Отчет по итогам 2023 года

об исполнении утвержденной тарифной сметы,

об исполнении утвержденной инвестиционной программы

АО «Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания»

по предоставлению услуг по передаче и распределению электрической энергии

В соответствии с:

- п. 11 статьи 25 Закона Республики Казахстан «О естественных монополиях» от 27.12.2018 года № 204-VI,  
АО «ПРЭК» за пять рабочих дней до проведения отчёта размещает на своем интернет-ресурсе информацию:

- Об исполнении инвестиционных программ и (или) инвестиционных проектов, в том числе утвержденных ведомством уполномоченного органа

В АО «ПРЭК» разработана и утверждена приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Павлодарской области «Инвестиционная программа на услуги по передаче и распределению электрической энергии на период 2021-2025 годы» с общим объемом инвестиций на сумму 12 054,0  млн. тенге

Источником выполнения Инвестиционной программы являются собственные средства предприятия, а именно амортизация и прибыль, утвержденные в тарифе.

Целью и задачей этой Программы является стабилизация энергообеспечения потребителей и создание долговременных условий развития энергетического комплекса региона. Инвестиционная программа составлена с учетом текущего технического состояния оборудования подстанций и электрических сетей, а так же с учетом приоритетов экономического и технического характера, включающих в себя мероприятия, направленные на повышение коэффициента использования задействованных активов. В программу включены мероприятия, направленные на снижение нормативных потерь электрической энергии, увеличение надежности электрооборудования.

В течение года проводились работы по следующим разделам Программы:

- Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение сетей 35 кВ и выше ПС, в том числе

- строительство ПС 110/10 кВ "Северная-городская", двухцепной ВЛ-110 кВ "ПС Промышленная-ПС Павлодарская" и монтаж двух ячеек 110 кВ на ПС 220/110кВ "Промышленная",

- строительство ВЛ-35 кВ №52 "Федоровка 1.2 - Львовка";

- разработка ПСД по реконструкции 110/10кВ «Ленинская»;

- передача в доверительное управление с правом последующего выкупа подстанции «Усольская» 110/10 кВ и двухцепной линии ВЛ-110кВ с кабельной вставкой ВЛ-110кВ.

- Создание цифровой телекоммуникационной сети;

- Приобретение/установка приборов учета и измерений;

- Реконструкция распределительных сетей 0,4-10 кВ;

- Реконструкция и развитие производственных зданий и сооружений;

- Приобретение технологического оборудования , спецмеханизмов и других объектов основных средств.

Фактическое выполнение инвестиций за 2023 год – 2 038,9 млн. тенге без НДС.

- О постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы

Тарифная смета на услуги

АО «Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания»

по передаче и распределению электрической энергии

за 2023 год

| Наименование показателей | Ед. изм. | Средняя ТС | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы | Отклонения в процентах |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего | тыс.тенге | 10 947 239 | 11 943 002 | 9,1 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Материальные затраты, всего | тыс.тенге | 188 376 | 220 977 | 17,3 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| -сырье и материалы | тыс.тенге | 53 951 | 78 871 | 46,2 |
| -ГСМ | тыс.тенге | 4 643 | 4 564 | -1,7 |
| - энергия | тыс.тенге | 129 782 | 137 543 | 6,0 |
| Затраты на оплату труда, всего | тыс.тенге | 4 101 387 | 4 821 202 | 17,6 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| -заработная плата | тыс.тенге | 3 673 107 | 4 313 197 | 17,4 |
| -социальный налог, социальные отчисления | тыс.тенге | 307 382 | 368 827 | 20,0 |
| Обязательные профессиональные пенсионные взносы | тыс.тенге | 10 706 | 13 020 | 21,6 |
| Обязательное социальное медицинское страхование | тыс.тенге | 110 193 | 126 157 | 14,5 |
| Амортизация |  | 1 058 523 | 1 182 910 | 11,8 |
| Ремонт, всего | тыс.тенге | 398 569 | 432 982 | 8,6 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт, не приводящий к росту стоимости основных фондов | тыс.тенге | 398 569 | 432 982 | 8,6 |
| Услуги сторонних организаций производственного характера | тыс.тенге | 1 334 049 | 1 525 051 | 14,3 |
| Прочие затраты, всего | тыс.тенге | 372 590 | 400 034 | 7,4 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| -командировки | тыс.тенге | 82 111 | 88 699 | 8,0 |
| -канц. и почтовые расходы | тыс.тенге | 10 993 | 11 615 | 5,7 |
| -услуги связи | тыс.тенге | 35 298 | 36 954 | 4,7 |
| -поверка приборов | тыс.тенге | 5 141 | 5 233 | 1,8 |
| -содержание зданий | тыс.тенге | 7 434 | 8 623 | 16,0 |
| -аренда основных фондов | тыс.тенге | 9 340 | 9 358 | 0,2 |
| -затраты по ОТ и ТБ | тыс.тенге | 79 430 | 87 448 | 10,1 |
| -подготовка кадров | тыс.тенге | 15 650 | 18 183 | 16,2 |
| -охрана объектов | тыс.тенге | 99 219 | 95 483 | -3,8 |
| -экспертные услуги | тыс.тенге | 9 971 | 15 506 | 55,5 |
| -затраты по отводу зем. участков | тыс.тенге | 13 125 | 18 106 | 38,0 |
| -прочие расходы | тыс.тенге | 4 878 | 4 827 | -1,0 |
| Услуги по поддержанию готовности электрической мощности | тыс.тенге | 320 144 | 309 054 | -3,5 |
| Затраты на компенсацию нормативных технических потерь, всего | тыс. тенге | 2 947 990 | 2 822 356 | -4,3 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| нормативные потери | % | 9,2 | 8,34 | -9,3 |
|  | тыс. кВтч | 236 048 | 207 123,8 | -12,3 |
| Услуги АО "KEGOC" по организации балансирования производства-потребления электроэнергии | тыс. тенге | 17 611 | 17 209 | -2,3 |
| Услуги АО "KEGOC" по пользованию электрической сетью | тыс. тенге | 208 000 | 211 227 | 1,6 |
| Расходы периода, всего | тыс. тенге | 710 598 | 736 534 | 3,6 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Общие и административные расходы, всего |  | 610 654 | 636 590 | 4,2 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| заработная плата | тыс.тенге | 187 458 | 210 946 | 12,5 |
| -социальный налог, социальные отчисления | тыс.тенге | 15 602 | 17 564 | 12 6 |
| Обязательное социальное медицинское страхование | тыс.тенге | 5 624 | 6 387 | 13,6 |
| амортизация | тыс.тенге | 10 402 | 12 617 | 21,3 |
| налоговые платежи и сборы | тыс.тенге | 233 305 | 222 213 | -4,8 |
| командировочные | тыс.тенге | 1 872 | 1 806 | -3,5 |
| аренда ОФ | тыс.тенге | 0 | 0 | 0 |
| услуги связи | тыс.тенге | 1 308 | 1 303 | -0,4 |
| оплата консалтинговых, аудиторских, маркетинговых услуг | тыс.тенге | 27 161 | 25 973 | -4,4 |
| услуги банка | тыс.тенге | 1 179 | 1 208 | 2,5 |
| обязательное страхование | тыс.тенге | 50 397 | 50 176 | -0,4 |
| услуги по поддержке программных продуктов | тыс.тенге | 43 634 | 46 375 | 6,3 |
| услуги автотранспорта | тыс.тенге | 18 536 | 24 722 | 33,4 |
| канцелярские и почтовые расходы | тыс.тенге | 3 162 | 3 235 | 2,3 |
| прочие расходы | тыс.тенге | 11 014 | 12 066 | 9,6 |
| Расходы на выплату вознаграждений | тыс.тенге | 99 944 | 99 944 | 0 |
| Всего затрат | тыс.тенге | 11 657 837 | 12 679 536 | 8,8 |
| Прибыль | тыс.тенге | 1 768 497 | 377 528 | -78,7 |
| Всего доходов | тыс.тенге | 13 497 061 | 13 057 064 | -3,3 |
| Объем оказываемых услуг | тыс. кВтч | 2 330 429 | 2 266 546 | -2,7 |
|  | тыс.тенге | 13 497 061 | 13 057 064 | -3,3 |
| Тариф (без НДС) | тенге/кВтч | 5,792 | 5,761 | -0,5 |

АО «ПРЭК» отчитывается по средней тарифной смете с учетом изменений, т.к. в 2023 году действовали две тарифные сметы:

- с 01.01. по 30.06.2023 г. Приказ № 72-ОД от 25.08.2022 г. ДК РЕМ МНЭ РК по Павлодарской области  - 5,330 тенге/кВтч (без учета НДС);

- с 01.07. по 31.12.2023 г. Приказ № 38-ОД от 12.06.2023 г. ДК РЕМ МНЭ РК по Павлодарской области – 6,253 тенге/кВтч (без учета НДС).

За отчетный 2023  год АО «Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания» осуществлена передача электрической энергии потребителям в количестве 2 266 546 тыс. кВтч, что ниже запланированного в тарифе на 63 883 тыс. кВтч. Доход, полученный от передачи электрической энергии за 2023 год, составил 13 057 064 тыс.тенге, что меньше плана на 439 997 тыс.тенге или 3,3%.

Фактические затраты АО «ПРЭК» на услуги по  передачи электрической энергии  за 2023 год составили 12 679 536 тыс. тенге, что выше плана по среднегодовой  тарифной смете на       1 021 699 тыс. тенге или 8,7%.

В результате осуществления деятельности по передаче и распределению электрической энергии АО «ПРЭК» за 2023 год получена прибыль в размере 377 528 тыс. тенге, что на 1 390 969 тыс. тенге или 78,8% меньше, чем принято в тарифной смете. Причина уменьшения прибыли – снижение объемов передачи электроэнергии и увеличение затрат, в связи с вводом системы Единого закупщика с 01.07.2023г.

Производственные затраты на предоставление услуг по передаче и распределению электрической энергии предусмотрены в сумме 10 947 239 тыс. тенге, фактически составили 11 943 002 тыс. тенге, что больше планируемых на 995 763 тыс. тенге или 9,1%.

Статья «Сырьё и материалы»:

При плане 53 951 тыс. тенге, затраты составили 78 871 тыс. тенге, увеличение на 24 920 тыс. тенге или 46,2 %. За счет проведения аварийно-восстановительных работ, в связи с неблагоприятными погодными условиями в ноябре - декабре.

Статья «ГСМ»:

При плане 4 643 тыс. тенге, затраты составили 4 564 тыс. тенге, уменьшение на 79 тыс. тенге или 1,7 %. В пределах допустимых отклонений.

Статья «Энергия»:

При плане 129 782 тыс. тенге, затраты составили 137 543 тыс. тенге, увеличение на 7 761 тыс. тенге или 6%, за счет роста тарифа на тепловую энергию АО ТНК Казхром с 01.10.2023 г. на 30%.

Статья «Расходы на оплату труда с отчислениями»:

По данной статье перерасход на сумму 719 815 тыс. тенге или 17,6%, в связи утверждением тарифа с учетом повышения ФОТ с 01.07.2023 года.  Приказом РГУ ДКРЕМ от 12.06.2023г.         № 38-ОД  внесены изменения в утвержденную ТС, в соответствие с пп.9-1 п.1 статьи 22 Закона РК "О естественных  монополиях", в связи с изменением среднемесячной номинальной заработной платы одного работника по видам экономической деятельности в регионе (городе), сложившейся по данным статистики за год.

| Наименование показателей | Единица измерения | Утвержденная ТС с 01.01.2023 г. Приказ № 3-ОД от 10.01.2023 г. | Утвержденная ТС с 01.07.2023 г. Приказ № 38-ОД от 12.06.2023 г | Средняя ТС за 2023 год, с учетом изменений Приказ № 110-ОД от 2.11.2023 г. | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2023 г. | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | (+)/(-) | % |
| Расходы на оплату труда, всего, в том числе | тысяч тенге | 3 115 460 | 5 220 631 | 4 101 387 | 4 821 202 | 719 815 | 17,6 |
| Заработная плата производственного персонала | тысяч тенге | 2 666 341 | 4 679 872 | 3 673 107 | 4 313 197 | 640 091 | 17,4 |
| Социальный налог и социальные отчисления | тысяч тенге | 227 972 | 386 791 | 307 382 | 368 827 | 61 446 | 20 |
| ОПВ, ОПВР | тысяч тенге | 141 157 | 13 572 | 10 706 | 13 020 | 2 314 | 21,6 |
| ОСМС | тысяч тенге | 79 990 | 140 396 | 110 193 | 126 157 | 15 964 | 14,5 |

Статья «Амортизация»:

При плане 1 058 523 тыс.тенге факт составил 1 182 910 тыс.тенге, что больше плана на 124 387 тыс.тенге или 11,8 %, в связи с вводом объектов Инвестиционной программы в эксплуатацию из незавершённого строительства.

Статья «Ремонт»:

План 398 569 тыс.тенге. Фактические затраты на ремонт, с учётом услуг подрядных организаций, составили 432 982 тыс.тенге, что больше плана на 34 413 тыс.тенге или 8,6 %. За счет проведения аварийно-восстановительных работ, в связи с неблагоприятными погодными условиями в ноябре - декабре.

Статья «Услуги сторонних организаций производственного характера»:

Эта статья включает в себя в основном услуги автотранспорта. При плане 1 334 049 тыс.тенге, по данной статье фактические затраты составили 1 525 051 тыс.тенге. Перерасход по статье составил 191 002 тыс. тенге или 14,3 %. За счёт увеличения объема услуг автотранспорта, связанных с внеплановыми ремонтными работами.

Статья «Прочие затраты»:

В прочие затраты входят расходы на командировки производственного характера, канцелярские и почтовые расходы, услуги связи, поверка приборов, содержание зданий, аренда основных фондов, затраты по охране труда, подготовка кадров, услуги по охране объектов, экспертные услуги, затраты по отводу земельных участков, прочие расходы. При плане 372 590 тыс. тенге, фактические затраты составили 400 034 тыс. тенге. Перерасход по данным затратам составил 27 444 тыс. тенге или 7,4 %. Увеличение затрат произошло по статьям:

«командировочные расходы» - 6 588 тыс. тенге или 8%, за счет пересмотра нормы суточных расходов;

«канцелярские и почтовые расходы» - 622 тыс. тенге или 5,7%, в связи с ростом цен на канцелярские товары;

«услуги связи» - 1 656 тыс. тенге или 4,7 %, за счет приобретения дополнительных СИМ – карт сотового оператора в рамках реализации проекта АСУЭ;

«поверка приборов» - 92 тыс. тенге или 1,8%;

«содержание зданий» - 1 189 тыс. тенге или 16%, за счет роста тарифа на услуги по водоснабжению;

«аренда основных фондов» - 18 тыс. тенге или 0,2%;

«затраты по ОТ и ТБ» - 8 018 тыс. тенге или 10,1%, за счет роста стоимости средств индивидуальной защиты;

«подготовка кадров» - 2 533 тыс. тенге или 16,2%, за счет проведения обучения по монтажу и обслуживанию волоконно-оптических линий связи;

«экспертные услуги» - 5 535 тыс. тенге или 55,5%, за счет участия специалиста экспретной организации в составе комисии по техническому освидетельствованию электрических сетей, в соответствии с п.43 параграфа 6 «ПТЭ электрических станций и сетей» утвержденных приказом МЭ РК №247 от 30.03.2015г.;

«затраты по отводу земельных участков» - 4 981 тыс. тенге или 38%, за счет государственного технического обследования и изготовления технического паспорта объектов недвижимости в Щербактинском РЭС.

По остальным статьям сложилась экономия 3 787 тыс. тенге.

Статья «Затраты на компенсацию нормативных технических потерь»:

Нормативные технические потери на 2023 год приняты в размере  236 048 тыс. кВтч или 9,20% на сумму 2 947 990 тыс. тенге. Фактические потери составили 207 124 тыс. кВтч или 8,34 % на сумму 2 822 356 тыс. тенге. Уменьшение на  125 634 тыс. тенге или 4,3%, в связи со снижением объемов передачи электрической энергии.

Статья «Услуги АО «KEGOC» по организации балансирования производства-потребления электроэнергии»:

При плане 17 611 тыс. тенге, фактические затраты 17 209 тыс. тенге, что меньше плана на 402 тыс. тенге или 2,3 %, в связи со снижением объемов нормативно-технических потерь.

Статья «Услуги по поддержанию готовности электрической мощности»:

При плане 320 144 тыс. тенге, фактические затраты 309  054 тыс. тенге, что меньше плана на 11 090 тыс. тенге или 3,5 %, за счет снижения объема приобретаемой мощности.

Статья «Услуги AO «KEGOC» по пользованию электрической сетью»:

При плане 208 000 тыс. тенге, фактические затраты 211 227 тыс. тенге, что больше плана на 3 227 тыс. тенге или 1,6%.

Статья «Общие и административные расходы»:

При плане 610 654 тыс. тенге, фактические расходы составили 636 590 тыс. тенге, что больше плана на 25 937 тыс. тенге или 4,2%.

В административные расходы входят:

- расходы на оплату труда АУП с отчислениям:

По данной статье перерасход на сумму 26 214 тыс. тенге, в связи утверждением тарифа с учетом повышения ФОТ с 01.07.2023 года.  Приказом РГУ ДКРЕМ от 12.06.2023г.     № 38-ОД  внесены изменения в утвержденную ТС, в соответствие с пп.9-1 п.1 статьи 22 Закона РК "О естественных  монополиях", в связи с изменением среднемесячной номинальной заработной платы одного работника по видам экономической деятельности в регионе (городе), сложившейся по данным статистики за год.

| Наименование показателей | Единица измерения | Утвержденная ТС с 01.01.2023 г. Приказ № 3-ОД от 10.01.2023 г. | Утвержденная ТС с 01.07.2023 г. Приказ № 38-ОД от 12.06.2023 г | Средняя ТС за 2023 год, с учетом изменений Приказ № 110-ОД от 2.11.2023 г. | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2023 г. | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | (+)/(-) | % |
| Расходы на оплату труда, всего, в том числе | тысяч тенге | 189 424 | 236 080 | 208 684 | 234 897 | 26 214 | 12,6 |
| Заработная плата административного персонала | тысяч тенге | 162 738 | 212 178 | 187 458 | 210 946 | 23 488 | 12,5 |
| Социальный налог и социальные отчисления | тысяч тенге | 13 667 | 17 537 | 15 602 | 17 564 | 1 962 | 12,6 |
| ОПВР | тысяч тенге | 8 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОСМС | тысяч тенге | 4 882 | 6 365 | 5 624 | 6 387 | 764 | 13,6 |

- амортизация – увеличение на 2 215 тыс. тенге или 21,3%, в связи с вводом в декабре 2020г программного обеспечения  Microsoft Windows 10 PRO (125 лицензий);

- налоговые платежи и сборы – экономия 11 092 тыс. тенге или 4,8%, за счет снижения стоимости части основных средств после переоценки;

- командировочные – экономия 66 тыс. тенге или 3,5 %, за счет уменьшения количества командировок;

- услуги связи – экономия 5 тыс. тенге или 0,4%;

- оплата консалтинговых, аудиторских, маркетинговых услуг – экономия 1 189 тыс. тенге или 4,4 %, за счет снижения стоимости услуг по проведению второго надзорного аудита на соответствие требованиям международных стандартов;

- услуги банка – превышение на 29 тыс. тенге, или 2,5%, за счет увеличения количества платежных поручений;

- обязательное страхование – снижение на 221 тыс. тенге или 0,4%;

- услуги по поддержке программных продуктов – увеличение на 2 741 тыс. тенге или 6,3%, в связи с заключением договоров на техническое сопровождение ИС «Балансы и отчеты» и мобильное приложение ТУ для снятия показаний;

- услуги автотранспорта – перерасход 6 186 тыс. тенге или 33,4% за счет увеличения объема услуг автотранспорта, связанных с внеплановыми ремонтными работами;

- канцелярские и почтовые расходы – перерасход 73 тыс. тенге или 2,3%, в связи с ростом цен на канцелярские товары;

- прочие расходы – увеличение на 1 052 тыс. тенге или 9,6%, за счет приобретения услуг информационных систем "Параграф Юрист+", "Silver+Бухгалтерия".

- Об основных финансово-экономических показателях деятельности субъекта естественной монополии

Основные финансово-экономические показатели АО «Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания» за 2023 год:

| Наименование | Сумма, тыс. тенге |
| --- | --- |
| Доход всего, в т.ч. | 13 945 131 |
| - доход от передачи и распределения электрической энергии | 13 057 064 |
| - доход прочий | 888 067 |
| Себестоимость всего, в т.ч. | 14 219 824 |
| - себестоимость от передачи и распределения электрической энергии | 12 036 956 |
| - прочие расходы | 1 278 179 |
| - административные расходы | 870 183 |
| - финансовые расходы | 91 655 |
| - расходы по КПН | - 57 149 |
| Прибыль +, убыток - | - 274 693 |

- Об объемах предоставленных регулируемых услуг

Объёмы по передаче и распределению электрической энергии по сетям АО «ПРЭК» за 2023 год:

| Наименование | Ед.изм. | Предусмотрено в тарифной смете на 2023 год | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2023 год | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | тыс. кВтч | % |
| Передача и распределение электроэнергии, всего: | тыс.кВтч | 2 330 429 | - 266 546 | -63 883 | -2,7 |

- О перспективах деятельности (планы развития), в том числе возможных изменениях тарифов на регулируемые услуги

В перспективе плана развития деятельности АО «ПРЭК»:

- обеспечению надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей

- модернизация оборудованияс целью повышения технического уровня производства, снижения рисков аварийности;

- усиление требований к охране здоровья персонала, промышленной безопасности и снижению травматизма;

- обучение персонала с целью повышения профессионального уровня сотрудников.

Приказом № 86-ОД от 06.10.2023 г. «О внесении изменений в приказ РГУ ДКРЕМ МНЭ РК по Павлодарской области от 22.04.2021 г. № 39-ОД «Об изменении утвержденных уполномоченным органом тарифов на услуги акционерного общества «Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания» по передаче и распределению электрической энергии до истечения его срока действия» утверждены  предельные уровни тарифов на 2021 – 2025 года,  в том числе с 01 января по 31 декабря  2024 года предельный уровень тарифа составил 7,990  тенге/кВт*ч без учета НДС.

| Период | Тариф тенге/кВтч без НДС |
| --- | --- |
| 2021 год | 4,603 |
| 2022 год | 4,771 |
| 2023 год | 6,253 |
| 2024 год | 7,990 |
| 2025 год | 8,208 |