|  |  |
| --- | --- |
| **СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ** | |
| **Руководитель РГУ "Департамент экологии Генеральный директор** | |
| **по Павлодарской области МЭРК КЭРК и ГИНК" АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"** | |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.З. Таутеев \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_О.В. Перфилов** | |
| **«\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016 г. «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016 г.** | |
| **ПРОЕКТ ПЛАНА** | |
| **мероприятий по охране окружающей среды на период наращивания дамб золоотвала** | |
| **ТЭЦ-3 АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" на 2016-2019 гг.** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятий** | **Объем планируемых работ** | **Общая стоимость**  **(тыс. тенге)** | **Источник финансирования** | **Срок выполнения** | | **План финансирования** | | | | **Цель мероприятия** | **Ожидаемый эффект от мероприятия** | | | | | | | |
| **Нача-ло** | **Кон-ец** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2016** | | **2017** | | **2018** | | **2019** | |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** | ***6*** | ***7*** | ***8*** | ***9*** | ***10*** | ***11*** | ***12*** | ***13*** | | ***14*** | | ***15*** | | ***16*** | |
| **1. Охрана воздушного бассейна** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Ведение контроля за воздействием реконструируемого объекта на атмосферный воздух |  | Без дополнительного финансирования | АО «ПАВЛО-ДАРЭНЕРГО» | 2016г2кв. | 2019г  2кв. | - | - | - | - | Соблюдение нормативов выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при ведении работ | - | | - | | - | | - | |
| 2 | Регулирование двигателей всех используемых строительных машин, механизмов и автотранспортных средств на минимальный выброс выхлопных газов |  | Без дополнительного финансирования | АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» | 2016г2кв. | 2019г  2кв. | - | - | - | - |  | - | | - | | - | | - | |
| 3 | Использование электроэнергии взамен твердого и жидкого топлива для технических нужд строительства (разогрев материалов, подогрев воды) |  | Без дополнительного финансирования | АО «ПАВЛО-ДАРЭНЕРГО» | 2016г2кв. | 2019г  2кв. | - | - | - | - |  | - | | - | | - | | - | |
| 4 | Пылеподавление при проведении работ |  | Без дополнительного финансирования | АО «ПАВЛО-ДАРЭНЕРГО» | 2016г2кв. | 2019г  2кв. | - | - | - | - | Соблюдение нормативов выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при ведении работ | - | | - | | - | | - | |
| **2. Охрана водных ресурсов** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Содержание территории проведения работ в надлежащем санитарном состоянии | 39,62 га | Без дополнительного финансирования | АО «ПАВЛО-ДАРЭНЕРГО» | 2016г2кв. | 2019г  2кв. | - | - | - | - | Поддержание санитарного состояния | - | | - | | - | | - | |
| 6 | Проведение режимных наблюдений по сети наблюдательных скважин | Отбор проб воды из наблюдательных скважин в районе золоотвала ТЭЦ-3 | Без дополнительного финансирования | АО «ПАВЛО-ДАРЭНЕРГО» | 2016г2кв. | 2019г  2кв. | - | - | - | - | Предотвращение загрязнения воды | - | | - | | - | | - | |
| **3. Охрана земельных ресурсов** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Перемещение автотранспорта и спецтехники по существующим дорогам и проездам |  | Без дополнительного финансирования | АО «ПАВЛО-ДАРЭНЕРГО» | 2016г2кв. | 2019г  2кв. | - | - | - | - | - | - | | - | | - | | - | |
| **4. Обращение с отходами производства и потребления** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Сбор и своевременный вывоз отходов производства и потребления | 203,48тн | 985,938 | АО «ПАВЛО-ДАРЭНЕРГО» | 2016г2кв. | 2019г  2кв. | 481,156 | 488,731 | 9,053 | 6,998 | Размещение и захоронение отходов производства и потребления на спец.полигонах | |  | |  | |  | |  | |
| 9 | Установка контейнеров для раздельного сбора отходов | 3 шт. | Без доп. финан-  сирования |  |  |  |  |  |  |  | Исключение смешивания отходов разного класса опасности и вида | |  | |  | |  | |  | |
|  | **Всего** |  | **985,938** |  |  |  | **481,156** | **488,731** | **9,053** | **6,998** |  | |  | |  | |  | |  | |

**Начальник УООС АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» Т.А. Коваль**

**Директор ТЭЦ-3 АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» И.Н. Гринев**