Ежегодный отчет о деятельности ТОО «Павлодарские тепловые сети»

по передаче и распределению тепловой энергии

и исполнению инвестиционных программ за 2017 год

в соответствии с:

- п.8 Приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от 18 декабря 2014 года № 150  «Об утверждении Правил проведения ежегодного отчета о деятельности субъекта естественной монополии по предоставлению регулируемых услуг (товаров, работ) перед потребителями и иными заинтересованными лицами»;

- п.64 Приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 194 «Об утверждении Правил утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении».

- Об исполнении инвестиционных программ и (или) инвестиционных проектов, в том числе утвержденных ведомством уполномоченного органа

В 2015 году Приказами  № 162-ОД  и № 163-ОД от 11.11.2015 г. ДК РЕМ по Павлодарской области были утверждены Инвестиционные программы  ТОО "Павлодарские тепловые сети" по г. Павлодару и г. Экибастузу на 2016-2020 годы.

ТОО «ПТС» 29.09.2016 г. подал заявку на  рассмотрение корректировок действующих Инвестиционных программ, Приказами № 191-ОД и № 192-ОД  от 30.11.2017 г. ДК РЕМ по Павлодарской области  утвердил  приказы "О корректировке инвестиционной программы на услуги ТОО "Павлодарские тепловые сети" по передаче и распределению тепловой энергии в г. Павлодара и г. Экибастузе на период 2016-2020 гг."

ТОО «Павлодарские тепловые сети» 26.05.2016 г. в рамках договора займа №41408 от 26 марта 2011 года с Европейским Банком Реконструкции и Развития, подписал дополнительное финансовое соглашение на получение дополнительного займа ЕБРР на сумму 4 650 млрд. тенге для осуществления Инвестиционной программы реконструкции тепловых сетей г. Павлодара и г. Экибастуза на 2016-2020 годы, направленной на восстановление и модернизацию систем централизованного теплоснабжения.

16.08.2017 г. подписан Трехсторонний договор NO. 2 между Министерством Национальной Экономики РК и Европейским Банком Реконструкции и Развития и TOO «Павлодарские тепловые сети» о Реализациии Инвестиционного проекта Модернизация систем теплоснабжения  в городах Павлодар и Экибастуз.

г. Павлодар, тыс.тенге без НДС

г. Экибастуз, тыс.тенге без НДС

- Об основных финансово-экономических показателях деятельности субъекта естественной монополии за отчетный период

Основные финансово-экономические показатели по ТОО "Павлодарские тепловые сети" за 2017 год

| Наименование | Сумма, тыс.тенге |
| --- | --- |
| Доход от передачи и распределение т/э | 5 440 159 |
| Себестоимость | (4 639 595) |
| Административные расходы | (1 315 180) |
| Курсовая разница (нетто) | 1 913 |
| Финансовые доходы/расходы (нетто) | (322 309) |
| Результат от неосновной деятельности | 329 844 |
| Расходы по КПН | (103 082) |
| Прибыль (+), убыток (-), в том числе: | (608 250) |
| - включённые в тарифную смету | (60 518) |
| Справочно: |  |
| - Расходы не предусмотренные в тарифной смете (сверхнормативные потери, оплата труда не включаемая в соответствии с особым порядком, резервы и т.д.) | (894 304) |

- Об объёмах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ) за отчётный период

Передача и распределение тепловой энергии по ТОО "Павлодарские тепловые сети" за 2017 год

| Наименование | Единица измерения | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2017 год | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2017 год | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (+,-) | % |
| Павлодарские тепловые сети | тыс. Гкал | 2 373,935 | 2 343,863 | -30,07 | -1,3% |
| Экибастузские тепловые сети | тыс. Гкал | 921,794 | 864,221 | -57,57 | -6,2% |
| Итого | тыс. Гкал | 3 295,729 | 3 208,084 | -87,64 | -2,7% |

- О проводимой работе с потребителями регулируемых услуг (товаров, работ)

Постоянно проводится плановый обход с целью проверки технического состояния теплофикационного оборудования, а так же на соответствие температуры обратной сетевой воды с температурным графиком в жилых домах и объектах юридических лиц.  Обследуются подвальные помещения жилых домов на предмет затопления. Также ведется разъяснительная работа с потребителями по подготовке теплофикационного оборудования к отопительному сезону, по соблюдению температурного режима теплоносителя в соответствии с температурным графиком, по соблюдению Правил пользования тепловой энергии.

- О постатейном исполнении утверждённых ведомством уполномоченного органа тарифных смет за отчётный период

г. Павлодар

тыс.тенге без НДС

| № пп | Наименование показателей | Един. Изм. | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете по ТОО"ПТС" с 01.01.2017 г. Приказ №183-ОД от 29.11.2017 г. | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2017 г. | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | бойлер | с ЦТП | Всего | бойлер | с ЦТП | (+)/(-) | % |
| I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего | тыс.тенге | 3 243 759 | 2 727 344 | 516 415 | 3 000 525 | 2 535 276 | 465 249 | -243 234 | -7% |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Материальные затраты, всего | тыс.тенге | 1 466 575 | 1 232 765 | 233 810 | 1 428 921 | 1 207 359 | 221 563 | -37 654 | -3% |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | сырье и мат-лы (вода на тех. цели) | тыс.тенге | 204 268 | 171 094 | 33 174 | 205 065 | 173 268 | 31 797 | 797 | 0% |
| 1.2 | материалы на эксплуатацию | тыс.тенге | 20 818 | 17 508 | 3 310 | 20 841 | 17 610 | 3 232 | 23 | 0% |
| 1.3 | электроэнергия (на технологию) | тыс.тенге | 327 885 | 275 751 | 52 134 | 311 163 | 262 915 | 48 248 | -16 722 | -5% |
| 1.4 | нормативные технические потери | тыс.тенге | 779 352 | 655 506 | 123 846 | 757 299 | 639 876 | 117 424 | -22 053 | -3% |
| 1.5 | транспортные расходы (груз. автотранспорт, услуги механизмов) | тыс.тенге | 134 252 | 112 906 | 21 346 | 134 553 | 113 690 | 20 863 | 301 | 0% |
| 2 | Расходы на оплату труда, всего | тыс.тенге | 488 679 | 410 979 | 77 700 | 560 303 | 473 424 | 86 878 | 71 624 | 15% |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | заработная плата | тыс.тенге | 441 803 | 371 556 | 70 247 | 503 699 | 425 598 | 78 101 | 61 896 | 14% |
| 2.2 | социальный налог | тыс.тенге | 43 738 | 36 784 | 6 954 | 50 587 | 42 743 | 7 844 | 6 849 | 16% |
| 2.3 | профессиональные пенсионные, отчисления ОСМС | тыс.тенге | 3 138 | 2 639 | 499 | 6 017 | 5 084 | 933 | 2 879 | 92% |
| 3 | Амортизация | тыс.тенге | 795 158 | 668 728 | 126 430 | 517 089 | 436 912 | 80 178 | -278 069 | -35% |
| 4 | Ремонт, всего | тыс.тенге | 418 170 | 351 719 | 66 451 | 418 359 | 353 490 | 64 869 | 189 | 0% |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | кап. ремонт, не приводящий к росту стоимости осн. фондов | тыс.тенге | 418 170 | 351 719 | 66 451 | 418 359 | 353 490 | 64 869 | 189 | 0% |
| 5 | Прочие затраты, всего | тыс.тенге | 75 177 | 63 153 | 12 024 | 75 853 | 64 092 | 11 761 | 676 | 1% |
| 5.1 | - услуги связи | тыс.тенге | 3 422 | 2 874 | 548 | 4 178 | 3 530 | 648 | 756 | 22% |
| 5.2 | - услуги охраны | тыс.тенге | 28 658 | 24 073 | 4 585 | 27 659 | 23 370 | 4 289 | -999 | -3% |
| 5.3 | - подготовка кадров | тыс.тенге | 3 099 | 2 603 | 496 | 3 186 | 2 692 | 494 | 87 | 3% |
| 5.4 | - охрана труда и техника безопасности | тыс.тенге | 8 106 | 6 809 | 1 297 | 8 196 | 6 925 | 1 271 | 90 | 1% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 5.5 | - плата за использование пр.ресурсов. Фонд охраны природы | тыс.тенге | 197 | 166 | 31 | 187 | 158 | 29 | -10 | -5% |
| 5.6 | - дезинфекция, дератизация, вывоз мусора и др.ком.услуги | тыс.тенге | 10 412 | 8 746 | 1 666 | 10 232 | 8 645 | 1 587 | -180 | -2% |
| 5.7 | - расходы на тех.характеристики | тыс.тенге | 5 850 | 4 914 | 936 | 5 910 | 4 994 | 916 | 60 | 1% |
| 5.8 | - канцелярские, типографские расходы | тыс.тенге | 1 064 | 894 | 170 | 1 017 | 859 | 158 | -47 | -4% |
| 5.9 | - поверка приборов | тыс.тенге | 1 142 | 959 | 183 | 2 097 | 1 772 | 325 | 955 | 84% |
| 5.10 | - спецпитание | тыс.тенге | 3 914 | 3 292 | 622 | 3 765 | 3 181 | 584 | -149 | -4% |
| 5.11 | - плата за польз.земельн.участками | тыс.тенге | 3 778 | 3 174 | 604 | 3 708 | 3 133 | 575 | -70 | -2% |
| 5.12 | - подпитка теплосети | тыс.тенге | 16 | 13 | 3 | 16 | 14 | 2 | 0 | 0% |
| 5.13 | - другие затраты, в том числе: | тыс.тенге | 5 519 | 4 636 | 883 | 5 702 | 4 818 | 884 | 183 | 3% |
|  | медосмотр, тех.экспертиза | тыс.тенге | 380 | 319 | 61 | 378 | 320 | 59 | -2 | 0% |
|  | проездные для контролеров | тыс.тенге | 4 219 | 3 544 | 675 | 4 370 | 3 692 | 678 | 151 | 4% |
|  | утилизация промотходов | тыс.тенге | 920 | 773 | 147 | 955 | 807 | 148 | 35 | 4% |
| II | Расходы периода, всего | тыс.тенге | 311 981 | 262 256 | 49 725 | 336 853 | 284 622 | 52 231 | 24 872 | 8% |
| 6 | Общие административные расходы, всего | тыс.тенге | 311 981 | 262 256 | 49 725 | 336 853 | 284 622 | 52 231 | 24 872 | 8% |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | заработная плата административного персонала | тыс.тенге | 77 430 | 65 041 | 12 389 | 92 608 | 78 248 | 14 359 | 15 178 | 20% |
| 6.2 | социальный налог, отчисления ОСМС | тыс.тенге | 7 665 | 6 439 | 1 226 | 11 902 | 10 057 | 1 845 | 4 237 | 55% |
| 6.3 | налоги | тыс.тенге | 143 437 | 120 644 | 22 793 | 138 975 | 117 426 | 21 549 | -4 462 | -3% |
| 6.3.1 | налог на имущество | тыс.тенге | 143 191 | 120 437 | 22 754 | 138 728 | 117 218 | 21 511 | -4 463 | -3% |
| 6.3.2 | плата за РЧС | тыс.тенге | 136 | 114 | 22 | 136 | 115 | 21 | 0 | 0% |
| 6.3.3 | налог на транспорт | тыс.тенге | 102 | 86 | 16 | 102 | 86 | 16 | 0 | 0% |
| 6.3.4 | земельный налог | тыс.тенге | 8 | 7 | 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | -2% |
| 6.4 | Прочие расходы, всего | тыс.тенге | 83 449 | 70 132 | 13 317 | 93 368 | 78 891 | 14 477 | 9 919 | 12% |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.1 | плата за польз.земельн.участками | тыс.тенге | 150 | 126 | 24 | 146 | 124 | 23 | -4 | -2% |
| 6.4.2 | амортизация | тыс.тенге | 22 370 | 18 815 | 3 555 | 22 112 | 18 683 | 3 429 | -258 | -1% |
| 6.4.3 | услуги банка | тыс.тенге | 3 557 | 2 988 | 569 | 3 579 | 3 024 | 555 | 22 | 1% |
| 6.4.4 | расходы на содержание и обслуживание тех.средств управления, выч.техники и т.д. | тыс.тенге | 1 245 | 1 046 | 199 | 1 240 | 1 048 | 192 | -5 | 0% |
| 6.4.5 | дератизация адм.помещений, ком.услуги | тыс.тенге | 7 935 | 6 665 | 1 270 | 8 769 | 7 409 | 1 360 | 834 | 11% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 6.4.6 | услуги сторонних организаций: (оплата консалтинговых, аудиторских, маркетинговых, нотариальных услуг, ведение реестра) | тыс.тенге | 4 956 | 4 163 | 793 | 10 021 | 8 467 | 1 554 | 5 065 | 102% |
| 6.4.7 | командировочные расходы | тыс.тенге | 652 | 548 | 104 | 2 699 | 2 280 | 418 | 2 047 | 314% |
| 6.4.8 | услуги связи | тыс.тенге | 1 325 | 1 113 | 212 | 1 674 | 1 415 | 260 | 349 | 26% |
| 6.4.9 | охрана труда и техника безопасности | тыс.тенге | 904 | 759 | 145 | 910 | 769 | 141 | 6 | 1% |
| 6.4.10 | ремонт зданий и сооружений, всего: | тыс.тенге | 6 585 | 5 531 | 1 054 | 7 987 | 6 749 | 1 238 | 1 402 | 21% |
| 6.4.11 | страхование персонала | тыс.тенге | 5 806 | 4 883 | 923 | 5 792 | 4 894 | 898 | -14 | 0% |
| 6.4.12 | другие расходы | тыс.тенге | 27 964 | 23 495 | 4 469 | 28 439 | 24 030 | 4 410 | 475 | 2% |
|  | услуги легкового транспорта | тыс.тенге | 3 575 | 3 007 | 568 | 3 616 | 3 055 | 561 | 41 | 1% |
|  | канцелярские, типографские расходы | тыс.тенге | 3 321 | 2 790 | 531 | 3 380 | 2 856 | 524 | 59 | 2% |
|  | материалы на эксплуатацию | тыс.тенге | 7 989 | 6 711 | 1 278 | 8 068 | 6 817 | 1 251 | 79 | 1% |
|  | услуги охраны | тыс.тенге | 7 165 | 6 019 | 1 146 | 7 189 | 6 075 | 1 115 | 24 | 0% |
|  | прочие расходы | тыс.тенге | 5 914 | 4 968 | 946 | 6 186 | 5 227 | 959 | 272 | 5% |
| III | Расходы на выплату вознаграждений за кредиты | тыс.тенге | 71 512 | 60 148 | 11 364 | 74 267 | 62 752 | 11 516 | 2 755 | 4% |
| IV | Всего затрат на предоставление услуг | тыс.тенге | 3 627 252 | 3 049 748 | 577 504 | 3 411 645 | 2 882 649 | 528 995 | -215 607 | -6% |
| V | Доход (от экономии по статье амортизация, направленный на ИП) | тыс.тенге | 0 | 0 | 0 | 253 277 | 214 005 | 39 272 | 253 277 | 100% |
|  | Убытки | тыс.тенге | 0 |  |  | -83 115 | -71 211 | -11 904 | -83 115 | 200% |
|  | Итого доход | тыс.тенге | 0 |  |  | 170 162 | 142 794 | 27 368 | 170 162 | 300% |
| VI | Регулируемая база задействованных активов (РБА) | тыс.тенге | 9 528 482 |  |  |  |  |  |  |  |
| VII | Всего доходов | тыс.тенге | 3 627 252 | 3 049 748 | 577 504 | 3 581 807 | 3 025 444 | 556 363 | -45 445 | -1% |
| VIII | Объем оказываемых услуг | тыс.Гкал | 2 373,935 | 1 996,695 | 377,240 | 2 343,863 | 1 980,434 | 363,430 | -30,07 | -1% |
|  |  | тыс.тенге | 3 627 252 | 3 049 748 | 577 504 | 3 581 807 | 3 025 444 | 556 363 | -45 445 | -1% |
| IХ | Нормативные технические потери | % | 19,2% |  |  | 19,2% |  |  | 0,0% | 0% |
|  |  | тыс.Гкал | 639,735 | 538,017 | 101,718 | 604,918 | 511,122 | 93,796 | -34,817 | -5% |
| Х | Тариф (без НДС) | тенге/Гкал |  | 1 527,40 | 1 530,87 |  | 1 527,67 | 1 530,87 | 0,00 | 0,00 |

Исполнение тарифной сметы по передаче и распределению тепловой энергии ТОО "Павлодарские тепловые сети" по г. Павлодару за 2017 год

В 2017 г. фактический объем услуг по передаче и распределению тепловой энергии по г.Павлодару составил 2 343,863 тыс. Гкал, незначительное снижение составило -30,07 тыс.Гкал.

Доход от предоставленных услуг составил – 3 581 807 тыс.тенге. Производственные затраты составили 3 000 525 тыс.тенге, расходы периода составили 336 853 тыс.тенге. Итого затратная часть по тарифной смете, с учётом расходов на выплату вознаграждения за кредит сложилась в размере 3 411 645 тыс.тенге. Таким образом доход равен 170 162 тыс.тенге.

1)	Статья «Вода на технологические цели (нормативная подпитка теплосети)»

Перерасход  по данной статье, составил  797  тыс. тенге. Отклонения в пределах допустимых значений.

2)	Статья «Материалы на эксплуатацию»

Перерасход по материалам на эксплуатацию составил 23 тыс. тенге. Отклонения в пределах допустимых значений.

3)	Статья «Энергия на технологические цели»

Экономия по данной статье составила 16 722 тыс. тенге. Отклонения в пределах допустимых значений.

- Статья  «Затраты на нормативные потери»

Экономия по затратам на нормативные потери составила 22 053 тыс. тенге.  Это связано с тем, что объем нормативных потерь был приведен к утвержденному проценту 19,2 %. Отклонения в пределах допустимых значений.

5)	«Статья транспортные расходы: грузовой автотранспорт и механизмы»

Перерасход по данной статье составил 301 тыс.тенге.  Отклонения в пределах допустимых значений.

6)	Статья «Расходы на оплату труда с отчислениями»

Перерасход по затратам на оплату труда составил 71 624 тыс. тенге, недостаточная сумма в утвержденной тарифной смете (не принято ДК РЕМ в полном объеме) и в связи с изменением в законодательстве РК, необходимостью отчисления работодателем взносов по обязательному социальному медицинскому страхованию с 01.07.2017г. ЗРК №405-V от 16.11.2015г.

7)	Статья «Амортизация»

По данной статье экономия составила 278 069 тыс.тенге, это связано с переносом ввода объектов в эксплуатацию из незавершённого строительства, вследствие корректировки Инвестиционной программе. Несмотря на экономию амортизационных отчислений Инвестиционная программа выполнена в полном объеме.

8)        Статья «Затраты на ремонт основных средств»

Перерасход по данной статье составил  189 тыс.тенге. Отклонения в пределах допустимых значений.

Расходы периода:

1)      Статья « Оплата труда АУП с отчислениями»

Перерасход по затратам на оплату труда с отчислениями составил 19 415 тыс. тенге, недостаточная сумма в утвержденной тарифной смете (не принято ДК РЕМ в полном объеме) и в связи с изменением в законодательстве РК, необходимостью отчисления работодателем взносов по обязательному социальному медицинскому страхованию с 01.07.2017г. ЗРК №405-V от 16.11.2015г..

2)     Налоги

Экономия по данной статье составила 4 462 тыс.тенге. Отклонения в пределах допустимых значений.

Статья «Прочие расходы»

Перерасход по прочим затратам равен 9 919 тыс.тенге, связано с увеличением стоимости затрат на некоторые услуги предусмотренные тарифом:

1)  Услуги банка. Перерасход 22 тыс.тенге. Отклонения в пределах допустимых значений.

2)  Дератизация административных зданий, коммунальные услуги. Перерасход 834 тыс.тенге. Отклонения в пределах допустимых значений.

3) Услуги сторонних организаций, оплата консалтинговых, аудиторских, маркетинговых, нотариальных услуг, ведение реестра. Перерасход по данной статье составил 5 065 тыс.тенге, в связи с недостаточной суммой в утвержденной тарифной смете.

4) Командировочные расходы. Перерасход по данной статье составил 2 047 тыс.тенге,  отклонения сложились в связи:

- с подписанием Трехстороннего договора NO. 2 между МНЭ РК и ЕБРР и TOO «ПТС» о Реализации инвестиционного проекта Модернизация систем теплоснабжения в городах Павлодар и Экибастуз;

- необходимостью сдачи ежемесячных отчетов в АО «КазЦентрЖКХ» - оператору  бюджетной программе 229 "Реализация мероприятий в области жилищно-коммунального хозяйства в рамках развития регионов".

5) Услуги связи. Перерасход по данной статье составил 349 тыс.тенге, в связи с недостаточной суммой в утвержденной тарифной смете.

7) Ремонт зданий и сооружений. Перерасход по данной статье составил 1 402 тыс.тенге, в связи с недостаточной суммой в утвержденной тарифной смете.

15)   Статья «Другие расходы» - перерасход составил 475 тыс.тенге. Отклонения в пределах допустимых значений.

Расходы на выплату вознаграждений за кредиты:

Перерасход по расходам на выплату вознаграждений за кредиты 59 041 тыс. тенге. В связи с тем, что ставка процента по Займу ЕБРР не фиксированная, а  исчисляется в виде суммы Маржи по Займу ЕБРР (плавающая ставка вознаграждения ALL - in Cost  + 4.5%), в тарифной смете предусмотрена ставка 9 %, фактическая сложилась 11,5%, что на 27,8% выше плановой.

г. Экибастуз

тыс.тенге без НДС

| № пп | Наименование показателей | Един. Изм. | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете по ТОО"ПТС" с 01.01.2017 г. Приказ №182-ОД от 29.11.2017г. | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2017 год | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | (+)/(-) | % |
| I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего | тыс.тенге | 1 554 137 | 1 631 150 | 77 013 | 5% |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1 | Материальные затраты, всего | тыс.тенге | 875 826 | 885 591 | 9 765 | 1% |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | сырье и мат-лы (вода на тех. цели) | тыс.тенге | 72 747 | 73 291 | 544 | 1% |
| 1.2 | материалы на эксплуатацию | тыс.тенге | 13 266 | 12 556 | -710 | -5% |
| 1.3 | электроэнергия (на технологию) | тыс.тенге | 35 263 | 33 606 | -1 657 | -5% |
| 1.4 | нормативные технические потери | тыс.тенге | 667 869 | 675 400 | 7 531 | 1% |
| 1.5 | транспортные расходы (груз. автотранспорт, услуги механизмов) | тыс.тенге | 86 681 | 90 737 | 4 056 | 5% |
| 2 | Расходы на оплату труда, всего | тыс.тенге | 246 444 | 314 204 | 67 760 | 27% |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2.1 | заработная плата | тыс.тенге | 222 088 | 281 817 | 59 729 | 27% |
| 2.2 | социальный налог | тыс.тенге | 21 987 | 28 897 | 6 910 | 31% |
| 2.3 | профессиональные пенсионные, отчисления ОСМС | тыс.тенге | 2 369 | 3 490 | 1 121 | 47% |
| 3 | Амортизация | тыс.тенге | 124 688 | 124 408 | -280 | 0% |
| 4 | Ремонт, всего | тыс.тенге | 263 354 | 263 113 | -241 | 0% |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 4.1 | кап. ремонт, не приводящий к росту стоимости осн. фондов | тыс.тенге | 263 354 | 263 113 | -241 | 0% |
| 5 | Прочие затраты, всего | тыс.тенге | 43 825 | 43 834 | 9 | 0% |
| 5.1 | - услуги связи | тыс.тенге | 206 | 214 | 8 | 4% |
| 5.2 | - услуги охраны | тыс.тенге | 11 502 | 11 225 | -277 | -2% |
| 5.3 | - подготовка кадров | тыс.тенге | 2 005 | 2 103 | 98 | 5% |
| 5.4 | - охрана труда и техника безопасности | тыс.тенге | 11 104 | 10 557 | -547 | -5% |
| 5.5 | - плата за использование пр.ресурсов. Фонд охраны природы | тыс.тенге | 89 | 86 | -3 | -3% |
| 5.6 | - дезинфекция, дератизация, вывоз мусора и др.ком.услуги | тыс.тенге | 5 821 | 5 648 | -173 | -3% |
| 5.7 | - расходы на тех.характеристики | тыс.тенге | 3 468 | 3 490 | 22 | 1% |
| 5.8 | - канцелярские, типографские расходы | тыс.тенге | 2 366 | 2 307 | -59 | -2% |
| 5.9 | - поверка приборов | тыс.тенге | 130 | 412 | 282 | 217% |
| 5.10 | - спецпитание | тыс.тенге | 2 011 | 1 908 | -103 | -5% |
| 5.11 | - плата за польз.земельн.участками | тыс.тенге | 2 366 | 2 849 | 483 | 20% |
| 5.13 | - другие затраты, в том числе: | тыс.тенге | 2 757 | 3 034 | 277 | 10% |
|  | медосмотр, тех.экспертиза | тыс.тенге | 770 | 761 | -9 | -1% |
|  | проездные для контролеров | тыс.тенге | 1 987 | 2 273 | 286 | 14% |
| II | Расходы периода, всего | тыс.тенге | 100 420 | 117 662 | 17 242 | 17% |
| 6 | Общие административные расходы, всего | тыс.тенге | 100 420 | 117 662 | 17 242 | 17% |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 6.1 | заработная плата административного персонала | тыс.тенге | 36 399 | 51 693 | 15 294 | 42% |
| 6.2 | социальный налог, отчисления ОСМС | тыс.тенге | 3 604 | 6 773 | 3 169 | 88% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6.3 | налоги | тыс.тенге | 30 897 | 29 440 | -1 457 | -5% |
| 6.3.1 | налог на имущество | тыс.тенге | 30 671 | 29 214 | -1 457 | -5% |
| 6.3.3 | налог на транспорт | тыс.тенге | 226 | 226 | 0 | 0% |
| 6.4 | Прочие расходы, всего | тыс.тенге | 29 520 | 29 755 | 235 | 1% |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 6.4.1 | амортизация | тыс.тенге | 2 982 | 2 854 | -128 | -4% |
| 6.4.2 | услуги банка | тыс.тенге | 844 | 849 | 5 | 1% |
| 6.4.3 | расходы на содержание и обслуживание тех.средств управления, выч.техники и т.д. | тыс.тенге | 303 | 350 | 47 | 16% |
| 6.4.4 | дератизация адм.помещений, ком.услуги | тыс.тенге | 4 012 | 4 012 | 0 | 0% |
| 6.4.5 | командировочные расходы | тыс.тенге | 64 | 67 | 3 | 5% |
| 6.4.6 | услуги связи | тыс.тенге | 938 | 965 | 27 | 3% |
| 6.4.7 | охрана труда и техника безопасности | тыс.тенге | 366 | 346 | -20 | -5% |
| 6.4.8 | ремонт зданий и сооружений, всего: | тыс.тенге | 1 586 | 1 708 | 122 | 8% |
| 6.4.9 | страхование персонала | тыс.тенге | 3 522 | 3 585 | 63 | 2% |
| 6.4.10 | другие расходы | тыс.тенге | 14 903 | 15 020 | 117 | 1% |
|  | услуги легкового транспорта | тыс.тенге | 4 706 | 4 828 | 122 | 3% |
|  | канцелярские, типографские расходы | тыс.тенге | 431 | 434 | 3 | 1% |
|  | материалы на эксплуатацию | тыс.тенге | 961 | 968 | 7 | 1% |
|  | услуги охраны | тыс.тенге | 7 597 | 7 536 | -61 | -1% |
|  | прочие расходы | тыс.тенге | 1 208 | 1 255 | 47 | 4% |
| III | Расходы на выплату вознаграждений за кредиты | тыс.тенге | 327 599 | 340 220 | 12 621 | 4% |
| IV | Всего затрат на предоставление услуг | тыс.тенге | 1 982 156 | 2 089 032 | 106 876 | 5% |
| V | Доход | тыс.тенге | 0 | -230 680 | -230 679 | -100% |
| VI | РБА | тыс.тенге | 1 127 101 |  |  |  |
| VII | Всего доходов | тыс.тенге | 1 982 156 | 1 858 352 | -123 804 | -6% |
| VIII | Объем оказываемых услуг | тыс.Гкал | 921,794 | 864,221 | -57,57 | -6% |
|  |  | тыс.тенге | 1 982 156 | 1 858 352 | -123 804 | -6% |
| IХ | Нормативные технические потери | % | 24,10% | 24,10% | 0 | -100% |
|  |  | тыс.Гкал | 362,502 | 345,875 | -16,627 | -5% |
| Х | Тариф (без НДС) | тенге/Гкал | 2 150,32 | 2 150,32 | 0,00 | 0% |

Исполнение тарифной сметы по передаче и распределению тепловой энергии ПК «Экибастузские тепловые сети» ТОО "Павлодарские тепловые сети" по г. Экибастузу за 2017 год

В 2017 г. фактический объем услуг по передаче и распределению тепловой энергии по г. Экибастузу составил 864,221 тыс. Гкал, снижение составило 57,57 тыс. Гкал.

Доход от предоставленных услуг составил – 1 858 352 тыс. тенге (средний тариф 2 150,32 тенге/Гкал). Производственные затраты составили 1 631 150 тыс.тенге, расходы периода составили  117 662  тыс. тенге. Итого затратная часть по тарифной смете, с учетом расходов на выплату вознаграждения за кредит сложилась в размере  2 089 032 тыс. тенге. Таким образом, убыток равен 230 680 тыс. тенге.

1)	Статья «Вода на технологические цели (нормативная подпитка теплосети)»

Перерасход  по данной статье, составил  544  тыс.тенге. Отклонения в пределах допустимых значений.

2)	Статья «Материалы на эксплуатацию»

Экономия по данной статье составила 710 тыс.тенге. Отклонения в пределах допустимых значений.

3)	Статья «Энергия на технологические цели»

Экономия по данной статье составила 1 657 тыс.тенге. Отклонения в пределах допустимых значений.

4)         Статья  «Нормативные технические потери»

Затраты на нормативные потери составили 675 400 тыс. тенге. Объем нормативных потерь был приведен к утвержденному проценту 24,1%.  Перерасход  по данной статье, составил  7 531  тыс. тенге. Отклонения в пределах допустимых значений.

5)	«Статья транспортные расходы: грузовой автотранспорт и механизмы»

Перерасход по данной статье составил 4 056  тыс. тенге или 5%. Отклонения в пределах допустимых значений.

6)	Статья «Расходы на оплату труда с отчислениями»

Перерасход по затратам на оплату труда составил  67 760 тыс. тенге или 27%, недостаточная сумма в утвержденной тарифной смете (не принято ДК РЕМ в полном объеме), а также в связи с изменениями в законодательстве РК, необходимостью отчисления работодателем взносов по обязательному социальному медицинскому страхованию с 01.07.2017г. ЗРК №405-V от 16.11.2015г.

7)	Статья «Амортизация»

По данной статье экономия составила 280 тыс. тенге или 0,2%. Отклонения в пределах допустимых значений.

8)        Статья «Затраты на ремонт основных средств»

Экономия по данной статье составила  241  тыс. тенге или 0,1%. Отклонения в пределах допустимых значений.

9)	Статья «Прочие производственные затраты»

Перерасход по прочим производственным затратам составил 8,7 тыс. тенге, в пределах допустимых значений, в том числе:

- подготовка кадров 98 тыс. тенге, в пределах допустимых значений

- поверка приборов перерасход 282 тыс. тенге, увеличение количества приборов  и рост стоимости поверки СИ;

- плата за пользование земельными участками перерасход 483 тыс. тенге, увеличение затрат в связи с заключением договоров на право пользования и обслуживания тепловых сетей введенных после проведенных  мероприятий инвестиционной программы;

- другие затраты  перерасход 277 тыс. тенге, рост стоимости проездных.

Расходы периода:

1)      Статья « Оплата труда АУП с отчислениями»

Перерасход по затратам на оплату труда с отчислениями составил  18 463 тыс.тенге, в связи с недостаточным Фондом оплаты труда в тарифной смете, средняя зарплата включенная в тариф ниже. А также в связи с изменениями в законодательстве РК, необходимостью отчисления работодателем взносов по обязательному социальному медицинскому страхованию с 01.07.2017г. ЗРК №405-V от 16.11.2015г.

2)     Налоги

Экономия по данной статье составила 1 457 тыс.тенге. Отклонения в пределах допустимых значений.

Статья «Прочие расходы»

Перерасход по прочим затратам равен 235 тыс. тенге, связано с увеличением стоимости затрат на некоторые услуги предусмотренные тарифом. Отклонения в пределах допустимых значений, в том числе:

3)     Амортизация основных средств

Экономия по данной статье составила 128 тыс. тенге. Отклонения в пределах допустимых значений.

4)    Командировочные расходы

Перерасход по данной статье составил 3 тыс. тенге. Отклонения в пределах допустимых значений.

5)     Ремонт зданий и сооружений

Перерасход по данной статье составил 122 тыс. тенге, связан с увеличением стоимости используемых материалов.

6)   Статья «Другие расходы» - перерасход составил 117 тыс. тенге, в том числе по статье:

- услуги легкового транспорта 122 тыс. тенге, отклонения в пределах допустимых значений.

- канцелярские, типографские расходы 3 тыс.тенге, отклонения в пределах допустимых значений.

- материалы на эксплуатацию 7 тыс. тенге, отклонения в пределах допустимых значений.

- услуги охраны - 61 тыс. тенге, отклонения в пределах допустимых значений.

- прочие расходы 47 тыс. тенге, отклонения в пределах допустимых значений.

Расходы на выплату вознаграждений за кредиты:

Перерасход по расходам на выплату вознаграждений за кредиты 12 621  тыс. тенге. В связи с тем, что ставка процента по Займу ЕБРР не фиксированная, а  исчисляется в виде суммы Маржи по Займу ЕБРР (плавающая ставка вознаграждения ALL - in Cost  + 4.5%), в тарифной смете предусмотрена ставка 9 %, фактическая сложилась 11,5%, что на 27,8% выше плановой.

- О перспективах деятельности (планы развития), в том числе возможных изменениях тарифов на регулируемые услуги

В перспективе плана развития деятельности ТОО "Павлодарские тепловые сети":

– реконструкция тепловой изоляции на тепловых магистралях с целью улучшения качества теплоснабжения потребителей подключенных к данной т/с, повышения надежность т/с, увеличения срок службы трубопроводов, снижения тепловые потери»

– реконструкция теплосети для повышения надежность тепловой сети и увеличения срок службы трубопроводов;

- усиление требований к охране здоровья персонала, промышленной безопасности и снижению травматизма;

- непрерывное обучение с целью повышения профессионального уровня сотрудников.

Приказами № 175-ОД и № 176-ОД РГУ ДКРЕМ и ЗК МНЭ РК по Павлодарской области утверждены тарифы по передаче и распределению тепловой энергии ТОО "Павлодарские тепловые сети" по г. Павлодару и г. Экибастузу на 2016-2020 гг.