Отчёт ТОО «Павлодарские тепловые сети» по передаче и распределению

тепловой энергии, перед потребителями и иными заинтересованными лицам об исполнении утвержденной тарифной сметы и исполнении утвержденной

инвестиционной программы за 1 полугодие 2022 года

В соответствии с п.307 «Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий» утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан № 73 от 13.08.2019 г.

Публичные слушания назначенные на 28.07.2022 года были проведены в 12.00 часов, по адресу: г. Павлодар, ул. площадь Победы, 25, конференц-зал БЦ «ALTYN».

ТОО «Павлодарские тепловые сети», относятся к сфере естественных монополий и включены в местный раздел Государственного регистра субъектов естественных монополий по виду деятельности: передача и распределение тепловой.

ТОО «Павлодарские тепловые сети» производят эксплуатацию тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения протяженностью 411,45 км, в том числе: магистральные тепловые сети - 114,09 км, квартальные тепловые сети - 274,24 км, сети горячего водоснабжения - 23,12 км, насосные станции - 10 шт., ЦТП - 22 шт. Сети рассчитаны на эксплуатацию круглый год, за исключением технологических перерывов для ремонта сетей и источников теплоснабжения,  летний период обеспечение горячего водоснабжения. Система теплоснабжения - закрытая, водяная, в двух трубном исполнении. Теплоснабжение осуществляется от трех источников: ТЭЦ-1 АО «Алюминий Казахстана», ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО».

1. Об исполнении инвестиционных программ и (или) инвестиционных проектов, в том числе утвержденных ведомством уполномоченного органа

Инвестиционная программа ТОО «Павлодарские тепловые сети» на 2021-2025 годы, утверждена совместным приказом ДК РЕМ МНЭ РК по Павлодарской области №78 - ОД от 20.11.2020 г. и ГУ Управление энергетики и ЖКХ по Павлодарской области №107 - ОД от 26.11.2020 г.

За 1 полугодие 2022 года выполнены мероприятия на общую сумму 470 655 тыс. тенге, в том числе:

1. Реконструкция насосной станции НС-3 с устройством ЦТП на микрорайон «Лесозавод» -

Выполнена корректировка проектно-сметной документации, заключен договор на выполнение завершающего этапа строительно-монтажных работ, выполняется закуп материалов и оборудования на общую сумму 343 115 тыс. тенге;

2. Реконструкция тепловой магистрали ТМ-37 от НП-15 до НП-18 - выполнена корректировка проектно-сметной документации и получено положительное заключение экспертизы. Выполнены завершающие строительно-монтажные работы, ведется работа по проверке исполнительной документации. Срок ввода объекта в эксплуатацию июль 2022 года;

3. Реконструкция тепловой сети от ТК-616/А до ввода в ж/д ул. Камзина 64 - выполнены демонтажные, монтажные и общестроительные работы по реконструкции тепловой сети протяженностью 173 метра. Срок окончания строительно-монтажных работ, согласно договорным обязательствам – сентябрь 2022 года;

4. Реконструкция тепловой сети от ТК-302/4 до жилого дома ул. Сураганова 20 - разработана проектно-сметная документация, направлена на экспертизу;

5. Реконструкция тепловой сети от ТК-616 до ТК-616/21 - разработана проектно-сметная документация, получено положительное заключение экспертизы. Договор на выполнение строительно-монтажных работ, осуществление авторского и технического надзоров на стадии заключения. Срок начала работ – июль 2022 г.  исполнение на сумму 399 тыс. тенге;

6.  Реконструкция электроснабжения ЦТП и ПНС (разработка ПСД и экспертиза проекта) - Данное мероприятие исключено из ИП 2022 год, при корректировке будет перенесено на 2023 год;

7. Приобретение специальной техники для проведения текущих и капитальных ремонтов

Выполнен закуп техники в количестве 4 единиц на сумму 110 341 тыс.тенге, в том числе: экскаватор погрузчик JCB 4CX SM; автомастерская на шасси ГАЗ C41R33; вакуумная машина МВ-10-Д КАМАЗ 65115; бортовой полуприцеп МАЗ 938660-2010.

Отчет об исполнении утвержденной инвестиционной программы по итогам 1 полугодия 2022 года

ТОО "Павлодарские тепловые сети", передача и распределение тепловой энергии

В целях повышения надежности и энергоэффективности системы транспорта и распределения тепловой энергии, в ТОО «Павлодарские тепловые сети» разработана данная инвестиционная программа.   Проведение   мероприятий, представленных в   программе, обосновано и вызвано необходимостью повышения надежности и эффективности работы тепловых сетей.

Информация о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг

ТОО «Павлодарские тепловые сети» по итогам за 1-полугодия 2022 года

| № п/п | Показатель качества и надежности | Факт 2021 года | План на 2022 год | Факт 2022 года | Оценка соблюдения показателей надежности и качества | Причины (обоснование) несоблюдения показателей надежности и качества |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Улучшение гидравлического режима, надежности трубопроводов (снижение аварийности), увеличение пропускной способности и срока службы оборудования | Высокий уровень повреждаемости (аварийные участки), высокий износ | Бесперебойная передача тепловой энергии | Запланированные мероприятия на стадии выполнения, после ввода объектов в эксплуатацию показатели будут достигнуты | Хорошо | После завершения строительно-монтажных работ показатели будут достигнуты. |

Примечание: показатели рассмотрены в рамках выполнения мероприятий Инвестиционной программы

Информация о достижении показателей эффективности деятельности

ТОО «Павлодарские тепловые сети» по итогам за 1-полугодия 2022 года

| № п/п | Показатели эффективности | Факт на 2021 год | План на 2022 год | Факт на 2022 год | Оценка достижения показателей эффективности | Причины (обоснование недостижения показателей эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Снижение износа тепловых сетей на реконструируемых участках (%) | 83,84 | 83,84 | 0 | - | После завершения строительно-монтажных работ показатели будут достигнуты. |
| 2 | Тепловые потери (снижение) | 476,63 | 476,63 | 0 | - |  |
| 3 | Аварийность/повреждаемость | 97 | 97 | 0 | - | После завершения строительно-монтажных работ показатели будут достигнуты. |

Примечание: показатели рассмотрены в рамках выполнения мероприятий Инвестиционной программы

2. Об основных финансово-экономических показателях деятельности субъекта естественной монополии за отчётный период

Основные финансово-экономические показатели по ТОО "Павлодарские тепловые сети" за 1-полугодие 2022 г.

| Наименование | Сумма, тыс. тенге |
| --- | --- |
| Доход от передачи и распределение т/э | 2 944 819 |
| Себестоимость | 1 921 436 |
| Административные расходы | 199 759 |
| Курсовая разница (нетто) | (197 377) |
| Финансовые доходы/расходы (нетто) | (232 507) |
| Результат от неосновной деятельности | 191 629 |
| Расходы по КПН | (201) |
| Прибыль (+), убыток (-) | 585 168 |

3. Об объёмах предоставления регулируемых услуг за отчётный период

За 1-полугодие 2022 г. по ТОО "Павлодарские тепловые сети" объем услуг по передаче и распределению тепловой энергии составил 1 356,734 тыс. Гкал.

| Наименование | Единица измерения | Предусмотрено в утверждённой тарифной смете на 2022 год | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 1-полугодие 2022 года |
| --- | --- | --- | --- |
| ТОО «Павлодарские тепловые сети» | тыс. Гкал | 2 373,935 | 1 356,734 |

4. Информация о проводимой работе с потребителями регулируемых услуг

За 1-полугодие 2022 года: 139 потребителя, объекты, которых были ранее подключены самовольно, заключили договора либо дополнительные соглашения к договорам энергоснабжения с ТОО «Павлодарэнергосбыт.

Выявлено 39 потребителя, объекты, которых самовольно подключены к системе централизованного теплоснабжения. Возмещение сверхнормативных потерь – 416,47 Гкал/год.  Отключено путем выполнения видимого разрыва, либо опломбирована запорная арматура №1,2 на ТУ – 20 потребителей, 48 потребителей – заключили договора либо дополнительные соглашения к договорам энергоснабжения с ТОО «Павлодарэнергосбыт».

Обнаружено 2 потребителя, на объектах которых выявлено самовольное подключение дополнительно отапливаемых объемов к системе централизованного теплоснабжения. Возмещение сверхнормативных потерь – 25,74 Гкал/год.

Выявлено 10 домов индивидуальной застройки с неучтенной отапливаемой площадью 1 052,14 м²; (210,43 Гкал/год).

Выполнено 45 перерасчетов объема использованной потребителем тепловой энергии (1 278,442 Гкал) на общую сумму 5 007 668,32 тенге, оплачено – 2 540 921,83 тенге (с учетом задолженности прошлых лет).

Потребителями ТОО «Павлодарэнергосбыт» было установлено дополнительно 203 приборов учета тепловой энергии, в том числе:

- юридические лица – 62 приборов учета,

- частный сектор – 121 приборов учета,

- многоэтажный сектор – 20 приборов учета.

Заключено 116 (311 объектов) договоров на промывку внутренней системы отопления на 454,871 Гкал (18 235,00 тн).  Произведена промывка на 501 объекте, в том числе и хоз. питьевой водой, возмещены затраты на сетевую воду в объеме 6 264,02 тн, а также затраты на подогрев сетевой воды (156,616 Гкал).

Отработано 180 заявки потребителей с жалобами на некачественное теплоснабжение, из них подтвердилось 48 заявки.

Оформлено 344 актов о готовности к постоянной эксплуатации потребителя тепловой энергии на отопительный сезон 2022-2023г.г., в том числе 17 оформлены представителями объектов кондоминиума на многоэтажные жилые дома.

Принято комиссионных осмотров теплофикационного оборудования потребителей – 596.

Приняты гидравлические испытания: теплового узла – 2 551; внутренней системы отопления – 2 908; водо-водянного подогревателя/сборно-пластинчатый теплообменник – 829. Опломбировано дроссельных устройств – 1 674.

Вручено 5 112 технических требований потребителям тепловой энергии по подготовке теплофикационного оборудования к отопительному сезону.

Постоянно проводится плановый обход с целью проверки технического состояния теплофикационного оборудования, а также на соответствие температуры обратной сетевой воды с температурным графиком в жилых домах и объектах юридических лиц.  Обследуются подвальные помещения жилых домов на предмет затопления. Так же ведется разъяснительная работа с потребителями по подготовке теплофикационного оборудования к отопительному сезону, по соблюдению температурного режима теплоносителя в соответствии с температурным графиком, по соблюдению Правил пользования тепловой энергии.

В настоящее время имеются ограничения по свободным и доступным мощностям тепловой энергии: технические условия не выдаются:

- в центральной части г. Павлодара, в зоне действия тепловых сетей от ТК-216 до ТК-134, тепловой магистрали ТМ-5.

- в районах «Лесозавод», «Радиозавод» в зоне действия тепловых магистралей ТМ-34, 34А, ТМ23 (от ТК-65 до ТК-68), ТМ-37(от НО-16).

5. О постатейном исполнении утверждённой тарифной сметы ТОО «Павлодарские тепловые сети» за 1-полугодие 2022 г.:

Тариф и тарифная смета на услуги ТОО «Павлодарские тепловые сети» по передаче и распределению тепловой энергии утвержден приказом № 67-ОД от 21.07.2021г. ДК РЕМ МНЭ РК по Павлодарской области. В данной тарифной смете утвержден тариф в размере 2 170,52 тенге/Гкал без НДС.

Плановый объем в утверждённой тарифной смете принят в 2 373,935 тыс. Гкал. По факту за 1 полугодия 2022 года объем передачи и распределения тепловой энергии составил 1 356,734 Гкал, выполнение 57 %.

Доход от передачи и распределения тепловой энергии составил 2 944 819 тыс. тенге. План в тарифной смете – 5 152 676 тыс. тенге.

Расходы на передачу и распределения тепловой энергии – 2 258 837тыс. тенге. План в тарифной смете 5 021 061 тыс. тенге. Выполнение 45 %. В связи с несопоставимостью периодов плана и факта (тарифная смета утверждается на 12 месяцев) анализ исполнения тарифной сметы не производится. За I полугодие 2022 года в результате от передачи и распределения тепловой энергии получена прибыль в сумме 685 982 тыс. тенге.

Отклонение расходов по некоторым статьям затрат не оказало влияние на потребителей, услуги по передаче и распределению тепловой энергии отпущены по тарифам, утвержденным уполномоченным органом.

Услуги по передаче и распределению тепловой энергии представлены в требуемом объеме и надлежащем качестве.

Информация об исполнении утвержденной тарифной сметы

ТОО "Павлодарские тепловые сети"

по итогам 1-ого полугодия 2022 года на регулируемые услуги

по передаче и распределению тепловой энергии

| № п/п | Наименование показателей | Един. Изм. | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете по ТОО"ПТС" с 01.01.2022 г. Приказ №67-ОД от 21.07.2021 г. | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 1-ое полугодие 2022 г. | Отклонение | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | (+)/(-) | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего | тыс. тенге | 4 510 003 | 1 921 164 | -2 588 839 | -57,4% |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Материальные затраты, всего | тыс. тенге | 1 902 668 | 1 090 676 | -811 992 | -42,7% |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Вода на технологические цели | тыс. тенге | 374 695 | 161 894 | -212 801 | -56,8% |  |
| 1.2 | Материалы и услуги на эксплуатацию | тыс. тенге | 12 466 | 11 338 | -1 128 | -9,0% |  |
| 1.3 | Горюче-смазочные материалы | тыс. тенге | 20 242 | 12 199 | -8 043 | -39,7% |  |
| 1.4 | Электроэнергия на технологию | тыс. тенге | 260 206 | 194 945 | -65 261 | -25,1% |  |
| 1.5 | Нормативные технические потери | тыс. тенге | 1 014 099 | 571 724 | -442 375 | -43,6% |  |
| 1.6 | Транспортные расходы (грузовой автотранспорт, услуги механизмов) | тыс. тенге | 220 960 | 138 576 | -82 384 | -37,3% |  |
| 2 | Расходы на оплату труда, всего | тыс. тенге | 891 171 | 476 011 | -415 160 | -46,6% |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Заработная плата производственного персонала | тыс. тенге | 795 655 | 426 205 | -369 450 | -46,4% |  |
| 2.2 | Социальный налог и социальные отчисления | тыс. тенге | 68 029 | 35 884 | -32 145 | -47,3% |  |
| 2.3 | ОПВ, ОПВР | тыс. тенге | 3 617 | 2 140 | -1 477 | -40,8% |  |
| 2.4 | ОСМС | тыс. тенге | 23 870 | 11 781 | -12 089 | -50,6% |  |
| 3 | Амортизация | тыс. тенге | 677 639 | 154 408 | -523 231 | -77,2% |  |
| 4 | Ремонт, всего | тыс. тенге | 949 367 | 149 633 | -799 734 | -84,2% |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | кап. ремонт, не приводящий к росту стоимости осн. фондов | тыс. тенге | 949 367 | 149 633 | -799 734 | -84,2% |  |
| 5 | Прочие затраты, всего | тыс. тенге | 89 158 | 50 435 | -38 723 | -43,4% |  |
| 5.1 | - услуги связи | тыс. тенге | 4 303 | 3 549 | -754 | -17,5% |  |
| 5.2 | - услуги охраны | тыс. тенге | 34 796 | 17 899 | -16 897 | -48,6% |  |
| 5.3 | - подготовка кадров | тыс. тенге | 3 273 | 759 | -2 514 | -76,8% |  |
| 5.4 | - охрана труда и техника безопасности, спецпитание, медосмотр и услуги на ОТ и ТБ | тыс. тенге | 14 570 | 6 560 | -8 010 | -55,0% |  |
| 5.5 | - плата за использование пр.ресурсов. Фонд охраны природы | тыс. тенге | 104 | 126 | 22 | 21,0% |  |
| 5.6 | - ком.услуги (хоз.воды и стоки, тепло и электро энергия, дератизация, подпитка, утилизация промотходов) | тыс. тенге | 13 735 | 5 896 | -7 839 | -57,1% |  |
| 5.7 | - расходы на тех.характеристики | тыс. тенге | 6 457 | 8 148 | 1 691 | 26,2% |  |
| 5.8 | - канцелярские, типографские расходы | тыс. тенге | 1 258 | 800 | -458 | -36,4% |  |
| 5.9 | - поверка приборов | тыс. тенге | 1 400 | 2 059 | 659 | 47,0% |  |
| 5.10 | - проездные для контролеров | тыс. тенге | 5 535 | 2 490 | -3 045 | -55,0% |  |
| 5.11 | - плата за польз.земельн.участками | тыс. тенге | 3 727 | 2 149 | -1 578 | -42,3% |  |
| II | Расходы периода, всего | тыс. тенге | 511 058 | 337 674 | -173 385 | -33,9% |  |
| 6 | Общие административные расходы, всего | тыс. тенге | 442 115 | 144 351 | -297 764 | -67,3% |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Заработная плата административного персонала | тыс. тенге | 195 354 | 84 510 | -110 844 | -56,7% |  |
| 6.2 | Социальный налог и социальные отчисления | тыс. тенге | 16 703 | 7 436 | -9 267 | -55,5% |  |
| 6.3 | ОСМС | тыс. тенге | 5 861 | 2 321 | -3 540 | -60,4% |  |
| 6.4 | Налоги, платежи | тыс. тенге | 124 796 | 5 393 | -119 403 | -95,7% |  |
| 6.6 | Прочие расходы, всего | тыс. тенге | 99 401 | 44 691 | -54 710 | -55,0% |  |
| 6.6.1 | материалы и услуги на эксплуатацию | тыс. тенге | 9 541 | 709 | -8 832 | -92,6% |  |
| 6.6.2 | амортизация | тыс. тенге | 22 370 | 6 061 | -16 309 | -72,9% |  |
| 6.6.3 | услуги легкового транспорта | тыс. тенге | 5 028 | 3 606 | -1 422 | -28,3% |  |
| 6.6.4 | ремонт зданий и сооружений | тыс. тенге | 6 733 | 334 | -6 399 | -95,0% |  |
| 6.6.5 | услуги банка | тыс. тенге | 3 236 | 584 | -2 652 | -82,0% |  |
| 6.6.6 | расходы на содержание и обслуживание тех.средств управления, орг.техники, программного сопровождение и т.д. | тыс. тенге | 10 540 | 3 498 | -7 042 | -66,8% |  |
| 6.6.7 | ком.услуги (хоз.воды и стоки, тепло и электро энергия, дератизация, подпитка) | тыс. тенге | 4 186 | 2 274 | -1 912 | -45,7% |  |
| 6.6.8 | услуги сторонних организаций: (оплата консалтинговых, аудиторских, маркетинговых, нотариальных услуг, ведение реестра) | тыс. тенге | 8 425 | 15 359 | 6 934 | 82,3% |  |
| 6.6.9 | командировочные расходы | тыс. тенге | 628 | 10 | -618 | -98,4% |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 6.6.10 | услуги связи | тыс. тенге | 1 366 | 689 | -677 | -49,5% |  |
| 6.6.11 | охрана труда и техника безопасности, спецпитание, медосмотр и услуги на ОТ и ТБ | тыс. тенге | 931 | 325 | -606 | -65,1% |  |
| 6.6.12 | страхование персонала | тыс. тенге | 7 777 | 4 709 | -3 068 | -39,5% |  |
| 6.6.13 | канцелярские, типографские расходы | тыс. тенге | 3 721 | 566 | -3 155 | -84,8% |  |
| 6.6.14 | услуги охраны | тыс. тенге | 7 732 | 3 978 | -3 754 | -48,6% |  |
| 6.6.15 | прочие расходы (тех.характеристика, библиотечно-информационные, обучение, проездные, членские) | тыс. тенге | 7 187 | 1 988 | -5 199 | -72,3% |  |
| 7 | Расходы на выплату вознаграждений за кредиты | тыс. тенге | 68 943 | 193 323 | 124 380 | 180,4% |  |
| III | Всего затрат на предоставление услуг | тыс. тенге | 5 021 061 | 2 258 837 | -2 762 224 | -55,0% |  |
| IV | Доход (РБА*СП) | тыс. тенге | 131 615 | 685 982 | 554 367 | 421,2% |  |
| V | РБА | тыс. тенге | 10 718 878 |  | -10 718 878 | -100,0% |  |
| VI | Всего доходов | тыс. тенге | 5 152 676 | 2 944 819 | -2 207 858 | -42,8% |  |
| VII | Объем оказываемых услуг | тыс. Гкал | 2 373,935 | 1 356,734 | -1 017,201 | -42,8% |  |
|  |  | тыс. тенге | 5 152 676 | 2 944 819 | -2 207 858 | -42,8% |  |
| VIII | нормативные технические потери | % | 24,10% | 0,00% | -24,10% | -100,0% |  |
|  |  | тыс. Гкал | 763,734 | 436,938 | -326,796 | -42,8% |  |
| IХ | Тариф по транспортировке с учетом возмещения потерь (без НДС) | тенге/ Гкал | 2 170,52 | 2 170,52 | 0,00 | 0,0% |  |

6.  О перспективах деятельности (планы развития), в том числе возможных изменениях тарифов

В перспективе плана развития деятельности ТОО «Павлодарские тепловые сети»:

- модернизация оборудования с целью повышения надежности работы трубопроводов, увеличение срока службы и снижение тепловых потерь;

- усиление требований к охране здоровья персонала, промышленной безопасности и снижению травматизма;

- непрерывное обучение с целью повышения профессионального уровня сотрудников.

Планируемые мероприятия в рамках текущей деятельности:

На 2022 год предприятием запланировано произвести:

- капитальный ремонт 2,59 км тепловой сети;

- восстановление асфальтобетонного покрытия, нарушенного при производстве ремонтов 3 300 м²;

- восстановление нарушенной изоляции трубопровода в количестве 12 6365 п/м по утвержденному графику;

- ремонт зданий и сооружений.

Цель выполнения данных мероприятий - повышение надежности работы трубопроводов, увеличение срока службы и снижение тепловых потерь.

Планируемые мероприятия в рамках инвестиционной программы:

В целях повышения надежности и энергоэффективности системы транспорта и распределения тепловой энергии, в ТОО «Павлодарские тепловые сети» разработана инвестиционная программа.   Проведение мероприятий, представленных в программе, обосновано и вызвано необходимостью повышения надежности и эффективности работы тепловых сетей, увеличения срока службы трубопроводов, снижения нормативных потерь и улучшения качества теплоснабжения потребителей.

На 2022 год предприятием запланированы мероприятия на общую сумму 750 059 тыс. тенге без НДС, в том числе:

За счет амортизационных отчислений:

- Реконструкция насосной станции НС-3 с переоборудованием в ЦТП для теплоснабжения пос. "Лесозавод" на сумму 337 670 тыс. тенге;

- Реконструкция ТМ-37 от НП-15 до НП-18 на сумму 144 884 тыс. тенге;

- Реконструкция тепловой сети от ТК-616/А до ввода в жилой дом ул. Камзина 64 на сумму 127 468 тыс. тенге;

- Реконструкция тепловой сети от ТК-302/4 до жилого дома ул. Сураганова 20 на сумму 2 827 тыс. тенге;

- Реконструкция электроснабжения ЦТП и ПНС в городе Павлодар на сумму 14 020 тыс. тенге;

- Приобретение специальной техники для проведения текущих и капитальных ремонтов в количестве 4 единиц, на сумму 123 190 тыс. тенге.

Приказом № 92-ОД от 27.11.2020 г. ДК РЕМ МНЭ РК по Павлодарской области утверждены тарифы на услуги ТОО «Павлодарские тепловые сети» по передаче и распределению тепловой энергии на 2021-2025 годы.

| Период | Тариф, тенге/ Гкал без НДС |
| --- | --- |
| с 1 января по 31 декабря 2021 года | 2 062,51 |
| с 1 января по 31 декабря 2022 года | 2 265,92 |
| с 1 января по 31 декабря 2023 года | 2 433,08 |
| с 1 января по 31 декабря 2024 года | 2 527,29 |
| с 1 января по 31 декабря 2025 года | 2 653,63 |

Приказом № 67-ОД от 21.07.2021 г. ДК РЕМ МНЭ РК по Павлодарской области внес изменения в Приказ № 92-ОД от 27.11.2020 г. и утвердил тариф на услуги по передаче и распределению тепловой энергии по ТОО «Павлодарские тепловые сети», с вводом в действие с 01.08.2021 г.

| Период | Тариф, тенге/ Гкал без НДС |
| --- | --- |
| с 1 августа по 31 декабря 2021 года | 2 051,58 |
| с 1 января по 31 декабря 2022 года | 2 170,52 |
| с 1 января по 31 декабря 2023 года | 2 335,29 |
| с 1 января по 31 декабря 2024 года | 2 438,37 |
| с 1 января по 31 декабря 2025 года | 2 573,77 |

7.  Информация по итогам проведения публичных слушаний отчёта о деятельности

ТОО «Павлодарские тепловые сети» по передаче и распределению тепловой энергии,

об исполнении утвержденной тарифной сметы, об исполнении инвестиционной

программы за 1 полугодие 2022 года

С докладом о деятельности ТОО «Павлодарские тепловые сети» по передаче и распределению тепловой энергии выступил Панихин Сергей Анатольевич, исполняющий обязанности генерального директора ТОО «Павлодарские тепловые сети».

Заслушав доклад о выполнении инвестиционной программы за 1 полугодие 2022 г.; о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг; о достижении показателей эффективности; о результатах финансово-экономической деятельности ТОО «ПТС» за 1 полугодие 2022 г.; об объемах передачи и распределения тепловой энергии; о проводимой работе с потребителями регулируемых услуг; о постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы за 1 полугодие 2022 г., а также о перспективах деятельности в том числе возможных изменениях тарифов на регулируемые услуги ТОО «Павлодарские тепловые сети» вопросов у аудитории не возникло.