Отчёт о деятельности ТОО «Павлодарские тепловые сети»

по передаче и распределению тепловой энергии и исполнении инвестиционной программы за 1 полугодие 2019 год

В соответствии с Законом Республики Казахстан «О естественных монополиях и регулируемых рынках» субъекты естественных монополий обязаны не позднее 1 августа текущего календарного года отчитываться об исполнении утвержденной тарифной сметы, об исполнении утвержденной инвестиционной программы перед потребителями и иными заинтересованными лицами по итогам полугодия.

- Об исполнении инвестиционных программ и (или) инвестиционных проектов, в том числе утверждённых ведомством уполномоченного органа

Инвестиционная программа ТОО «Павлодарские тепловые сети» по г. Павлодару утверждена приказом № 162-ОД 11.11.2015 г. ДК РЕМ по Павлодарской области г. Павлодара на 2016-2020 годы.

Корректировка мероприятий инвестиционной программы 2017-2020 гг. по г. Павлодару утверждена приказом №191-ОД 30.11.2017 г. ДК РЕМ по Павлодарской области.

По городу Павлодару в 1 полугодии 2019 года выполнены мероприятия на общую сумму 88 359 055 тенге, в том числе:

- Реконструкция насосной станции НС-3 с устройством ЦТП на микрорайон «Лесозавод» в г. Павлодаре. Произведен демонтаж оборудования НС№3, ТМ-37, ТМ-37А (предусмотренные проектом).  Ведутся монтажные работы по строительству ТМ-34.

- Строительство тепловой магистрали ТМ-31 от ТК-309 до ТК-839. ПСД разработана, ведется сбор документации для сдачи в гос.экспертизу. СМР выполнены на 60%.

- Автоматизированная система коммерческого учета электрической энергии и системы телеметрии. Направлен пакет документов на тендер.

- Реконструкция трансформаторной подстанции ТП-282 на территории ССР.  Прорабатывается рынок поставщика услуг по разработке ПСД.

- Строительство ТМ-42 от УТ-13 (ТМ-43) до ТК-864 (ТМ-24). ПСД разработана в полном объеме. Ведется сбор документации для сдачи в гос.экспертизу.

По городу Павлодару на 2 полугодие 2019 года запланированы мероприятия на общую сумму 592 761 823 тенге, в том числе:

- Реконструкция насосной станции НС-3 с устройством ЦТП на микрорайон «Лесозавод» в г. Павлодаре. Выполнение строительно-монтажных работ, согласно графику.

- Строительство тепловой магистрали ТМ-31 от ТК-309 до ТК-839. Получить положительное заключение государственной экспертизы. Выполнить строительно-монтажные работы в полном объеме и ввести объект в эксплуатацию.

- Автоматизированная система коммерческого учета электрической энергии и системы телеметрии. Разработать проектно-сметную документацию в полном объеме.

- Реконструкция трансформаторной подстанции ТП-282 на территории ССР.  Разработать проектно-сметную документацию в полном объеме и получить положительное заключение экспертизы проекта.

- Строительство ТМ-42 от УТ-13 (ТМ-43) до ТК-864 (ТМ-24). Получить положительное заключение государственной экспертизы.

II) Об основных финансово-экономических показателях деятельности субъекта естественной монополии за отчётный период;

Основные финансово-экономические показатели по ТОО "Павлодарские тепловые сети" за 1-полугодие 2019 года

| Наименование | Сумма, тыс.тенге |
| --- | --- |
| Доход от передачи и распределение т/э | 2 518 196 |
| Себестоимость | (1 714 978) |
| Административные расходы | (339 547) |
| Курсовая разница (нетто) | 28 238 |
| Финансовые доходы/расходы (нетто) | 95 722 |
| Результат от неосновной деятельности | 137 828 |
| Расходы по КПН | (96 019) |
| Прибыль (+), убыток (-) | 629 439 |

III) Об объёмах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ) за отчётный период

Передача и распределение тепловой энергии по ТОО "Павлодарские тепловые сети" по городу Павлодару за 1-ое полугодие 2019 года

| Наименование | Единица измерения | Предусмотрено в утверждённой тарифной смете на 2019 год | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 1-ое полугодие 2019 года |
| --- | --- | --- | --- |
| Павлодарские тепловые сети | тыс. Гкал | 2 373,935 | 1 399,342 |

В 1-ом полугодие 2019 г. объем услуг по передаче и распределению тепловой энергии по Павлодарским тепловым сетям составил 1399,342 тыс. Гкал.

IV) Информация о проводимой работе с потребителями регулируемых услуг по ТОО «ПТС» за 1-ое полугодии 2019 г.

В 1-м полугодии 2019 года:

81 потребителей, объекты которых были ранее подключены самовольно, заключили договора либо дополнительные соглашения к договорам энергоснабжения с ТОО «Павлодарэнергосбыт», в том числе 10 жилых домов многоэтажной застройки.

Выявлено 20 потребителей, объекты, которых самовольно подключены к системе централизованного теплоснабжения. Возмещение сверхнормативных потерь – 502,33 Гкал/год. Отключено путем выполнения видимого разрыва, либо опломбирована запорная арматура №1,2 на ТУ – 1 потребитель, 19 потребителей – заключили договора либо дополнительные соглашения к договорам энергоснабжения с ТОО «Павлодарэнергосбыт».

Обнаружено 3 потребителя, на объектах, которых выявлено самовольное подключение дополнительно отапливаемых объемов к системе централизованного теплоснабжения. Возмещение сверхнормативных потерь – 37,31 Гкал/год.

Выявлено 36 домов индивидуальной застройки с неучтенной отапливаемой площадью 1 135,67 м²; (227,134 Гкал/год) – направлено в ТОО «Павлодарэнергосбыт» для предъявления к оплате.

Выполнено 22 перерасчетов объема использованной потребителем тепловой энергии (430,785 Гкал) на общую сумму 1 429 634,81 тенге, оплачено – 3 502 178,85 тенге (с учетом задолженности прошлых лет).

Потребителями ТОО «Павлодарэнергосбыт» было установлено дополнительно 90 приборов учета тепловой энергии, в том числе: - юридические лица – 12 приборов учета, - частный сектор – 67 приборов учета, - многоэтажный сектор – 11 приборов учета (в том числе, в рамках программы АО Фонд развития ЖКХ на возвратной основе установлено 0 общедомовых прибора учета).

На 23 объектах выявлено нарушение режимов теплопотребления по показаниям приборов учета тепловой энергии 547,1 Гкал и 10 382 тн (превышение температуры обратной сетевой воды и открытый водоразбор). Данные нарушения направлены в ТОО «Павлодарэнергосбыт» для предъявления в счетах.

Выявлено превышение температуры обратной сетевой воды у 567 потребителей (1 089,144 Гкал). При этом у ТОО «Павлодарэнергосбыт» отсутствует возможность предъявления к оплате по 77 многоэтажным жилым домам (585,069 Гкал).

Заключено 189 (440 объектов) договоров на промывку внутренней системы отопления на 586,972 Гкал (23 241,41 тн). Произведена промывка на 333 объектах, в том числе и хоз. питьевой водой, возмещены затраты на сетевую воду в объеме 8266,17тн, а так же затраты на подогрев сетевой воды (209,119 Гкал). При подготовке к отопительному сезону 2019-2020г. АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» принято решение, о том, что в целях стимулирования обслуживающих организаций, для представителей объектов кондоминиума, выполнивших в 2019г. подготовительные работы на 80%, производить отпуск сетевой воды для промывки внутренней системы отопления на многоэтажных жилых домах (далее - МЖД) за счет собственных нужд предприятия ТОО «Павлодарские тепловые сети». По итогам 1 полугодия 2019г. отпуск сетевой воды для промывки внутренней системы отопления выполнен на 11 МЖД + 1 социальных объектов на 873,78,37тн, (21,846 Гкал). В 2019г. ТОО «Павлодарские тепловые сети» на основании договора на оказание услуг по подготовке к отопительному сезону 2019-2020г.г. теплового оборудования потребителя выполнило подготовительные мероприятия на 9 соц. объектах (детские сады, школы, учебные заведения).

Отработано 396 заявки потребителей с жалобами на некачественное теплоснабжение, из них подтвердилось 76 заявок.

Оформлено 182 акта о готовности к постоянной эксплуатации потребителя тепловой энергии на отопительный сезон 2019-2020г.г., в том числе 7 оформлены представителями объектов кондоминиума на многоэтажные жилые дома.

Принято комиссионных осмотров теплофикационного оборудования потребителей – 473.

Приняты гидравлические испытания: теплового узла – 2 196, внутренней системы отопления – 2 260; водо-водянного подогревателя/сборно-пластинчатый теплообменник – 786.

Опломбировано дроссельных устройств – 1 524.

Вручено 7 545 технических требований потребителям тепловой энергии по подготовке теплофикационного оборудования к отопительному сезону.

Постоянно проводится плановый обход с целью проверки технического состояния теплофикационного оборудования, а так же на соответствие температуры обратной сетевой воды с температурным графиком в жилых домах и объектах юридических лиц.  Обследуются подвальные помещения жилых домов на предмет затопления. Так же ведется разъяснительная работа с потребителями по подготовке теплофикационного оборудования к отопительному сезону, по соблюдению температурного режима теплоносителя в соответствии с температурным графиком, по соблюдению Правил пользования тепловой энергии.

V.  О постатейном исполнении утверждённых ведомством уполномоченного органа тарифных смет за отчётный период

Исполнение тарифной сметы от передачи и распределения тепловой энергии

ТОО «Павлодарские тепловые сети» за 1 полугодие 2019 г.

| № пп | Наименование показателей | Един. Изм. | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете по ТОО"ПТС" с 01.01.2019 г. Приказ №2500 от 19.12.2018 г. | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 1-ое полугодие 2019 г. | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | бойлер | с ЦТП | Всего | бойлер | с ЦТП | (+)/(-) | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего | тыс.тенге | 3 645 534 | 3 065 820 | 579 714 | 1 714 656 | 1 464 691 | 250 012 | -1 930 878 | -53% |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Материальные затраты, всего | тыс.тенге | 1 669 910 | 1 404 392 | 265 518 | 934 623 | 798 372 | 136 276 | -735 287 | -44% |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | сырье и мат-лы (вода на тех. цели) | тыс.тенге | 154 268 | 129 739 | 24 529 | 159 519 | 136 264 | 23 259 | 5 251 | 3% |
| 1.2 | материалы на эксплуатацию | тыс.тенге | 23 612 | 19 858 | 3 754 | 14 355 | 12 263 | 2 093 | -9 257 | -39% |
| 1.3 | электроэнергия (на технологию) | тыс.тенге | 363 036 | 305 313 | 57 723 | 180 978 | 154 595 | 26 388 | -182 058 | -50% |
| 1.4 | нормативные технические потери | тыс.тенге | 976 722 | 821 423 | 155 299 | 514 342 | 439 361 | 74 996 | -462 380 | -47% |
| 1.5 | транспортные расходы (груз. автотранспорт, услуги механизмов) | тыс.тенге | 152 272 | 128 059 | 24 213 | 65 428 | 55 890 | 9 540 | -86 844 | -57% |
| 2 | Расходы на оплату труда, всего | тыс.тенге | 554 293 | 466 160 | 88 133 | 296 929 | 253 642 | 43 295 | -257 364 | -46% |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | заработная плата | тыс.тенге | 501 092 | 421 418 | 79 674 | 268 693 | 229 523 | 39 178 | -232 399 | -46% |
| 2.2 | социальный налог | тыс.тенге | 49 608 | 41 720 | 7 888 | 22 867 | 19 534 | 3 334 | -26 741 | -54% |
| 2.3 | профессиональные пенсионные и ОСМС | тыс.тенге | 3 593 | 3 022 | 571 | 5 368 | 4 586 | 783 | 1 775 | 49% |
| 3 | Амортизация | тыс.тенге | 681 121 | 572 836 | 108 285 | 316 289 | 270 180 | 46 118 | -364 832 | -54% |
| 4 | Ремонт, всего | тыс.тенге | 654 688 | 550 593 | 104 095 | 127 996 | 109 336 | 18 663 | -526 692 | -80% |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | кап. ремонт, не приводящий к росту стоимости осн. фондов | тыс.тенге | 654 688 | 550 593 | 104 095 | 127 996 | 109 336 | 18 663 | -526 692 | -80% |
| 5 | Прочие затраты, всего | тыс.тенге | 85 522 | 71 839 | 13 683 | 38 820 | 33 161 | 5 660 | -46 702 | -55% |
| 5.1 | - услуги связи | тыс.тенге | 3 862 | 3 244 | 618 | 2 752 | 2 351 | 401 | -1 110 | -29% |
| 5.2 | - услуги охраны | тыс.тенге | 32 504 | 27 303 | 5 201 | 16 517 | 14 109 | 2 408 | -15 987 | -49% |
| 5.3 | - подготовка кадров | тыс.тенге | 3 515 | 2 953 | 562 | 1 321 | 1 128 | 193 | -2 194 | -62% |
| 5.4 | - охрана труда и техника безопасности | тыс.тенге | 9 194 | 7 723 | 1 471 | 1 455 | 1 243 | 212 | -7 739 | -84% |
| 5.5 | - плата за использование пр.ресурсов. Фонд охраны природы | тыс.тенге | 252 | 212 | 40 | 91 | 78 | 13 | -161 | -64% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 5.6 | - дезинфекция, дератизация, вывоз мусора и др.ком.услуги | тыс.тенге | 11 707 | 9 834 | 1 873 | 3 546 | 3 029 | 517 | -8 161 | -70% |
| 5.7 | - расходы на тех.характеристики | тыс.тенге | 6 697 | 5 625 | 1 072 | 4 644 | 3 967 | 677 | -2 053 | -31% |
| 5.8 | - канцелярские, типографские расходы | тыс.тенге | 1 207 | 1 014 | 193 | 424 | 362 | 62 | -783 | -65% |
| 5.9 | - поверка приборов | тыс.тенге | 1 295 | 1 088 | 207 | 1 721 | 1 470 | 251 | 426 | 33% |
| 5.10 | - спецпитание | тыс.тенге | 5 233 | 4 396 | 837 | 1 907 | 1 629 | 278 | -3 326 | -64% |
| 5.11 | - плата за польз.земельн.участками | тыс.тенге | 3 778 | 3 174 | 604 | 1 797 | 1 535 | 262 | -1 981 | -52% |
| 5.12 | - подпитка теплосети | тыс.тенге | 17 | 14 | 3 | 17 | 15 | 3 | 0 | 1% |
| 5.13 | - другие затраты, в том числе: | тыс.тенге | 6 261 | 5 259 | 1 002 | 2 629 | 2 246 | 383 | -3 632 | -58% |
|  | медосмотр, тех.экспертиза | тыс.тенге | 431 | 362 | 69 | 0 | 0 | 0 | -431 | -100% |
|  | проездные для контролеров | тыс.тенге | 4 786 | 4 020 | 766 | 2 342 | 2 001 | 342 | -2 444 | -51% |
|  | утилизация промотходов | тыс.тенге | 1 044 | 877 | 167 | 287 | 245 | 42 | -757 | -73% |
| II | Расходы периода, всего | тыс.тенге | 389 034 | 326 758 | 62 276 | 212 291 | 181 343 | 30 954 | -176 743 | -45% |
| 6 | Общие административные расходы, всего | тыс.тенге | 389 034 | 326 758 | 62 276 | 212 291 | 181 343 | 30 954 | -176 743 | -45% |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | заработная плата административного персонала | тыс.тенге | 77 430 | 65 041 | 12 389 | 60 600 | 51 765 | 8 836 | -16 830 | -22% |
| 6.2 | социальный налог, ОПВ и ОСМС | тыс.тенге | 7 665 | 6 439 | 1 226 | 6 632 | 5 665 | 967 | -1 033 | -13% |
| 6.3 | налоги | тыс.тенге | 219 356 | 184 259 | 35 097 | 76 606 | 65 438 | 11 170 | -142 750 | -65% |
| 6.3.1 | налог на имущество | тыс.тенге | 219 075 | 184 023 | 35 052 | 76 527 | 65 371 | 11 158 | -142 548 | -65% |
| 6.3.2 | плата за РЧС | тыс.тенге | 156 | 131 | 25 | 76 | 65 | 11 | -80 | -51% |
| 6.3.3 | налог на транспорт | тыс.тенге | 117 | 98 | 19 | 0 | 0 | 0 | -117 | -100% |
| 6.3.4 | земельный налог | тыс.тенге | 8 | 7 | 1 | 3 | 3 | 0 | -5 | -59% |
| 6.4 | Прочие расходы, всего | тыс.тенге | 84 583 | 71 019 | 13 564 | 68 454 | 58 474 | 9 981 | -16 129 | -19% |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.1 | плата за польз.земельн.участками | тыс.тенге | 150 | 126 | 24 | 78 | 67 | 11 | -72 | -48% |
| 6.4.2 | амортизация | тыс.тенге | 22 370 | 18 815 | 3 555 | 11 020 | 9 414 | 1 607 | -11 350 | -51% |
| 6.4.3 | услуги банка | тыс.тенге | 3 808 | 3 199 | 609 | 3 575 | 3 054 | 521 | -233 | -6% |
| 6.4.4 | расходы на содержание и обслуживание тех.средств управления, выч.техники и т.д. | тыс.тенге | 1 399 | 1 175 | 224 | 905 | 773 | 132 | -494 | -35% |
| 6.4.5 | дератизация адм.помещений, ком.услуги | тыс.тенге | 5 381 | 4 520 | 861 | 2 309 | 1 972 | 337 | -3 072 | -57% |
| 6.4.6 | услуги сторонних организаций: (оплата консалтинговых, аудиторских, маркетинговых, нотариальных услуг, ведение реестра) | тыс.тенге | 5 446 | 4 575 | 871 | 7 846 | 6 703 | 1 144 | 2 400 | 44% |
| 6.4.7 | командировочные расходы | тыс.тенге | 691 | 580 | 111 | 912 | 779 | 133 | 221 | 32% |
| 6.4.8 | услуги связи | тыс.тенге | 1 502 | 1 262 | 240 | 773 | 660 | 113 | -729 | -49% |
| 6.4.9 | охрана труда и техника безопасности | тыс.тенге | 1 025 | 861 | 164 | 214 | 183 | 31 | -811 | -79% |
| 6.4.10 | ремонт зданий и сооружений, всего: | тыс.тенге | 6 859 | 5 762 | 1 097 | 3 507 | 2 996 | 511 | -3 352 | -49% |
| 6.4.11 | страхование персонала | тыс.тенге | 5 111 | 4 293 | 818 | 3 607 | 3 081 | 526 | -1 504 | -29% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 6.4.12 | другие расходы | тыс.тенге | 30 841 | 25 851 | 4 990 | 33 707 | 28 793 | 4 915 | 2 866 | 9% |
|  | услуги легкового транспорта | тыс.тенге | 3 790 | 3 184 | 606 | 2 103 | 1 797 | 307 | -1 687 | -45% |
|  | канцелярские, типографские расходы | тыс.тенге | 3 732 | 3 135 | 597 | 2 639 | 2 255 | 385 | -1 093 | -29% |
|  | материалы на эскплуатацию | тыс.тенге | 8 624 | 7 188 | 1 436 | 5 659 | 4 834 | 825 | -2 965 | -34% |
|  | услуги охраны | тыс.тенге | 8 050 | 6 762 | 1 288 | 3 670 | 3 135 | 535 | -4 380 | -54% |
|  | прочие расходы | тыс.тенге | 6 645 | 5 582 | 1 063 | 19 635 | 16 773 | 2 863 | 12 990 | 195% |
| III | Расходы на выплату вознаграждений за кредиты | тыс.тенге | 104 732 | 88 089 | 16 643 | 56 049 | 47 878 | 8 172 | -48 683 | -46% |
| IV | Всего затрат на предоставление услуг | тыс.тенге | 4 139 300 | 3 480 667 | 658 633 | 1 982 995 | 1 693 912 | 289 139 | -2 156 305 | -52% |
| V | Доход | тыс.тенге | 132 697 | 111 596 | 21 101 | 535 200 | 456 638 | 78 507 | 402 503 | 100% |
| VI | Регулируемая база задействованных активов (РБА) | тыс.тенге | 9 528 482 |  |  |  |  |  |  |  |
| VII | Всего доходов | тыс.тенге | 4 271 997 | 3 592 263 | 679 734 | 2 518 196 | 2 150 550 | 367 646 | -1 753 802 | -41% |
| VIII | Объем оказываемых услуг | тыс.Гкал | 2 373,935 | 1 996,695 | 377,240 | 1 399,342 | 1 195,345 | 204,037 | -974,59 | -41% |
|  |  | тыс.тенге | 4 271 997 | 3 592 263 | 679 734 | 2 518 196 | 2 150 550 | 367 646 | -1 753 802 | -41% |
| IХ | Нормативные технические потери | % | 19,06% |  |  | 19,60% |  |  | 0,5% | 3% |
|  |  | тыс.Гкал | 635,071 | 534,095 | 100,976 | 359,177 | 306,816 | 52,371 | -275,894 | -43% |
| Х | Тариф (без НДС) | тенге/Гкал | 1 799,54 | 1 799,10 | 1 801,86 | 1 799,56 | 1 799,10 | 1 801,86 | 0,0 | 0% |

Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий по Павлодарской области приказом № 175-ОД от 25.11.2015 г. утверждены предельные уровни тарифов на передачу тепловой энергии на 2016-2020 гг.

В данной тарифной смете определены следующие тарифы (без НДС):

Услуги по передаче и распределению т/э с ИТП (бойлер)	– 1 847,13 тенге/Гкал

Услуги по передаче и распределению т/э с ЦТП		– 1 849,96 тенге/Гкал

Во исполнение Протокола заседания ПРК от 19.11.2018 г. № 46, касательно завершения работы по снижению тарифов на услуги электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения в срок до 14.12.2018 г. совещания по вопросам обоснованности и снижения тарифов и письма РГУ ДКРЕМ и ЗКиПП МНЭ РК  №2-07/2893 от 10.12.2018 г. ТОО «Павлодарские тепловые сети», в соответствии с подпунктом 1-1) пункта 1 статьи 6 Закона РК «О естественных монополиях» и Правилами повышения или снижения тарифов (цен, ставок сборов) или их предельных уровней на предоставляемые услуги (товары, работы), утверждёнными приказом и.о. Председателя АРЕМ РК от 19 марта 2005 года № 91-ОД, Приказом № 2500 от 19.12.2019 г. на период с 01.01.2019 г. по 31.12.2016 г. снизил тарифа на 2,6 %

Письмом от 24 декабря 2018 года № 2-07/3058 Департамент согласовал решение ТОО «ПТС» о снижении предельного уровня тарифа на услуги ТОО «ПТС» с 01.01.2019 года по г.Павлодару в размере:

ИТП - 1 799,10 тенге/Гкал,

ЦТП - 1 801,86 тенге/Гкал без учета НДС.

Плановый объем в утверждённой тарифной смете принят в 2 373,935 тыс.Гкал. По факту за 1 полугодие 2019 года объем передачи и распределения тепловой энергии составил 1 399,342 Гкал, выполнение 41 %.

Доход от передачи и распределения тепловой энергии составил 2 518 196 тыс. тенге. План в тарифной смете – 4 271 997 тыс. тенге.

Расходы на передачу и распределения тепловой энергии – 1 982 995 тыс. тенге. План в тарифной смете 4 139 300 тыс. тенге. Выполнение 52 %. В связи с несопоставимостью периодов плана и факта (тарифная смета утверждается на 12 месяцев) анализ исполнения тарифной сметы не производится. За I полугодие 2019 года в результате от передачи и распределения тепловой энергии получена прибыль в сумме 535 200 тыс. тенге.

VII) О перспективах деятельности (планы развития) ТОО «ПТС»

На 2019 год запланировано произвести:

а) капитальный ремонт 9,2 км тепловой сети.

б) восстановление асфальтобетонного покрытия, нарушенного при производстве ремонтов 11050 м².

в) восстановление нарушенной изоляции трубопровода в количестве 12786 п/м по утвержденному графику.

г) ремонт зданий и сооружений.

Цель выполнения данных мероприятий - повышение надежности работы трубопроводов, увеличение срока службы и снижение тепловых потерь.

Для повышения качества выполнения основной задачи – транспортировки и распределения тепловой энергии, в ТОО «Павлодарские тепловые сети» разработано и внедряется ряд программ, по которым предусмотрена реконструкция магистральных и квартальных тепловых сетей с применением трубопроводов в пенополиуретановой тепловой изоляции, замена существующей тепловой изоляции трубопроводов тепловых сетей  из минеральной ваты на пенополиуретановую.

По инвестиционным программам:

В целях повышения надежности и энергоэффективности системы транспорта и распределения тепловой энергии, в ТОО «Павлодарские тепловые сети» разработаны и ежегодно выполняются инвестиционные программы. На 2020 год предприятием запланировано:

За счет амортизационных отчислений:

По городу Павлодару на 2020 год запланированы мероприятия на общую сумму 677 639 000 тенге, в том числе:

- Реконструкция насосной станции НС-3 с переоборудованием в ЦТП для теплоснабжения пос. "Лесозавод". Завершение строительно-монтажных работ и ввод объекта в эксплуатацию.

- Автоматизированная система коммерческого учета электрической энергии и системы телеметрии. Строительно-монтажные, пуско-наладочные работы АСКУЭ/АСДУ и метрологическая аттестация системы и сдача АСКУЭ/АСДУ в промышленную эксплуатацию.

-  Реконструкция теплосети от ТК-221/10 до ТК-221/8 в г. Павлодаре. Ориентировочный срок начала строительно-монтажных работ 2 квартал 2020 года. Общая протяженность реконструируемого участка тепловой сети 229,5 м.

- Реконструкция ТМ-37 от НП-15 до НП-18 в г. Павлодаре. Ориентировочный срок начала строительно-монтажных работ 2 квартал 2020 года.

Услуги по передаче и распределению тепловой энергии в отчетном году предоставлены в требуемом объеме и надлежащего качества.