**Отчет о деятельности ТОО «Экибастузтеплоэнерго»**

**по производству, передаче и распределению тепловой энергии за I полугодие 2020 года**

**5 ноября 2020 года состоялись публичные слушания ежегодного отчета ТОО «Экибастузтеплоэнерго» где был заслушан отчет об объемах предоставленных регулируемых услуг по производству, передаче и распределению тепловой энергии и об исполнении инвестиционной программы за I полугодие 2020 год перед потребителями и иными заинтересованными лицами. Слушания проходили в онлайн формате в инстаграм. В отчетный период действовала тарифная смета утвержденная для предприятия на период с 1 мая 2019 года по 30 апреля 2020 года.**

1. **Об объемах предоставленных регулируемых услуг (товаров, работ) за отчетный период**

Реализация тепловой энергии по ТОО «Экибастузтеплоэнерго» за I полугодие 2020 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Ед.изм.** | **Предусмотрено в утвержденной тарифной смете с 1 мая 2019г по 30 апреля 2020 год** | **Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за I полугодие 2020 год** | **отклонение** | |
| **тыс.Гкал** | **%** |
| **Тепловая энергия в виде пара и горячей воды** | **тыс. Гкал** | **883,003** | **473,157** | **- 409,846** | **-46%** |
|  |  |  |  |  |  |

1. **О постатейном исполнении утвержденных ведомством уполномоченного органа тарифных смет за отчетный период**

**Исполнение тарифной сметы по производству, передаче и распределению тепловой энергии за I полугодие 2020 г .**

Приказом ДКРЕМиЗК МНЭ РК № 31-ОД от 01.04.2019 г. утвержден тариф в размере 4 740,07 тенге/Гкал без учета НДС.

Объем оказываемых услуг в утвержденной тарифной смете принят в размере 883,003 тыс.Гкал. По факту за I полугодие 2020 года реализация составила 473,157 тыс.Гкал, выполнение 54 %.

Доходы от производства, передачи и распределения тепловой энергии составили 2 242 797 тыс. тенге. План в тарифной смете – 4 185 498 тыс. тенге.

Расходы на производство, передачу и распределение теплоэнергии – 2 604 414 тыс. тенге. План в тарифной смете 4 185 498 тыс. тенге. Выполнение составило 62 %.

За I полугодие 2020 г в результате деятельности от производства, передачи и распределения тепловой энергии получен убыток в сумме 361 617 тыс. тенге.

1. **О ходе исполнения инвестиционной программы по производству, передаче и распределению тепловой энергии за I полугодие 2020 года**

Утвержденной инвестиционной программы при утверждении тарифной сметы предприятие не имело. Освоение амортизационных отчислений за отчетный период составило 96 137 тыс. тенге.

**О перспективах деятельности (планы развития), в том числе возможных изменениях тарифов на регулируемые услуги**

В перспективе плана развития деятельности ТОО «Экибастузтеплоэнерго»:

* модернизация оборудования с целью повышения технического уровня производства, снижения рисков аварийности и исключения простоев;
* минимизация удельных расходов на производство единицы тепловой и электрической энергии;
* усиление требований к охране здоровья персонала, промышленной безопасности и снижению травматизма;
* непрерывное обучение с целью повышения профессионального уровня сотрудников;
* предотвращение загрязнения окружающей среды.

В 2020 г была подана заявка и утвержден тариф приказом № 32-ОД от 29 мая 2020г, период действия с 1 июля 2020г по 30 июня 2021г. Величина тарифа составила 5191,46 тенге/1Гкал без учета НДС.

Исполнение утвержденной тарифной сметы по производству, передаче и распределению тепловой энергии на период с 1 мая 2019г по 30 апреля 2020г по итогам 1 полугодия 2020г.

