Ежегодный отчет о деятельности ТОО «Павлодарские тепловые сети»

по передаче и распределению тепловой энергии

и исполнении инвестиционных программ за 2019 год

в соответствии с:

- п.289 главы 7. Приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73 «Субъект естественной монополии в сроки, установленные пунктом 287  настоящих Правил, размещает в средствах массовой информации, распространяемых на территории соответствующей административно-территориальной единицы, отчеты перед потребителями и иными заинтересованными лицами об исполнении утвержденной тарифной сметы, об исполнении утвержденной инвестиционной программы, о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг и достижении показателей эффективности деятельности субъектов естественных монополий с обоснованиями, в том числе финансовую отчетность»

- Об исполнении инвестиционных программ и (или) инвестиционных проектов, в том числе утвержденных ведомством уполномоченного органа

Инвестиционная программа ТОО «Павлодарские тепловые сети» по г. Павлодару утверждена приказом № 162-ОД 11.11.2015 г. ДК РЕМ МНЭ РК по Павлодарской области г. Павлодара на 2016-2020 годы.

Корректировка мероприятий инвестиционной программы 2016-2020 гг. по г. Павлодару утверждена приказом №11-ОД 20.01.2020 г. ДК РЕМ МНЭ РК по Павлодарской области.

За период 2019 года выполнены мероприятия на общую сумму 1 115 168 тыс. тенге, в том числе:

- Реконструкция насосной станции НС-3 с устройством ЦТП на микрорайон «Лесозавод» на сумму 385 972 тыс. тенге. Запланированные работы на 2019 г. выполнены в полном объеме;

- Строительство тепловой магистрали ТМ-31 от ТК-309 до ТК-839 на сумму 237 582 тыс. тенге. Запланированные работы выполнены в полном объеме, объект введен в эксплуатацию;

- Реконструкция трансформаторной подстанции ТП-282 на территории Северного сетевого района в г. Павлодаре (разработка и экспертиза проектно-сметной документации) на сумму 3 897 тыс. тенге. Разработана проектно-сметная документация и получено положительное заключение экспертизы;

- Реконструкция тепловой магистрали ТМ-37 от НП-15 до НП-18 на сумму 487 718 тыс. тенге. Запланированные работы на 2019 г. выполнены в полном объеме, согласно графику.

В целях повышения надежности и энергоэффективности системы транспорта и распределения тепловой энергии, в ТОО «Павлодарские тепловые сети» разработана данная инвестиционная программа.   Проведение   мероприятий, представленных в   программе, обосновано и вызвано необходимостью повышения надежности и эффективности работы тепловых сетей, увеличения срока службы трубопроводов, снижения нормативных потерь и улучшения качества теплоснабжения потребителей.

Износ основного оборудования на данный момент составляет более 80 % и это проблема всей отрасли ЖКХ Казахстана. Все вышеперечисленное позволяет модернизировать тепловые сети города Павлодара   без резкого повышения тарифа.

При модернизации: меняются трубы, устанавливается автоматика, контролирующая тепловые режимы, на действующих магистралях проводится замена устаревшей минераловатной изоляции труб на пенополиуретановую (ППУ), с очень низкой теплопроводностью. В итоге должна быть решена основная задача - снижение уровня нормативных и сверхнормативных потерь при передаче тепла.

ОТЧЕТ об исполнении инвестиционной программы ТОО «Павлодарские тепловые сети»

по передаче и распределение тепловой энергии за 2019 год

2. Об основных финансово-экономических показателях деятельности субъекта естественной монополии за отчётный период:

Основные финансово-экономические показатели по ТОО "Павлодарские тепловые сети" за 2019 г.

| Наименование | Сумма, тыс. тенге |
| --- | --- |
| Доход от передачи и распределение т/э | 4 186 898 |
| Себестоимость | 3 821 387 |
| Административные расходы | 708 091 |
| Курсовая разница (нетто) | 23 034 |
| Финансовые доходы/расходы (нетто) | 197 684 |
| Результат от неосновной деятельности | 341 947 |
| Расходы по КПН | 137 253 |
| Прибыль (+), убыток (-) | 82 832 |

3. Об объёмах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ) за отчётный период:

За 2019 г.  по ТОО "Павлодарские тепловые сети" по городу Павлодару объем услуг по передаче и распределению тепловой энергии составил 2 368,978 тыс. Гкал.

| Наименование | Единица измерения | Предусмотрено в утверждённой тарифной смете на 2019 год | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2019 год |
| --- | --- | --- | --- |
| ТОО «Павлодарские тепловые сети» | тыс. Гкал | 2 373,935 | 2 368,978 |

4. Информация о проводимой работе с потребителями регулируемых услуг по ТОО «ПТС» за 2019 год.

За период 2019 года: 452 потребителя, объекты, которых были ранее подключены самовольно, заключили договора либо дополнительные соглашения к договорам энергоснабжения с ТОО «Павлодарэнергосбыт», в том числе 8 жилых домов многоэтажной застройки.

Выявлено 41 потребителей, объекты, которых самовольно подключены к системе централизованного теплоснабжения. Возмещение сверхнормативных потерь – 2 017,30 Гкал/год.  Отключено путем выполнения видимого разрыва, либо опломбирована запорная арматура №1,2 на ТУ – 21 потребитель, 69 потребителей – заключили договора либо дополнительные соглашения к договорам энергоснабжения с ТОО «Павлодарэнергосбыт».

Обнаружено 11 потребителей, на объектах которых выявлено самовольное подключение дополнительно отапливаемых объемов к системе централизованного теплоснабжения. Возмещение сверхнормативных потерь – 252,834 Гкал/год.

Выявлено 68 домов индивидуальной застройки с неучтенной отапливаемой площадью 2 459,98 м²; (491,996 Гкал/год) – направлено в ТОО «Павлодарэнергосбыт» для предъявления к оплате.

Выполнен 41 перерасчет объема использованной потребителем тепловой энергии (1 848,095 Гкал) на общую сумму 6 248 341,2 тенге, оплачено – 5 706 381,84 тенге (с учетом задолженности прошлых лет).

Потребителями ТОО «Павлодарэнергосбыт» было установлено дополнительно 198 приборов учета тепловой энергии, в том числе:

- юридические лица – 31 прибор учета,

- частный сектор – 149 приборов учета,

- многоэтажный сектор – 18 приборов учета.

На 26 объектах выявлено нарушение режимов теплопотребления по показаниям приборов учета тепловой энергии 1250,938 Гкал и 25093,66 тн (превышение температуры обратной сетевой воды и открытый водоразбор). Данные нарушения направлены в ТОО «Павлодарэнергосбыт» для предъявления в счетах.

Заключено 240 (511 объектов) договоров на промывку внутренней системы отопления на 1036,26 Гкал (41 157,52 тн).  Произведена промывка на 1466 объектах, в том числе и хоз. питьевой водой, возмещены затраты на сетевую воду в объеме 11 497,33 тн, а также затраты на подогрев сетевой воды (294,460 Гкал).

При подготовке к отопительному сезону 2019-2020г. АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» принято решение, о том, что в целях стимулирования обслуживающих организаций, для представителей объектов кондоминиума, выполнивших в 2019г. подготовительные работы на 80%, производить отпуск сетевой воды для промывки внутренней системы отопления на многоэтажных жилых домах (далее - МЖД) за счет собственных нужд предприятия ТОО «Павлодарские тепловые сети».

По итогам 2019г. отпуск сетевой воды для промывки внутренней системы отопления выполнен на 188 МЖД + 18 социальных объектов на 13 994,41тн, (353,490 Гкал).

В 2019г. ТОО «Павлодарские тепловые сети» на основании договора на оказание услуг по подготовке к отопительному сезону 2019-2020г.г. теплового оборудования потребителя выполнило подготовительные мероприятия на 47 соц. объектах (детские сады, школы, учебные заведения).

Отработано 1051 заявка потребителей с жалобами на некачественное теплоснабжение, из них подтвердилось 194 заявки.

Оформлено 1806 актов о готовности к постоянной эксплуатации потребителя тепловой энергии на отопительный сезон 2019-2020г.г., в том числе 494 оформлены представителя объектов кондоминиума на многоэтажные жилые дома.

Принято комиссионных осмотров теплофикационного оборудования потребителей – 2 168.

Приняты гидравлические испытания:

- теплового узла – 5 999,

- внутренней системы отопления – 6 256;

- водо-водяного подогревателя/сборно-пластинчатый теплообменник – 1 906.

Опломбировано дроссельных устройств – 4 511.

Вручено 7 262 технических требований потребителям тепловой энергии по подготовке теплофикационного оборудования к отопительному сезону.

Постоянно проводится плановый обход с целью проверки технического состояния теплофикационного оборудования, а также на соответствие температуры обратной сетевой воды с температурным графиком в жилых домах и объектах юридических лиц.  Обследуются подвальные помещения жилых домов на предмет затопления. Так же ведется разъяснительная работа с потребителями по подготовке теплофикационного оборудования к отопительному сезону, по соблюдению температурного режима теплоносителя в соответствии с температурным графиком, по соблюдению Правил пользования тепловой энергии.

5. О постатейном исполнении утверждённой тарифной сметы за отчётный период:

Предельный уровень тарифа и тарифной сметы на услуги ТОО «Павлодарские тепловые сети» по передаче и распределению тепловой энергии утвержден приказом № 175-ОД от 25.11.2015 г. Департаментом Агентства РК по регулированию естественных монополий по Павлодарской области. В данной тарифной смете утверждены следующие тарифы (без НДС): ИТП - 1 847,13 тенге/Гкал, ЦТП - 1 849,96 тенге/Гкал.

Во исполнение Протокола заседания ПРК от 19.11.2018 г. № 46, касательно завершения работы по снижению тарифов на услуги теплоснабжения в срок до 14.12.2018 г. совещания по вопросам обоснованности и снижения тарифов и письма РГУ ДКРЕМ и ЗКиПП МНЭ РК №2-07/2893 от 10.12.2018 г. ТОО «ПТС», в соответствии с подпунктом 1-1) пункта 1 статьи 6 Закона РК «О естественных монополиях» и Правилами повышения или снижения тарифов (цен, ставок сборов) или их предельных уровней на предоставляемые услуги (товары, работы), утверждёнными приказом и.о. Председателя АРЕМ РК от 19 марта 2005 года № 91-ОД, Приказом № 2500 от 19.12.2018 г. на период с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г. снизил тарифа на 2,6 %. Письмом от 24.12.2018 года № 2-07/3058 Департамент согласовал решение ТОО «ПТС» о снижении предельного уровня тарифа на услуги ТОО «ПТС» на 2019-2020 года по г.Павлодару в размере: ИТП - 1 799,10 тенге/Гкал, ЦТП - 1 801,86 тенге/Гкал без учета НДС.

Приказом № 92-ОД РГУ «ДК РЕМ по Павлодарской области» от 30.09.2019 года об «Об утверждении временного компенсирующего тарифа на услуги ТОО «Павлодарские тепловые сети» по передаче и распределению тепловой энергии» по результатам анализа исполнения утвержденной тарифной сметы за 2018г. утвержден временный компенсирующий тариф на услуги по передаче и распределению тепловой энергии ТОО «Павлодарские тепловые сети» с вводом в действие: с 1 ноября 2019 г. по 31 декабря 2019 г. в размере: ИТП – 1 692,29 тг./Гкал, ЦТП – 1 695,05 тг./Гкал.

Приказом ДК РЕМ МНЭ РК № 130-ОД от 19.12.2019 г. была утверждена корректировка тарифной сметы на 2019 г., в размере: ИТП - 1 799,10 тенге/Гкал, ЦТП - 1 801,86 тенге/Гкал без учета НДС.

Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги по передаче и распределению тепловой энергии

ТОО «Павлодарские тепловые сети» за 2019 год

| № пп | Наименование показателей | Един. Изм. | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете по ТОО"ПТС" с 1 января 2019 г. Приказ №2500 ОД от 19.12.2018 г. | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2019 г. | Отклонение | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | бойлер | с ЦТП | Всего | бойлер | с ЦТП | (+)/(-) | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего | тыс.тенге | 3 656 738 | 3 075 066 | 581 672 | 3 810 822 | 3 240 180 | 570 642 | 154 083 | 4,21% |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Материальные затраты, всего | тыс.тенге | 1 714 083 | 1 441 700 | 272 383 | 1 768 022 | 1 503 274 | 264 748 | 53 939 | 3,15% |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | сырье и мат-лы (вода на тех. цели) | тыс.тенге | 340 842 | 286 679 | 54 163 | 354 759 | 301 637 | 53 123 | 13 917 | 4,08% | отклонения в пределах допустимых значений |
| 1.2 | материалы на эксплуатацию | тыс.тенге | 23 612 | 19 860 | 3 752 | 30 433 | 25 876 | 4 557 | 6 821 | 28,89% |  |
| 1.3 | электроэнергия (на технологию) | тыс.тенге | 319 638 | 268 845 | 50 793 | 303 900 | 258 394 | 45 507 | -15 738 | -4,92% | отклонения в пределах допустимых значений |
| 1.4 | нормативные технические потери | тыс.тенге | 842 496 | 708 616 | 133 880 | 849 464 | 722 263 | 127 201 | 6 968 | 0,83% | отклонения в пределах допустимых значений |
| 1.5 | транспортные расходы (груз. автотранспорт, услуги механизмов) | тыс.тенге | 187 494 | 157 699 | 29 795 | 229 465 | 195 104 | 34 361 | 41 971 | 22,39% | перерасход связан с резким ростом повреждаемости тепловых сетей по сравнению с предыдущим годом на 305 случаев, что повлекло дополнительные затраты по транспорту, для их устранения |
| 2 | Расходы на оплату труда, всего | тыс.тенге | 561 913 | 472 620 | 89 293 | 619 984 | 527 146 | 92 838 | 58 072 | 10,33% |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | заработная плата | тыс.тенге | 501 092 | 421 464 | 79 628 | 560 562 | 476 622 | 83 940 | 59 470 | 11,87% |  |
| 2.2 | социальный налог | тыс.тенге | 49 608 | 41 725 | 7 883 | 48 298 | 41 066 | 7 232 | -1 310 | -2,64% | отклонения в пределах допустимых значений |
| 2.3 | обязательные пенсионные взносы (ОПВ) | тыс.тенге | 3 289 | 2 766 | 523 | 3 129 | 2 661 | 469 | -160 | -4,85% | отклонения в пределах допустимых значений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2.4 | обязательное социальное медицинское страхование (ОСМС) | тыс.тенге | 7 924 | 6 665 | 1 259 | 7 995 | 6 798 | 1 197 | 71 | 0,89% | отклонения в пределах допустимых значений |
| 3 | Амортизация | тыс.тенге | 632 218 | 531 169 | 101 048 | 632 541 | 537 823 | 94 718 | 324 | 0,05% | отклонения в пределах допустимых значений |
| 4 | Ремонт, всего | тыс.тенге | 654 688 | 550 652 | 104 036 | 694 537 | 590 535 | 104 002 | 39 849 | 6,09% |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | кап. ремонт, не приводящий к росту стоимости осн. фондов | тыс.тенге | 654 688 | 550 652 | 104 036 | 694 537 | 590 535 | 104 002 | 39 849 | 6,09% | перерасход связан с увеличением затрат на трубную продукцию и услуг подрядчиков по результатам проведения тендерных процедур |
| 5 | Прочие затраты, всего | тыс.тенге | 93 837 | 78 925 | 14 912 | 95 737 | 81 401 | 14 336 | 1 900 | 2,02% |  |
| 5.1 | - услуги связи | тыс.тенге | 5 695 | 4 790 | 905 | 5 859 | 4 981 | 877 | 163 | 2,87% | отклонения в пределах допустимых значений |
| 5.2 | - услуги охраны | тыс.тенге | 32 504 | 27 339 | 5 165 | 32 422 | 27 567 | 4 855 | -82 | -0,25% | отклонения в пределах допустимых значений |
| 5.3 | - подготовка кадров | тыс.тенге | 3 515 | 2 956 | 559 | 3 418 | 2 906 | 512 | -97 | -2,75% | отклонения в пределах допустимых значений |
| 5.4 | - охрана труда и техника безопасности | тыс.тенге | 9 194 | 7 733 | 1 461 | 9 539 | 8 111 | 1 428 | 345 | 3,76% | отклонения в пределах допустимых значений |
| 5.5 | - плата за использование пр.ресурсов. Фонд охраны природы | тыс.тенге | 228 | 192 | 36 | 246 | 210 | 37 | 19 | 8,17% | отклонения сложились в связи увеличением выбросов по передвижным источникам загрязнения окружающей среды, в результате увеличения количества единиц техники |
| 5.6 | - дезинфекция, дератизация, вывоз мусора и др.ком.услуги | тыс.тенге | 11 707 | 9 847 | 1 860 | 11 162 | 9 491 | 1 671 | -545 | -4,65% | отклонения в пределах допустимых значений |
| 5.7 | - расходы на тех.характеристики | тыс.тенге | 6 697 | 5 633 | 1 064 | 8 618 | 7 327 | 1 290 | 1 921 | 28,68% |  |
| 5.8 | - канцелярские, типографские расходы | тыс.тенге | 1 207 | 1 015 | 192 | 1 209 | 1 028 | 181 | 2 | 0,20% | отклонения в пределах допустимых значений |
| 5.9 | - поверка приборов | тыс.тенге | 9 051 | 7 613 | 1 438 | 9 011 | 7 661 | 1 349 | -40 | -0,45% | отклонения в пределах допустимых значений |
| 5.10 | - спецпитание | тыс.тенге | 3 983 | 3 350 | 633 | 3 845 | 3 269 | 576 | -138 | -3,46% | отклонения в пределах допустимых значений |
| 5.11 | - плата за польз.земельн.участками | тыс.тенге | 3 778 | 3 178 | 600 | 3 875 | 3 295 | 580 | 97 | 2,56% | отклонения в пределах допустимых значений |
| 5.12 | - подпитка теплосети | тыс.тенге | 17 | 14 | 3 | 31 | 27 | 5 | 14 | 83,69% | перерасход, в связи с ростом стоимости тех.воды от ТЭЦ-1 на 203,9% (157/77 тонн/тенге) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 5.13 | - другие затраты, в том числе: | тыс.тенге | 6 261 | 5 266 | 995 | 6 501 | 5 527 | 973 | 240 | 3,83% |  |
|  | медосмотр, тех.экспертиза | тыс.тенге | 431 | 363 | 68 | 477 | 406 | 71 | 46 | 10,70% | в связи с ростом стоимости услуг |
|  | проездные для контролеров | тыс.тенге | 4 786 | 4 025 | 761 | 4 727 | 4 019 | 708 | -59 | -1,23% | отклонения в пределах допустимых значений |
|  | утилизация промотходов | тыс.тенге | 1 044 | 878 | 166 | 1 297 | 1 102 | 194 | 253 | 24,20% | в связи с необходимостью замены при капитальных ремонтах тепловых сетей подземного исполнения ж/б конструкций (лотков) и их утилизацией, согласно Экологического кодекса статья 288 «Общие экологические требования при обращении с отходами производства и потребления». |
| II | Расходы периода, всего | тыс.тенге | 328 926 | 276 657 | 52 269 | 387 249 | 329 261 | 57 988 | 58 323 | 17,73% |  |
| 6 | Общие административные расходы, всего | тыс.тенге | 328 926 | 276 657 | 52 269 | 387 249 | 329 261 | 57 988 | 58 323 | 17,73% |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Заработная плата административного персонала | тыс.тенге | 77 430 | 65 126 | 12 304 | 116 714 | 99 237 | 17 477 | 39 284 | 50,74% | в связи с недостаточным Фондом оплаты труда в тарифной смете |
| 6.2 | Социальный налог | тыс.тенге | 7 665 | 6 447 | 1 218 | 11 231 | 9 549 | 1 682 | 3 566 | 46,53% | перерасход связан с ростом ФОТ |
| 6.3 | Обязательное социальное медицинское страхование(ОСМС) | тыс.тенге | 1 630 | 1 371 | 259 | 1 683 | 1 431 | 252 | 53 | 3,25% | отклонения в пределах допустимых значений |
| 6.3 | налоги | тыс.тенге | 155 608 | 130 881 | 24 728 | 151 840 | 129 103 | 22 737 | -3 768 | -2,42% |  |
| 6.3.1 | налог на имущество | тыс.тенге | 155 327 | 130 644 | 24 683 | 151 370 | 128 703 | 22 667 | -3 957 | -2,55% | отклонения в пределах допустимых значений |
| 6.3.2 | плата за РЧС | тыс.тенге | 156 | 131 | 25 | 152 | 129 | 23 | -5 | -2,88% | отклонения в пределах допустимых значений |
| 6.3.3 | налог на транспорт | тыс.тенге | 117 | 98 | 19 | 311 | 264 | 47 | 194 | 165,81% | в результате увеличения количества единиц техники (приобретены: битумоварка 2 шт; каток 1шт; компрессор 1 шт.) |
| 6.3.4 | земельный налог | тыс.тенге | 8 | 7 | 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | -4,40% | отклонения в пределах допустимых значений |
| 6.4 | Прочие расходы, всего | тыс.тенге | 86 593 | 72 832 | 13 760 | 105 780 | 89 940 | 15 840 | 19 187 | 22,16% |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.1 | плата за польз.земельн.участками | тыс.тенге | 56 | 47 | 9 | 56 | 48 | 8 | 0 | 0,01% | отклонения в пределах допустимых значений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 6.4.2 | амортизация | тыс.тенге | 22 370 | 18 815 | 3 555 | 22 513 | 19 142 | 3 371 | 143 | 0,64% | отклонения в пределах допустимых значений |
| 6.4.3 | услуги банка | тыс.тенге | 3 808 | 3 203 | 605 | 3 811 | 3 240 | 571 | 3 | 0,07% | отклонения в пределах допустимых значений |
| 6.4.4 | расходы на содержание и обслуживание тех.средств управления, выч.техники и т.д. | тыс.тенге | 1 399 | 1 177 | 222 | 9 787 | 8 322 | 1 466 | 8 388 | 599,59% | в связи с необходимостью внедрения новых информационных технологий и усовершенствования программного обеспечения |
| 6.4.5 | дератизация адм.помещений, ком.услуги | тыс.тенге | 5 381 | 4 526 | 855 | 5 178 | 4 403 | 775 | -203 | -3,77% | отклонения в пределах допустимых значений |
| 6.4.6 | услуги сторонних организаций: (оплата консалтинговых, аудиторских, маркетинговых, нотариальных услуг, ведение реестра) | тыс.тенге | 5 446 | 4 581 | 865 | 8 259 | 7 022 | 1 237 | 2 813 | 51,65% | в связи с недостаточной суммой в утвержденной тарифной смете и ростом стоимости услуг |
| 6.4.7 | командировочные расходы | тыс.тенге | 691 | 581 | 110 | 1 141 | 971 | 171 | 450 | 65,19% |  |
| 6.4.8 | услуги связи | тыс.тенге | 1 502 | 1 263 | 239 | 1 546 | 1 314 | 232 | 44 | 2,93% | отклонения в пределах допустимых значений |
| 6.4.9 | охрана труда и техника безопасности | тыс.тенге | 1 025 | 862 | 163 | 1 130 | 961 | 169 | 105 | 10,22% | отклонения в пределах допустимых значений |
| 6.4.10 | ремонт зданий и сооружений | тыс.тенге | 6 859 | 5 769 | 1 090 | 6 886 | 5 855 | 1 031 | 27 | 0,39% | отклонения в пределах допустимых значений |
| 6.4.11 | страхование персонала | тыс.тенге | 7 214 | 6 068 | 1 146 | 7 231 | 6 148 | 1 083 | 16 | 0,23% | отклонения в пределах допустимых значений |
| 6.4.12 | другие расходы | тыс.тенге | 30 841 | 25 940 | 4 901 | 38 241 | 32 515 | 5 726 | 7 400 | 23,99% |  |
|  | услуги легкового транспорта | тыс.тенге | 3 790 | 3 188 | 602 | 3 963 | 3 370 | 593 | 173 | 4,57% | отклонения в пределах допустимых значений |
|  | канцелярские, типографские расходы | тыс.тенге | 3 732 | 3 139 | 593 | 3 835 | 3 260 | 574 | 103 | 2,75% | отклонения в пределах допустимых значений |
|  | материалы на эскплуатацию | тыс.тенге | 8 624 | 7 254 | 1 370 | 10 499 | 8 927 | 1 572 | 1 875 | 21,75% |  |
|  | услуги охраны | тыс.тенге | 8 050 | 6 771 | 1 279 | 7 953 | 6 762 | 1 191 | -97 | -1,21% | отклонения в пределах допустимых значений |
|  | прочие расходы | тыс.тенге | 6 645 | 5 589 | 1 056 | 11 991 | 10 196 | 1 796 | 5 346 | 80,45% | недостаточная сумма в утверждённой тарифной смете (не принято ДК РЕМ в полном объёме) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| III | Расходы на выплату вознаграждений за кредиты | тыс.тенге | 98 574 | 82 910 | 15 664 | 472 402 | 401 664 | 70 739 | 373 828 | 379,2% | перерасход в связи с тем, что ставка процента по Займу ЕБРР не фиксированная, а исчисляется в виде суммы Маржи по Займу ЕБРР (плавающая ставка вознаграждения ALL - in Cost + 4.5%), в тарифной смете предусмотрена ставка 9 %, фактическая сложилась 11,5%, что на 27,8% выше плановой |
| IV | Всего затрат на предоставление услуг | тыс.тенге | 4 084 238 | 3 434 632 | 649 606 | 4 670 473 | 3 971 105 | 699 369 | 586 235 | 14,35% |  |
| V | Доход | тыс.тенге | 187 759 | 157 631 | 30 128 | -483 575 | -412 537 | -71 039 | -671 334 | -357,6% |  |
|  | Доход на возврат основного долга | тыс.тенге | 187 759 |  |  | 457 200 |  |  | 269 441 | 143,5% |  |
|  | Убытки | тыс.тенге | 0 |  |  | -940 775 |  |  | -940 775 |  |  |
| VI | Регулируемая база задействованных активов (РБА) | тыс.тенге | 9 528 482 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VII | Всего доходов, в том числе | тыс.тенге | 4 271 997 | 3 592 263 | 679 734 | 4 186 898 | 3 558 568 | 628 330 | -85 099 | -1,99% | отклонения в пределах допустимых значений |
| VIII | Объем оказываемых услуг | тыс.Гкал | 2 373,935 | 1 996,695 | 377,240 | 2 368,978 | 2 014,241 | 354,737 | -4,96 | -0,21% | отклонения в пределах допустимых значений |
|  |  | тыс.тенге | 4 271 997 | 3 592 263 | 679 734 | 4 186 898 | 3 558 568 | 628 330 | -85 099 | -1,99% | отклонения в пределах допустимых значений |
| IХ | Нормативные технические потери | % | 19,06% |  |  | 19,06% |  |  | 0,0% | 0,00% | отклонения в пределах допустимых значений |
|  |  | тыс.Гкал | 584,200 | 494,564 | 89,636 | 602,959 | 512,670 | 90,289 | 18,759 | 3,21% | отклонения в пределах допустимых значений |
| Х | Тариф (без НДС) | тенге/Гкал | 1 799,54 | 1 799,10 | 1 801,86 | 1 767,39 | 1 766,70 | 1 771,26 | -32,157 | -1,79% | отклонения в пределах допустимых значений |

Плановый объем в утверждённой тарифной смете принят в 2 373,935 тыс. Гкал. По факту за 2019 год объем передачи и распределения тепловой энергии составил 2 368,978 Гкал, выполнение 99,8 %.

Доход от передачи и распределения тепловой энергии составил 4 186 898 тыс. тенге. План в тарифной смете – 4 271 997 тыс. тенге.

Основные статьи затрат:

Вода на технологические цели или нормативная подпитка - вода на технологические цели необходима для восполнения утечки в тепловых сетях.

Перерасход затрат по этой статье 13 917 тыс. тенге - связан с увеличением диаметра реконструируемых т/сетей, подключением новых потребителей, а также изменением объёмов и средневзвешенной стоимости ассортимента от теплоисточников и ростом стоимости технической воды от ТЭЦ-1 на 203,9% (157/77 тонн/тенге). Отклонения в пределах допустимых значений.

Электроэнергия на технологические цели – это электроэнергия которая необходима для работы сетевых насосов, оборудования ЦТП и на другие нужды предприятия.

Экономия по данной статье составила 15 738 тыс. тенге, в связи выводом в резерв оборудования СНС №3, ЦТП-24, ЦТП-25, согласно Комплексного плана мероприятий энергосбережении ТОО "Павлодарские тепловые сети" на 2018-2020 гг., Технического решения ТОО "ПТС" от 23.11.2017 г. на основании Технического отчёта по энергетическому аудиту ТОО "ЭНЕКО". Отклонения в пределах допустимых значений.

Нормативные потери - такому виду услуг, как передача и распределение тепловой энергии, сопутствуют потери тепловой энергии. В тарифной смете предусмотрены объемы и затраты по нормативным потерям.

Объемы по нормативным потерям, включенным в тарифную смету 584,200 тыс.Гкал, объемы по факту 2019 г. – 602,959 тыс.Гкал.

Перерасход по затратам на нормативные потери составил 6 968 тыс. тенге.  Это связано с тем, что стоимость нормативных потерь тепловой энергии от ТЭЦ-1 снизилась на 9,09% (1134,55/1247,96 тенге Гкал). Отклонения в пределах допустимых значений.

Транспортные расходы: грузовой автотранспорт и механизмы - используется для оперативной работы ремонтной службы, снабжения, а также для выполнения ремонтной компании в летний период.

Перерасход по данной статье составил 41 971 тыс.тенге, в связи с увеличением стоимости услуг машин и механизмов, с резким ростом повреждаемости тепловых сетей по сравнению с предыдущим годом на 305 случаев, что повлекло дополнительные затраты по транспорту, для их устранения, а также дополнительные затраты по благоустройству, субботникам, вывозу снега, в рамках против паводковых мероприятий, по распоряжению городского акимата.

Заработная плата - перерасход по затратам на оплату труда составил 58 072 тыс. тенге, недостаточная сумма в утвержденной тарифной смете (не принято ДК РЕМ в полном объёме) и в связи с изменением в законодательстве РК, необходимостью отчисления работодателем взносов по обязательному социальному медицинскому страхованию с 01.07.2017г. ЗРК №405-V от 16.11.2015г.

Амортизация - перерасход составил 324 тыс.тенге, в связи с изменением графика фактического ввода объектов Инвестиционной программы в эксплуатацию из незавершённого строительства. Отклонения в пределах допустимых значений.

Ремонты - после окончания отопительного сезона, проводятся испытания тепловых сетей на прочность, на максимальную расчетную температуру. Ежегодно в летний период ТОО «ПТС» проводит плановый и внеплановый ремонт тепловых сетей, насосных станций и ЦТП.

В 2019 году ремонты выполнены на сумму 694 537 тысяч тенге. Отремонтировано 9,2 км тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения с учетом внеплановых ремонтов. Восстановлено 17 107,29 п/м нарушенной тепловой изоляции надземных трубопроводов. Восстановлено 13 000 м2 нарушенного асфальтобетонного покрытия.

Перерасход по данной статье составил 39 849 тыс.тенге, в связи с увеличением затрат на трубную продукцию и услуг подрядчиков по результатам проведения тендерных процедур.

Прочие производственные затраты - перерасход по прочим производственным затратам равен 1 900 тыс.тенге, связан с увеличением стоимости затрат на некоторые услуги предусмотренные тарифом:

- Услуги связи, перерасход по данной статье составил 163 тыс.тенге, отклонения сложились в связи необходимостью передачи данных с приборов учёта т/э установленных в рамках ИП 2013-2015 гг. на УСПД (сервер) ТОО «ПТС» посредством мобильной связи. Отклонения в пределах допустимых значений.

- Охрана труда и ТБ, перерасход по данной статье составил 345 тыс.тенге. Отклонение в результате закупа дополнительной спецодежды из-за внесений изменений в нормы выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, согласно Приказу Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 8 декабря 2015 года № 943 «Об утверждении норм выдачи специальной одежды и других средств индивидуальной защиты работникам организаций различных видов экономической деятельности»  (с изменениями и дополнениями по состоянию на 11.10.2018 г.). Отклонения в пределах допустимых значений.

- Плата за использование природных ресурсов. Фонд охраны природы, перерасход по данной статье составил 19 тыс.тенге, отклонения сложились в связи увеличением выбросов по передвижным источникам загрязнения окружающей среды, в результате увеличения количества единиц техники (приобретены: битумоварка 2 шт; каток 1шт; компрессор 1 шт.).

- Расходы на тех. характеристики, перерасход по данной статье составил 1 921 тыс.тенге,  отклонения сложились в связи с необходимостью проведение следующих услуг: «Шеф наладка тепловых сетей»; «Выявление причин возникновения сверхнормативных потерь, разработка мероприятий по их сокращению» согласно требований "Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей"; «Услуги по проведению плановых испытаний вентиляционного оборудования, установленного на объектах тепловых сетей г. Павлодара» согласно ГОСТ 12.4.021-75. ССБТ. Системы вентиляционные; «Экспертное обследование технического состояния объектов ТОО «ПТС» для подготовки к отопительному сезону (на получение паспорта готовности)» согласно п. 10 Правил и сроков получения паспорта готовности энергопроизводящих и энергопередающих организаций к работе в осенне-зимних условиях.

Расходы периода - в тарифной смете составляют 328 926 тысяч тенге, по факту 2019 г. расходы периода составили 387 249 тысяч тенге, перерасход равен 58 323 тысячи тенге.

Расходы на выплату вознаграждений за кредиты:

Перерасход по расходам на выплату вознаграждений за кредиты 373 миллиона 828 тыс. тенге, в связи с тем, что ставка процента по Займу ЕБРР не фиксированная, а исчисляется в виде суммы Маржи по Займу ЕБРР (плавающая ставка вознаграждения ALL - in Cost + 4.5%), в тарифной смете предусмотрена ставка 9 %, фактическая сложилась 11,5%, что на 27,8% выше плановой.

Несмотря на экономию по некоторым позициям, общий перерасход затрат составил 586 235 тыс.тенге или 14,35%. Результат деятельности предприятия за 2019 года отрицательный. Убыток по итогам года составил 483 575 тыс.тенге (доход на возврат основного долга 457 200 тыс.тенге, убытки 940 775 тыс.тенге), в связи с увеличением расходов по статьям затрат тарифной сметы.

Отклонение расходов по некоторым статьям затрат не оказало влияние на потребителей, услуги по передаче и распределению тепловой энергии отпущены по тарифам, утвержденным уполномоченным органом.

Услуги по передаче и распределению тепловой энергии представлены в требуемом объеме и надлежащем качестве.

6.  О перспективах деятельности (планы развития):

Планируемые мероприятия в рамках текущей деятельности:

На 2020 год предприятием запланировано произвести:

- капитальный ремонт 5,02 км тепловой сети.

- восстановление асфальтобетонного покрытия, нарушенного при производстве ремонтов 5 500 м².

- восстановление нарушенной изоляции трубопровода в количестве 12 784,3 п/м по утвержденному графику.

- ремонт зданий и сооружений.

Цель выполнения данных мероприятий - повышение надежности работы трубопроводов, увеличение срока службы и снижение тепловых потерь.

Для повышения качества выполнения основной задачи – транспортировки и распределения тепловой энергии, в ТОО «Павлодарские тепловые сети» разработано и внедряется ряд программ, по которым предусмотрена реконструкция магистральных и квартальных тепловых сетей с применением трубопроводов в пенополиуретановой тепловой изоляции, замена существующей тепловой изоляции трубопроводов тепловых сетей  из минеральной ваты на пенополиуретановую.

Планируемые мероприятия в рамках инвестиционной программы:

В целях повышения надежности и энергоэффективности системы транспорта и распределения тепловой энергии, в ТОО «Павлодарские тепловые сети» разработана инвестиционная программа.   Проведение мероприятий, представленных в программе, обосновано и вызвано необходимостью повышения надежности и эффективности работы тепловых сетей, увеличения срока службы трубопроводов, снижения нормативных потерь и улучшения качества теплоснабжения потребителей.

На 2020 год предприятием запланированы мероприятия на общую сумму 776 073 тыс. тенге без НДС, в том числе:

За счет амортизационных отчислений:

# - Реконструкция насосной станции НС-3 с переоборудованием в ЦТП для теплоснабжения пос. "Лесозавод на сумму 225 070 тыс. тенге;

# -  Реконструкция тепловой магистрали ТМ-37 от НП-15 до НП-18 на сумму 40 463 тыс. тенге;

# - Реконструкции теплосети от ТК-221/10 до ТК 221/8 на сумму 96 359 тыс. тенге;

# - Реконструкция теплосети от ТК-137 до ТК-137/2 на сумму 92 861 тыс. тенге;

За счет бюджетный средств:

# -  Реконструкция тепловой магистрали ТМ-37 от НП-15 до НП-18 на сумму 321 320 тыс. тенге.