Отчёт о деятельности ТОО «Павлодарские тепловые сети»

по передаче и распределению тепловой энергии, об исполнении

утвержденной тарифной сметы, об исполнении инвестиционной программы за 1 полугодие 2020 года

в соответствии с:

- п.11 статьи 25 Закона Республики Казахстан от 27 декабря 2018 года № 204-VI «О естественных монополий»

- Об исполнении инвестиционных программ и (или) инвестиционных проектов, в том числе утвержденных ведомством уполномоченного органа

Инвестиционная программа ТОО «Павлодарские тепловые сети» по г. Павлодару утверждена приказом № 162-ОД 11.11.2015 г. ДК РЕМ МНЭ РК по Павлодарской области г. Павлодара на 2016-2020 годы.

Корректировка мероприятий инвестиционной программы 2016-2020 гг. по г. Павлодару утверждена приказом №11-ОД 20.01.2020 г. ДК РЕМ МНЭ РК по Павлодарской области.

За 1 полугодие 2020 года выполнены мероприятия на общую сумму 271 424 тыс. тенге, в том числе:

- Реконструкция насосной станции НС-3 с устройством ЦТП на микрорайон «Лесозавод» на сумму 230 962 тыс. тенге. Запланированные работы подрядной организацией выполнены на 90% согласно графику на 2020 год;

- Реконструкция тепловой магистрали ТМ-37 от НП-15 до НП-18 на сумму 237 582 тыс. тенге. Запланированные строительно-монтажные работы будут начаты после положительного заключения рабочей комиссии РБК;

- Реконструкция теплосети от ТК-137 до ТК-137/2, начало строительно-монтажных работ запланировано на май 2020 года, но в связи с задержкой поставки материалов - начало работ перенесено на июль 2020 года (заключение дополнительного соглашения к договору в части графика работ);

- Реконструкция тепловой сети от ТК-221/10 до ТК-221/8, начало строительно-монтажных работ запланировано на май 2020 года, но в связи с задержкой поставки материалов - начало работ перенесено на июль 2020 года (заключение дополнительного соглашения к договору в части графика работ);

- Строительство ТМ-42 от УТ-15 (ТМ-43) до ТК-864 (ТМ-24), данное мероприятие исключено из ИП, в связи с тем, что заключение экспертизы получил ГУ "Отдел строительства г. Павлодара", ПСД на стадии передачи. Планируемые затраты на данное мероприятие будут направлены на Реконструкцию НС-3, что будет отражено при корректировке инвестиционной программы на 2020 год.

В целях повышения надежности и энергоэффективности системы транспорта и распределения тепловой энергии, в ТОО «Павлодарские тепловые сети» разработана данная инвестиционная программа.   Проведение   мероприятий, представленных в   программе, обосновано и вызвано необходимостью повышения надежности и эффективности работы тепловых сетей, увеличения срока службы трубопроводов, снижения нормативных потерь и улучшения качества теплоснабжения потребителей.

При модернизации: меняются трубы в индустриальной ППУ-изоляции, устанавливается автоматика, контролирующая тепловые режимы, улучшаются гидравлические показатели. В итоге должна быть решена основная задача - снижение уровня нормативных и сверхнормативных потерь при передаче тепла.

Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы по итогам 1 полугодия 2020 года

ТОО "Павлодарские тепловые сети", передача и распределение тепловой энергии

2. Об основных финансово-экономических показателях деятельности субъекта естественной монополии за отчётный период:

Основные финансово-экономические показатели по ТОО "Павлодарские тепловые сети" за 1-полугодие 2020 г.

| Наименование | Сумма, тыс. тенге |
| --- | --- |
| Доход от передачи и распределение т/э | 2 235 944 |
| Себестоимость | 1 616 971 |
| Административные расходы | 278 317 |
| Курсовая разница (нетто) | (178 182) |
| Финансовые доходы/расходы (нетто) | (250 535) |
| Результат от неосновной деятельности | 285 977 |
| Расходы по КПН | 143 972 |
| Прибыль (+), убыток (-) | 53 944 |

3. Об объёмах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ) за отчётный период:

За 1-полугодие 2020 г. по ТОО "Павлодарские тепловые сети" объем услуг по передаче и распределению тепловой энергии составил 1 279,407 тыс. Гкал.

| Наименование | Единица измерения | Предусмотрено в утверждённой тарифной смете на 2020 год | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 1-полугодие 2020 года |
| --- | --- | --- | --- |
| ТОО «Павлодарские тепловые сети» | тыс. Гкал | 2 373,935 | 1 279,407 |

4. Информация о проводимой работе с потребителями регулируемых услуг по ТОО «ПТС» за 1-полугодие 2020 г.

За 1-полугодие 2020 года: 206 потребителей, объекты, которых были ранее подключены самовольно, заключили договора либо дополнительные соглашения к договорам энергоснабжения с ТОО «Павлодарэнергосбыт», в том числе 6 жилых домов многоэтажной застройки.

Выявлено 19 потребителей, объекты, которых самовольно подключены к системе централизованного теплоснабжения. Возмещение сверхнормативных потерь – 289,212 Гкал/год.  Отключено путем выполнения видимого разрыва, либо опломбирована запорная арматура №1,2 на ТУ – 10 потребителей, 46 потребителей – заключили договора либо дополнительные соглашения к договорам энергоснабжения с ТОО «Павлодарэнергосбыт».

Обнаружено 5 потребителей, на объектах которых выявлено самовольное  подключение дополнительно отапливаемых объемов к системе централизованного теплоснабжения. Возмещение сверхнормативных потерь – 455,743 Гкал/год.

Выявлено 8 домов индивидуальной застройки с неучтенной отапливаемой площадью 1 081 м²; (216,2 Гкал/год) – направлено в ТОО «Павлодарэнергосбыт» для предъявления к оплате.

Выполнен 53 перерасчет объема использованной потребителем тепловой энергии (4 416,742 Гкал) на общую сумму 15 270 210,69 тенге, оплачено – 7 003 881,98 тенге (с учетом задолженности прошлых лет).

Потребителями ТОО «Павлодарэнергосбыт» было установлено дополнительно 102 прибора учета тепловой энергии, в том числе:

- юридические лица – 14 приборов учета,

- частный сектор – 76 приборов учета,

- многоэтажный сектор – 12 приборов учета.

На 8 объектах выявлено нарушение режимов теплопотребления по показаниям приборов учета тепловой энергии 1 801,06 Гкал и 34 335 тн (открытый водоразбор). Внесены в ПО «1С Биллинг» для предъявления в счетах.

Заключено 114 (332 объекта) договоров на промывку внутренней системы отопления на  467,31 Гкал (18 691,09 тн).  Произведена промывка на 74 объектах, в том числе и хоз. питьевой водой, возмещены затраты на сетевую воду в объеме 3 413,18 тн, а так же затраты на подогрев сетевой воды (85,334 Гкал).

В 1 полугодии 2020г. ТОО «Павлодарские тепловые сети» на основании договора на оказание услуг по подготовке к отопительному сезону 2020-2021г.г. теплового оборудования потребителя выполнило подготовительные мероприятия на 6 соц. объектах (школы, учебные заведения).

Отработано 144 заявки потребителей с жалобами на некачественное теплоснабжение, из них подтвердилось 14 заявок.

Оформлено 334 акта о готовности к постоянной эксплуатации потребителя тепловой энергии  на отопительный сезон 2020-2021г.г., в том числе 12 оформлены представителя объектов кондоминиума на многоэтажные жилые дома.

Принято комиссионных осмотров теплофикационного оборудования потребителей – 606.

Приняты гидравлические испытания:

- теплового узла – 2 387,

- внутренней системы отопления – 2 329;

- водо-водянного подогревателя/сборно-пластинчатый теплообменник – 942.

Опломбировано дроссельных устройств – 1 409.

Вручено 6 000 технических требований потребителям тепловой энергии по подготовке теплофикационного оборудования к отопительному сезону.

Постоянно проводится плановый обход с целью проверки технического состояния теплофикационного оборудования, а так же на соответствие температуры обратной сетевой воды с температурным графиком в жилых домах и объектах юридических лиц.  Обследуются подвальные помещения жилых домов на предмет затопления. Так же ведется разъяснительная работа с потребителями по подготовке теплофикационного оборудования к отопительному сезону, по соблюдению температурного режима теплоносителя в соответствии с температурным графиком, по соблюдению Правил пользования тепловой энергии.

5. О постатейном исполнении утверждённой тарифной сметы ТОО «Павлодарские тепловые сети» за 1-полугодие 2020 г.:

Предельный уровень тарифа и тарифной сметы на услуги ТОО «Павлодарские тепловые сети» по передаче и распределению тепловой энергии утвержден приказом № 175-ОД от 25.11.2015 г. Департаментом Агентства РК по регулированию естественных монополий по Павлодарской области. В данной тарифной смете утверждены следующие тарифы (без НДС): ИТП - 1 903,57 тенге/Гкал, ЦТП - 1 906,25 тенге/Гкал.

Во исполнение Протокола заседания ПРК от 19.11.2018 г. № 46, касательно завершения работы по снижению тарифов на услуги теплоснабжения в срок до 14.12.2018 г. совещания по вопросам обоснованности и снижения тарифов и письма РГУ ДКРЕМ и ЗКиПП МНЭ РК №2-07/2893 от 10.12.2018 г. ТОО «ПТС», в соответствии с подпунктом 1-1) пункта 1 статьи 6 Закона РК «О естественных монополиях» и Правилами повышения или снижения тарифов (цен, ставок сборов) или их предельных уровней на предоставляемые услуги (товары, работы), утверждёнными приказом и.о. Председателя АРЕМ РК от 19 марта 2005 года № 91-ОД, Приказом № 2500 от 19.12.2018 г. на период с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. снизил тарифа на 2,6 %. Письмом от 24.12.2018 года № 2-07/3058 Департамент согласовал решение ТОО «ПТС» о снижении предельного уровня тарифа на услуги ТОО «ПТС» на 2019-2020 года в размере: ИТП - 1 854,08 тенге/Гкал, ЦТП - 1 856,69 тенге/Гкал без учета НДС.

Приказом № 92-ОД РГУ «ДК РЕМ по Павлодарской области» от 30.09.2019 года об «Об утверждении временного компенсирующего тарифа на услуги ТОО «Павлодарские тепловые сети» по передаче и распределению тепловой энергии» по результатам анализа исполнения утвержденной тарифной сметы за 2018г. утвержден временный компенсирующий тариф на услуги по передаче и распределению тепловой энергии ТОО «Павлодарские тепловые сети» с вводом в действие: с 1 января 2020 г. по 31 октября 2020 г. в размере: ИТП – 1 747,27 тенге/Гкал, ЦТП – 1 749,88 тенге/Гкал.

Приказом ДК РЕМ МНЭ РК № 130-ОД от 19.12.2019 г. была утверждена корректировка тарифной сметы на 2020 г., в размере: ИТП - 1 854,08 тенге/Гкал, ЦТП - 1 856,69 тенге/Гкал без учета НДС.

Плановый объем в утверждённой тарифной смете принят в 2 373,935 тыс. Гкал. По факту за 1 полугодия 2020 года объем передачи и распределения тепловой энергии составил 1 279,407 Гкал, выполнение 54 %.

Доход от передачи и распределения тепловой энергии составил 2 235 944 тыс. тенге. План в тарифной смете – 4 402 450 тыс. тенге.

Расходы на передачу и распределения тепловой энергии – 2 005 680 тыс. тенге. План в тарифной смете 4 281 952 тыс. тенге. Выполнение 47 %. В связи с несопоставимостью периодов плана и факта (тарифная смета утверждается на 12 месяцев) анализ исполнения тарифной сметы не производится. За I полугодие 2020 года в результате от передачи и распределения тепловой энергии получена прибыль в сумме 230 264 тыс. тенге.

Отклонение расходов по некоторым статьям затрат не оказало влияние на потребителей, услуги по передаче и распределению тепловой энергии отпущены по тарифам, утвержденным уполномоченным органом.

Услуги по передаче и распределению тепловой энергии представлены в требуемом объеме и надлежащем качестве.

Информация об исполнении утвержденной тарифной сметы ТОО "Павлодарские тепловые сети"

по итогам 1-ого полугодия 2020 года на регулируемые услуги по передаче и распределению тепловой энергии

| № пп | Наименование показателей тарифной сметы | Един. Изм. | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете по ТОО"ПТС" с 01.01.2020 г. Приказ №2500 от 19.12.2018 г. | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 1-ое полугодие 2020 г. | Отклонение | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | бойлер | с ЦТП | Всего | бойлер | с ЦТП | (+)/(-) | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего | тыс.тенге | 3 794 661 | 3 191 235 | 603 426 | 1 600 263 | 1 372 922 | 227 341 | -2 194 398 | -58% |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Материальные затраты, всего | тыс.тенге | 1 767 553 | 1 486 515 | 281 038 | 869 217 | 745 732 | 123 485 | -898 336 | -51% |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | сырье и мат-лы (вода на тех. цели) | тыс.тенге | 154 268 | 129 739 | 24 529 | 168 047 | 144 173 | 23 874 | 13 779 | 9% |  |
| 1.2 | материалы на эксплуатацию | тыс.тенге | 24 556 | 20 652 | 3 904 | 17 245 | 14 795 | 2 450 | -7 311 | -31% |  |
| 1.3 | электроэнергия (на технологию) | тыс.тенге | 375 409 | 315 719 | 59 690 | 176 279 | 151 236 | 25 043 | -199 130 | -53% |  |
| 1.4 | нормативные технические потери | тыс.тенге | 1 054 963 | 887 224 | 167 739 | 408 069 | 350 097 | 57 972 | -646 894 | -61% |  |
| 1.5 | транспортные расходы (груз. автотранспорт, услуги механизмов) | тыс.тенге | 158 357 | 133 181 | 25 176 | 99 577 | 85 430 | 14 146 | -58 780 | -37% |  |
| 2 | Расходы на оплату труда, всего | тыс.тенге | 576 465 | 484 807 | 91 658 | 298 298 | 255 920 | 42 378 | -278 167 | -48% |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | заработная плата | тыс.тенге | 521 136 | 438 275 | 82 861 | 268 891 | 230 691 | 38 200 | -252 245 | -48% |  |
| 2.2 | социальный налог | тыс.тенге | 51 592 | 43 389 | 8 203 | 22 877 | 19 627 | 3 250 | -28 715 | -56% |  |
| 2.3 | профессиональные пенсионные и ОСМС | тыс.тенге | 3 737 | 3 143 | 594 | 6 531 | 5 603 | 928 | 2 794 | 75% |  |
| 3 | Амортизация | тыс.тенге | 677 639 | 569 906 | 107 733 | 320 823 | 275 245 | 45 578 | -356 816 | -53% |  |
| 4 | Ремонт, всего | тыс.тенге | 684 215 | 575 425 | 108 790 | 72 670 | 62 346 | 10 324 | -611 545 | -89% |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | кап. ремонт, не приводящий к росту стоимости осн. фондов | тыс.тенге | 684 215 | 575 425 | 108 790 | 72 670 | 62 346 | 10 324 | -611 545 | -89% |  |
| 5 | Прочие затраты, всего | тыс.тенге | 88 789 | 74 582 | 14 207 | 39 256 | 33 679 | 5 577 | -49 533 | -54% |  |
| 5.1 | - услуги связи | тыс.тенге | 4 016 | 3 373 | 643 | 2 949 | 2 530 | 419 | -1 067 | -27% |  |
| 5.2 | - услуги охраны | тыс.тенге | 33 804 | 28 395 | 5 409 | 16 729 | 14 352 | 2 377 | -17 075 | -51% |  |
| 5.3 | - подготовка кадров | тыс.тенге | 3 656 | 3 071 | 585 | 608 | 521 | 86 | -3 048 | -83% |  |
| 5.4 | - охрана труда и техника безопасности | тыс.тенге | 9 562 | 8 032 | 1 530 | 1 783 | 1 530 | 253 | -7 779 | -81% |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 5.5 | - плата за использование пр.ресурсов. Фонд охраны природы | тыс.тенге | 262 | 220 | 42 | 137 | 117 | 19 | -125 | -48% |  |
| 5.6 | - дезинфекция, дератизация, вывоз мусора и др.ком.услуги | тыс.тенге | 12 175 | 10 227 | 1 948 | 3 857 | 3 309 | 548 | -8 318 | -68% |  |
| 5.7 | - расходы на тех.характеристики | тыс.тенге | 6 964 | 5 850 | 1 114 | 4 405 | 3 780 | 626 | -2 559 | -37% |  |
| 5.8 | - канцелярские, типографские расходы | тыс.тенге | 1 255 | 1 054 | 201 | 0 | 0 | 0 | -1 255 | -84% |  |
| 5.9 | - поверка приборов | тыс.тенге | 1 346 | 1 131 | 215 | 2 | 2 | 0 | -1 344 | -100% |  |
| 5.10 | - спецпитание | тыс.тенге | 5 443 | 4 572 | 871 | 1 943 | 1 667 | 276 | -3 500 | -64% |  |
| 5.11 | - плата за польз.земельн.участками | тыс.тенге | 3 778 | 3 174 | 604 | 1 860 | 1 596 | 264 | -1 918 | -15% |  |
| 5.12 | - подпитка теплосети | тыс.тенге | 17 | 14 | 3 | 17 | 15 | 2 | 0 | 2% |  |
| 5.13 | - другие затраты, в том числе: | тыс.тенге | 6 511 | 5 469 | 1 042 | 4 965 | 4 260 | 705 | -1 546 | -24% |  |
|  | медосмотр, тех.экспертиза | тыс.тенге | 449 | 377 | 72 | 0 | 0 | 0 | -449 | -100% |  |
|  | проездные для контролеров | тыс.тенге | 4 976 | 4 180 | 796 | 2 420 | 2 076 | 344 | -2 556 | -51% |  |
|  | утилизация промотходов | тыс.тенге | 1 086 | 912 | 174 | 2 545 | 2 184 | 362 | 1 459 | 134% |  |
| II | Расходы периода, всего | тыс.тенге | 382 559 | 321 371 | 61 188 | 189 844 | 162 874 | 26 970 | -192 715 | -50% |  |
| 6 | Общие административные расходы, всего | тыс.тенге | 382 559 | 321 371 | 61 188 | 189 844 | 162 874 | 26 970 | -192 715 | -50% |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | заработная плата административного персонала | тыс.тенге | 77 430 | 65 041 | 12 389 | 58 292 | 50 011 | 8 281 | -19 138 | -25% |  |
| 6.2 | социальный налог, ОПВ и ОСМС | тыс.тенге | 7 895 | 6 632 | 1 263 | 6 465 | 5 547 | 918 | -1 430 | -18% |  |
| 6.3 | налоги | тыс.тенге | 213 441 | 179 290 | 34 151 | 76 274 | 65 438 | 10 836 | -137 167 | -64% |  |
| 6.3.1 | налог на имущество | тыс.тенге | 213 141 | 179 038 | 34 103 | 76 191 | 65 367 | 10 824 | -136 950 | -64% |  |
| 6.3.2 | плата за РЧС | тыс.тенге | 167 | 140 | 27 | 80 | 68 | 11 | -87 | -52% |  |
| 6.3.3 | налог на транспорт | тыс.тенге | 125 | 105 | 20 | 0 | 0 | 0 | -125 | -100% |  |
| 6.3.4 | земельный налог | тыс.тенге | 8 | 7 | 1 | 3 | 3 | 0 | -5 | -57% |  |
| 6.4 | Прочие расходы, всего | тыс.тенге | 83 793 | 70 408 | 13 385 | 48 813 | 41 878 | 6 935 | -34 980 | -42% |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.1 | плата за польз.земельн.участками | тыс.тенге | 150 | 126 | 24 | 28 | 24 | 4 | -122 | -81% |  |
| 6.4.2 | амортизация | тыс.тенге | 22 370 | 18 815 | 3 555 | 10 309 | 8 845 | 1 465 | -12 061 | -54% |  |
| 6.4.3 | услуги банка | тыс.тенге | 3 947 | 3 315 | 632 | 2 328 | 1 997 | 331 | -1 619 | -41% |  |
| 6.4.4 | расходы на содержание и обслуживание тех.средств управления, выч.техники и т.д. | тыс.тенге | 1 223 | 1 027 | 196 | 7 963 | 6 832 | 1 131 | 6 740 | 551% |  |
| 6.4.5 | дератизация адм.помещений, ком.услуги | тыс.тенге | 4 701 | 3 949 | 752 | 2 493 | 2 139 | 354 | -2 208 | -47% |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 6.4.7 | командировочные расходы | тыс.тенге | 604 | 507 | 97 | 57 | 49 | 8 | -547 | -91% |  |
| 6.4.8 | услуги связи | тыс.тенге | 1 313 | 1 103 | 210 | 752 | 646 | 107 | -561 | -43% |  |
| 6.4.9 | охрана труда и техника безопасности | тыс.тенге | 895 | 752 | 143 | 718 | 616 | 102 | -177 | -20% |  |
| 6.4.10 | ремонт зданий и сооружений, всего: | тыс.тенге | 5 992 | 5 033 | 959 | 329 | 283 | 47 | -5 663 | -95% |  |
| 6.4.11 | страхование персонала | тыс.тенге | 4 464 | 3 750 | 714 | 4 101 | 3 518 | 583 | -363 | -8% |  |
| 6.4.12 | другие расходы | тыс.тенге | 32 405 | 27 219 | 5 186 | 12 159 | 10 432 | 1 727 | -20 246 | -62% |  |
|  | услуги легкового транспорта | тыс.тенге | 3 904 | 3 279 | 625 | 3 599 | 3 087 | 511 | -305 | -8% |  |
|  | канцелярские, типографские расходы | тыс.тенге | 3 881 | 3 260 | 621 | 181 | 155 | 26 | -3 700 | -95% |  |
|  | материалы на эскплуатацию | тыс.тенге | 9 336 | 7 842 | 1 494 | 409 | 351 | 58 | -8 927 | -96% |  |
|  | услуги охраны | тыс.тенге | 8 373 | 7 033 | 1 340 | 3 718 | 3 189 | 528 | -4 655 | -56% |  |
|  | прочие расходы | тыс.тенге | 6 911 | 5 805 | 1 106 | 4 254 | 3 649 | 604 | -2 657 | -38% |  |
| III | Расходы на выплату вознаграждений за кредиты | тыс.тенге | 104 732 | 88 089 | 16 643 | 215 572 | 184 947 | 30 625 | 110 840 | 106% |  |
| IV | Всего затрат на предоставление услуг | тыс.тенге | 4 281 952 | 3 600 695 | 681 257 | 2 005 680 | 1 720 743 | 284 937 | -2 276 272 | -53% |  |
| V | Доход | тыс.тенге | 120 498 | 101 337 | 19 161 | 230 264 | 197 145 | 33 119 | 109 766 | 100% |  |
| VI | Регулируемая база задействованных активов (РБА) | тыс.тенге | 9 528 482 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VII | Всего доходов | тыс.тенге | 4 402 450 | 3 702 032 | 700 418 | 2 235 944 | 1 917 888 | 318 056 | -2 166 506 | -49% |  |
| VIII | Объем оказываемых услуг | тыс.Гкал | 2 373,935 | 1 996,695 | 377,240 | 1 279,407 | 1 097,648 | 181,759 | -1 094,53 | -46% |  |
|  |  | тыс.тенге | 4 402 450 | 3 702 032 | 700 418 | 2 235 944 | 1 917 888 | 318 056 | -2 166 506 | -49% |  |
| IХ | Нормативные технические потери | % | 19,06% |  |  | 19,54% |  |  | 0,5% | 3% |  |
|  |  | тыс.Гкал | 633,071 | 532,413 | 100,658 | 324,024 | 277,992 | 46,032 | -309,047 | -49% |  |
| Х | Тариф (без НДС) | тенге/Гкал | 1 854,49 | 1 854,08 | 1 856,69 | 1 747,64 | 1 747,27 | 1 749,88 | -106,854 | -6% |  |

6.  О перспективах деятельности (планы развития):

Планируемые мероприятия в рамках текущей деятельности:

На 2020 год предприятием запланировано произвести:

- капитальный ремонт 5,02 км тепловой сети.

- восстановление асфальтобетонного покрытия, нарушенного при производстве ремонтов 5 500 м².

- восстановление нарушенной изоляции трубопровода в количестве 12 784,3 п/м по утвержденному графику.

- ремонт зданий и сооружений.

Цель выполнения данных мероприятий - повышение надежности работы трубопроводов, увеличение срока службы и снижение тепловых потерь.

Для повышения качества выполнения основной задачи – транспортировки и распределения тепловой энергии, в ТОО «Павлодарские тепловые сети» разработано и внедряется ряд программ, по которым предусмотрена реконструкция магистральных и квартальных тепловых сетей с применением трубопроводов в пенополиуретановой тепловой изоляции, замена существующей тепловой изоляции трубопроводов тепловых сетей  из минеральной ваты на пенополиуретановую.

Планируемые мероприятия в рамках инвестиционной программы:

В целях повышения надежности и энергоэффективности системы транспорта и распределения тепловой энергии, в ТОО «Павлодарские тепловые сети» разработана инвестиционная программа.   Проведение мероприятий, представленных в программе, обосновано и вызвано необходимостью повышения надежности и эффективности работы тепловых сетей, увеличения срока службы трубопроводов, снижения нормативных потерь и улучшения качества теплоснабжения потребителей.

На 2020 год предприятием запланированы мероприятия на общую сумму 776 073 тыс. тенге без НДС, в том числе:

За счет амортизационных отчислений:

# - Реконструкция насосной станции НС-3 с переоборудованием в ЦТП для теплоснабжения пос. "Лесозавод на сумму 154 660 тыс. тенге;

# -  Реконструкция тепловой магистрали ТМ-37 от НП-15 до НП-18 на сумму 28 105 тыс. тенге;

# - Реконструкции теплосети от ТК-221/10 до ТК 221/8 на сумму 96 391 тыс. тенге;

# - Реконструкция теплосети от ТК-137 до ТК-137/2 на сумму 173 911 тыс. тенге;

# - Строительство ТМ-42 от УТ-13 (ТМ-43) до ТК-864 (ТМ-24) на сумму 1 686 тыс. тенге;

За счет бюджетный средств:

# -  Реконструкция тепловой магистрали ТМ-37 от НП-15 до НП-18 на сумму 321 320 тыс. тенге.