| Проект плана |
| --- |
| мероприятий по охране окружающей среды на период реконструкции турбоагрегата ПТ-65/75-130/13 ст.№2 |
| ТЭЦ-3 АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" на 2015г. |
| № п/п | Наименование мероприятий | Объем планируемых работ | Общая стоимость (тыс. тенге) | Источник финансиро-вания | Срок выполнения | План финансиро-вания (тыс. тенге) | Цель мероприятия | Ожидаемый эффект от мероприятия |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Экологический (т/год) | Экономи-ческий (тыс. тенге) |
|  |  |  |  |  | начало | конец |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Охрана воздушного бассейна |
| 1.1 | Ведение мониторинга воздействия на атмосферный воздух на период реконструкции турбины №2 ТЭЦ-3 | подфакельные замеры | 187,5 | АО "ПАВЛОДАР ЭНЕРГО" | 2 кв. 2015г. | 4 кв. 2015г. | 187,5 | Ведение аналитического контроля атмосферного воздуха по подфакельным наблюдениям | - | - |
| 1.2 | Полив автодорог в засушливые дни летнего периода | - | Без доп. финан- сирования | АО "ПАВЛОДАР ЭНЕРГО | 2 кв. 2015г. | 3 кв. 2015г. | - | Принятие мер по пылеподавлению | - | - |
|  | Итого |  | 187,5 |  |  |  | 187,5 |  |  |  |
| 2. Охрана земельных ресурсов |
| 2.1 | Ведение учета используемой воды по существующим расходомерам | - | Без доп. финан- сирования | АО "ПАВЛОДАР ЭНЕРГО | 2 кв. 2015г. | 3 кв. 2015г. | - | Ведение контроля за потреблением технической и хозпитьевой воды | - | - |
| 2.2 | Сброс сточных вод в существующие системы канализации | - | Без доп. финан- сирования | АО "ПАВЛОДАР ЭНЕРГО | 2 кв. 2015г. | 4 кв. 2015г. | - | Защита грунтов от водной эрозии путем передачи сточных вод на очистку | - | - |
| 2.3 | Использование системы оборотного технического водоснабжения и сброс конденсата в существующую оборотную систему ГЗУ | - | Без доп. финан- сирования | АО "ПАВЛОДАР ЭНЕРГО | 2 кв. 2015г. | 4 кв. 2015г. | - | Рациональное использование технической воды | - | - |
| 2.4 | Содержание площадки турбинного цеха на период реконструкции в надлежащем санитарном состоянии | 234 м2 | Без доп. финан- сирования | АО "ПАВЛОДАР ЭНЕРГО" | 2 кв. 2015г. | 4 кв. 2015г. | - | Поддержание санитарного состояния | - | - |
|  | Итого |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| 3. Обращение с отходами производства и потребления |
| 3.1 | Сбор и своевременный вывоз отходов производства и потребления | 1893,3325 т. | 7 129,39 | АО "ПАВЛОДАР ЭНЕРГО" | 2 кв. 2015г. | 4 кв. 2015г. | 7 129,39 | Размещение и захоронение отходов производства и потребления на спец.полигонах | - | - |
|  | Итого |  | 7 129,39 |  |  |  | 7 129,39 |  |  |  |
|  | Всего: |  | 7 316,89 |  |  |  | 7 316,89 |  |  |  |