Отчёт о деятельности ТОО «Павлодарские тепловые сети»

по передаче и распределению тепловой энергии, об исполнении

утвержденной тарифной сметы, об исполнении инвестиционной программы за 1 полугодие 2021 года

В соответствии с Законом Республики Казахстан «О естественных монополиях и регулируемых рынках» субъекты естественных монополий обязаны не позднее 1 августа текущего календарного года отчитаться об исполнении утвержденной тарифной сметы, об исполнении утвержденной инвестиционной программы перед потребителями и иными заинтересованными лицами по итогам полугодия.

- Об исполнении инвестиционных программ и (или) инвестиционных проектов, в том числе утвержденных ведомством уполномоченного органа

Инвестиционная программа ТОО «Павлодарские тепловые сети» утверждена совместным приказом № 78-ОД 20.11.2020 г. ДК РЕМ МНЭ РК по Павлодарской области и №107-ОД от 26.11.2020г. Управления энергетики и ЖКХ Павлодарской области на период 2021-2025 годы.

За 1 полугодие 2021 года выполнены мероприятия на общую сумму 130 450 тыс. тенге, в том числе:

- Реконструкция насосной станции НС-3 с устройством ЦТП на микрорайон «Лесозавод», в связи с превышением фактической тепловой нагрузки над проектируемой р-на Лесозавод-Радиозавод, выявленной в ходе обследования ТОО «ПАВЛОДАРТЕХЭНЕРГО», на сегодняшний день проектной организацией ведутся работы по корректировке проектно-сметной документации;

- Реконструкция тепловой магистрали ТМ-37 от НП-15 до НП-18, в связи с удорожанием ТМЦ, выполняется корректировка сметной части рабочего проекта с повторным прохождением экспертизы;

- Реконструкция теплосети от ТК-137 до ТК-137/2, заключен договор с подрядной организацией ТОО "САЭМ Павлодар", работы ведутся согласно графику, срок окончания СМР сентябрь 2021 года;

- Автоматизированная система коммерческого учета электрической энергии и системы телеметрии на сумму 130 450 тыс. тенге. Работы выполнены в полном объеме. Объект введен в промышленную эксплуатацию;

- Реконструкция тепловой сети от ТК-616 до ТК-616/21, заключен договор с подрядной организацией ведутся работы по разработке проектно-сметной документации. Ориентировочный срок получения экспертизы 3 квартал 2021 года;

- Реконструкция тепловой сети от ТК-616/А до ввода в ж/д ул. Камзина, заключен договор с подрядной организацией ведутся работы по разработке проектно-сметной документации. Ориентировочный срок получения экспертизы август 2021 года. Начало СМР согласно планируемому графику работ;

- Приобретение спец.техники для проведения текущих и капитальных ремонтов. Тендер признан не состоявшимся, прорабатывается рынок - закуп из одного источника. Ориентировочный срок закупа – 4 квартал 2021 года.

В целях повышения надежности и энергоэффективности системы транспорта и распределения тепловой энергии, в ТОО «Павлодарские тепловые сети» разработана данная инвестиционная программа.   Проведение   мероприятий, представленных в   программе, обосновано и вызвано необходимостью повышения надежности и эффективности работы тепловых сетей, увеличения срока службы трубопроводов, снижения нормативных потерь и улучшения качества теплоснабжения потребителей. улучшить гидравлический режим теплосетей, обеспечит возможность перераспределения потоков в тепловых сетях.

В итоге должна быть решена основная задача - снижение уровня нормативных и сверхнормативных потерь при передаче тепла.

Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы по итогам 1 полугодия 2021года

ТОО "Павлодарские тепловые сети", передача и распределение тепловой энергии

2. Об основных финансово-экономических показателях деятельности субъекта естественной монополии за отчётный период:

Основные финансово-экономические показатели по ТОО "Павлодарские тепловые сети" за 1-полугодие 2021 г.

| Наименование | Сумма, тыс. тенге |
| --- | --- |
| Доход от передачи и распределение т/э | 2 957 563 |
| Себестоимость | 1 999 370 |
| Административные расходы | 254 767 |
| Курсовая разница (нетто) | (48 773) |
| Финансовые доходы/расходы (нетто) | (239 509) |
| Результат от неосновной деятельности | 264 723 |
| Расходы по КПН | 140 760 |
| Прибыль (+), убыток (-) | 539 107 |

3. Об объёмах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ) за отчётный период:

За 1-полугодие 2021 г. по ТОО "Павлодарские тепловые сети" объем услуг по передаче и распределению тепловой энергии составил 1 433,963 тыс. Гкал.

| Наименование | Единица измерения | Предусмотрено в утверждённой тарифной смете на 2021 год | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 1-полугодие 2021 года |
| --- | --- | --- | --- |
| ТОО «Павлодарские тепловые сети» | тыс. Гкал | 2 373,935 | 1 433,963 |

4. Информация о проводимой работе с потребителями регулируемых услуг по ТОО «Павлодарские тепловые сети» за 1-полугодие 2021 г.

За 1-полугодие 2021 года: 192 потребителя, объекты, которых были ранее подключены самовольно, заключили договора либо дополнительные соглашения к договорам энергоснабжения с ТОО «Павлодарэнергосбыт».

Выявлено 19 потребителей, объекты, которых самовольно подключены к системе централизованного теплоснабжения. Возмещение сверхнормативных потерь – 167,330 Гкал/год.  Отключено путем выполнения видимого разрыва, либо опломбирована запорная арматура №1,2 на ТУ – 25 потребителей, 19 потребителей – заключили договора либо дополнительные соглашения к договорам энергоснабжения с ТОО «Павлодарэнергосбыт».

Обнаружено 14 потребителей, на объектах которых выявлено самовольное подключение дополнительно отапливаемых объемов к системе централизованного теплоснабжения. Возмещение сверхнормативных потерь – 234,682 Гкал/год.

Выявлено 10 домов индивидуальной застройки с неучтенной отапливаемой площадью 502,5 м²; (100,5 Гкал/год) – направлено в ТОО «Павлодарэнергосбыт» для предъявления к оплате.

Выполнен 81 перерасчет объема использованной потребителем тепловой энергии (3 102,796 Гкал) на общую сумму 11 078 201,39 тенге.

Потребителями ТОО «Павлодарэнергосбыт» было установлено дополнительно 199 прибора учета тепловой энергии, в том числе:

- юридические лица – 56 приборов учета,

- частный сектор – 89 приборов учета,

- многоэтажный сектор – 54 приборов учета.

Заключено 171 (545 объекта) договоров на промывку внутренней системы отопления на 245,57 Гкал (9 821,76 тн).  Произведена промывка на 194 объектах, в том числе и хоз. питьевой водой – 595.

В 1 полугодии 2021г. ТОО «Павлодарские тепловые сети» на основании договора на оказание услуг по подготовке к отопительному сезону 2021-2022г.г. теплового оборудования потребителя выполнило подготовительные мероприятия на 3 соц. объектах (школы, учебные заведения).

Отработано 450 заявки потребителей с жалобами на некачественное теплоснабжение, из них подтвердилось 83 заявок.

Оформлено 263 акта о готовности к постоянной эксплуатации потребителя тепловой энергии на отопительный сезон 2021-2022г.г., в том числе 19 оформлены представителя объектов кондоминиума на многоэтажные жилые дома.

Принято комиссионных осмотров теплофикационного оборудования потребителей – 544.

Приняты гидравлические испытания:

- теплового узла – 2 882,

- внутренней системы отопления – 2 989;

- водо-водянного подогревателя/сборно-пластинчатый теплообменник – 906.

Опломбировано дроссельных устройств – 1 682.

Вручено 5 888 технических требований потребителям тепловой энергии по подготовке теплофикационного оборудования к отопительному сезону.

Постоянно проводится плановый обход с целью проверки технического состояния теплофикационного оборудования, а также на соответствие температуры обратной сетевой воды с температурным графиком в жилых домах и объектах юридических лиц.  Обследуются подвальные помещения жилых домов на предмет затопления. Так же ведется разъяснительная работа с потребителями по подготовке теплофикационного оборудования к отопительному сезону, по соблюдению температурного режима теплоносителя в соответствии с температурным графиком, по соблюдению Правил пользования тепловой энергии.

5. О постатейном исполнении утверждённой тарифной сметы ТОО «Павлодарские тепловые сети» за 1-полугодие 2021 г.:

Тариф и тарифная смета на услуги ТОО «Павлодарские тепловые сети» по передаче и распределению тепловой энергии утвержден приказом № 92-ОД от 27.11.2020 г. ДК РЕМ МНЭ РК по Павлодарской области. В данной тарифной смете утвержден тариф в размере 2 062,51 тенге/Гкал без НДС.

Плановый объем в утверждённой тарифной смете принят в 2 373,935 тыс. Гкал. По факту за 1 полугодия 2021 года объем передачи и распределения тепловой энергии составил 1 433,963 Гкал, выполнение 60 %.

Доход от передачи и распределения тепловой энергии составил 2 957 563 тыс. тенге. План в тарифной смете – 4 896 256 тыс. тенге.

Расходы на передачу и распределения тепловой энергии – 2 370 334 тыс. тенге. План в тарифной смете 4 801 934 тыс. тенге. Выполнение 49 %. В связи с несопоставимостью периодов плана и факта (тарифная смета утверждается на 12 месяцев) анализ исполнения тарифной сметы не производится. За I полугодие 2021 года в результате от передачи и распределения тепловой энергии получена прибыль в сумме 587 230 тыс. тенге.

Отклонение расходов по некоторым статьям затрат не оказало влияние на потребителей, услуги по передаче и распределению тепловой энергии отпущены по тарифам, утвержденным уполномоченным органом.

Услуги по передаче и распределению тепловой энергии представлены в требуемом объеме и надлежащем качестве.

Информация об исполнении утвержденной тарифной сметы

ТОО "Павлодарские тепловые сети"

по итогам 1-ого полугодия 2021 года на регулируемые услуги

по передаче и распределению тепловой энергии

| № пп | Наименование показателей | Един. Изм. | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете по ТОО"ПТС" с 01.01.2021 г. Приказ №92-ОД от 27.11.2020 г. | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 1-ое полугодие 2021 г. | Отклонение | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | (+)/(-) | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего | тыс.тенге | 4 294 114 | 1 999 370 | -2 294 744 | -53,4% |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Материальные затраты, всего | тыс.тенге | 1 852 489 | 1 105 620 | -746 869 | -40,3% |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Вода на технологические цели | тыс.тенге | 360 283 | 196 203 | -164 080 | -45,5% |  |
| 1.2 | Материалы и услуги на эксплуатацию | тыс.тенге | 11 987 | 6 845 | -5 142 | -42,9% |  |
| 1.3 | Горюче-смазочные материалы | тыс.тенге | 19 464 | 9 243 | -10 221 | -52,5% |  |
| 1.4 | Электроэнергия на технологию | тыс.тенге | 321 277 | 208 309 | -112 968 | -35,2% |  |
| 1.5 | Нормативные технические потери | тыс.тенге | 927 016 | 546 210 | -380 806 | -41,1% |  |
| 1.6 | Транспортные расходы (грузовой автотранспорт, услуги механизмов) | тыс.тенге | 212 462 | 138 810 | -73 652 | -34,7% |  |
| 2 | Расходы на оплату труда, всего | тыс.тенге | 849 244 | 405 923 | -443 321 | -52,2% |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Заработная плата производственного персонала | тыс.тенге | 765 053 | 366 249 | -398 804 | -52,1% |  |
| 2.2 | Социальный налог и социальные отчисления | тыс.тенге | 65 412 | 30 865 | -34 547 | -52,8% |  |
| 2.3 | ОПВ, ОПВР | тыс.тенге | 3 478 | 1 848 | -1 630 | -46,9% |  |
| 2.4 | ОСМС | тыс.тенге | 15 301 | 6 962 | -8 339 | -54,5% |  |
| 3 | Амортизация | тыс.тенге | 677 639 | 325 772 | -351 867 | -51,9% |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4 | Ремонт, всего | тыс.тенге | 829 367 | 113 645 | -715 722 | -86,3% |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | кап. ремонт, не приводящий к росту стоимости осн. фондов | тыс.тенге | 829 367 | 113 645 | -715 722 | -86,3% |  |
| 5 | Прочие затраты, всего | тыс.тенге | 85 375 | 48 409 | -36 966 | -43,3% |  |
| 5.1 | - услуги связи | тыс.тенге | 4 138 | 2 832 | -1 306 | -31,6% |  |
| 5.2 | - услуги охраны | тыс.тенге | 33 457 | 16 729 | -16 728 | -50,0% |  |
| 5.3 | - подготовка кадров | тыс.тенге | 3 147 | 617 | -2 530 | -80,4% |  |
| 5.4 | - охрана труда и техника безопасности, спецпитание, медосмотр и услуги на ОТ и ТБ | тыс.тенге | 14 010 | 4 881 | -9 129 | -65,2% |  |
| 5.5 | - плата за использование пр.ресурсов. Фонд охраны природы | тыс.тенге | 100 | 150 | 50 | 49,8% |  |
| 5.6 | - ком.услуги (хоз.воды и стоки, тепло и электро энергия, дератизация, подпитка, утилизация промотходов) | тыс.тенге | 12 711 | 10 107 | -2 604 | -20,5% |  |
| 5.7 | - расходы на тех.характеристики | тыс.тенге | 6 208 | 8 436 | 2 228 | 35,9% |  |
| 5.8 | - канцелярские, типографские расходы | тыс.тенге | 1 209 | 13 | -1 196 | -98,9% |  |
| 5.9 | - поверка приборов | тыс.тенге | 1 346 | 0 | -1 346 | -100,0% |  |
| 5.10 | - проездные для контролеров | тыс.тенге | 5 322 | 2 438 | -2 884 | -54,2% |  |
| 5.11 | - плата за польз.земельн.участками | тыс.тенге | 3 727 | 2 208 | -1 519 | -40,8% |  |
| II | Расходы периода, всего | тыс.тенге | 507 820 | 370 964 | -136 856 | -26,9% |  |
| 6 | Общие административные расходы, всего | тыс.тенге | 429 367 | 175 232 | -254 135 | -59,2% |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Заработная плата административного персонала | тыс.тенге | 187 840 | 69 942 | -117 898 | -62,8% |  |
| 6.2 | Социальный налог и социальные отчисления | тыс.тенге | 16 060 | 6 216 | -9 844 | -61,3% |  |
| 6.3 | ОСМС | тыс.тенге | 3 757 | 1 317 | -2 440 | -64,9% |  |
| 6.4 | Налоги, платежи | тыс.тенге | 124 796 | 59 434 | -65 362 | -52,4% |  |
| 6.6 | Прочие расходы, всего | тыс.тенге | 96 914 | 38 323 | -58 591 | -60,5% |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 6.6.1 | материалы и услуги на эксплуатацию | тысяч тенге | 9 174 | 544 | -8 630 | -94,1% |  |
| 6.6.2 | амортизация | тысяч тенге | 22 370 | 10 978 | -11 392 | -50,9% |  |
| 6.6.3 | услуги легкового транспорта | тысяч тенге | 4 834 | 3 503 | -1 331 | -27,5% |  |
| 6.6.4 | ремонт зданий и сооружений | тысяч тенге | 6 474 | 973 | -5 501 | -85,0% |  |
| 6.6.5 | услуги банка | тысяч тенге | 3 112 | 3 864 | 752 | 24,2% |  |
| 6.6.6 | расходы на содержание и обслуживание тех.средств управления, орг.техники, программного сопровождение и т.д. | тысяч тенге | 10 135 | 4 418 | -5 717 | -56,4% |  |
| 6.6.7 | ком.услуги (хоз.воды и стоки, тепло и электро энергия, дератизация, подпитка) | тысяч тенге | 4 500 | 2 089 | -2 411 | -53,6% |  |
| 6.6.8 | услуги сторонних организаций: (оплата консалтинговых, аудиторских, маркетинговых, нотариальных услуг, ведение реестра) | тысяч тенге | 8 101 | 376 | -7 725 | -95,4% |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 6.6.9 | командировочные расходы | тысяч тенге | 604 | 0 | -604 | -100,0% |  |
| 6.6.10 | услуги связи | тысяч тенге | 1 313 | 706 | -607 | -46,2% |  |
| 6.6.11 | охрана труда и техника безопасности, спецпитание, медосмотр и услуги на ОТ и ТБ | тысяч тенге | 895 | 443 | -452 | -50,5% |  |
| 6.6.12 | страхование персонала | тысяч тенге | 7 478 | 4 299 | -3 179 | -42,5% |  |
| 6.6.13 | канцелярские, типографские расходы | тысяч тенге | 3 578 | 11 | -3 567 | -99,7% |  |
| 6.6.14 | услуги охраны | тысяч тенге | 7 435 | 3 718 | -3 717 | -50,0% |  |
| 6.6.15 | прочие расходы (тех.характеристика, библиотечно-информационные, обучение, проездные, членские) | тысяч тенге | 6 911 | 2 403 | -4 508 | -65,2% |  |
| 7 | Расходы на выплату вознаграждений за кредиты | тыс.тенге | 78 453 | 195 732 | 117 279 | 149,5% |  |
| III | Всего затрат на предоставление услуг | тыс.тенге | 4 801 934 | 2 370 334 | -2 431 600 | -50,6% |  |
| IV | Доход (РБА*СП), в том числе: | тыс.тенге | 94 322 | 587 230 | 492 908 | 522,6% |  |
| V | РБА | тыс.тенге | 10 689 948 |  | -10 689 948 | -100,0% |  |
| VI | Всего доходов | тыс.тенге | 4 896 256 | 2 957 563 | -1 938 692 | -39,6% |  |
| VII | Объем оказываемых услуг | тыс.Гкал | 2 373,935 | 1 433,963 | -939,972 | -39,6% |  |
|  |  | тыс.тенге | 4 896 256 | 2 957 563 | -1 938 692 | -39,6% |  |
| VIII | Нормативные технические потери | % | 24,10% | 23,40% | -0,70% | -2,9% |  |
|  |  | тыс.Гкал | 763,734 | 451,851 | -311,883 | -40,8% |  |
| IХ | Тариф по транспортировке с учетом возмещения потерь (без НДС) | тенге/Гкал | 2 062,51 | 2 062,51 | 0,00 | 0,0% |  |

6.  О перспективах деятельности (планы развития):

В перспективе плана развития деятельности ТОО «Павлодарские тепловые сети»:

- модернизация оборудования с целью повышения надежности работы трубопроводов, увеличение срока службы и снижение тепловых потерь;

- усиление требований к охране здоровья персонала, промышленной безопасности и снижению травматизма;

- непрерывное обучение с целью повышения профессионального уровня сотрудников.

Планируемые мероприятия в рамках текущей деятельности:

На 2021 год предприятием запланировано произвести:

- капитальный ремонт 6,450 км тепловой сети;

- восстановление асфальтобетонного покрытия, нарушенного при производстве ремонтов 5 700 м²;

- восстановление нарушенной изоляции трубопровода в количестве 12 630 п/м по утвержденному графику;

- ремонт зданий и сооружений.

Цель выполнения данных мероприятий - повышение надежности работы трубопроводов, увеличение срока службы и снижение тепловых потерь.

Планируемые мероприятия в рамках инвестиционной программы:

В целях повышения надежности и энергоэффективности системы транспорта и распределения тепловой энергии, в ТОО «Павлодарские тепловые сети» разработана инвестиционная программа.   Проведение мероприятий, представленных в программе, обосновано и вызвано необходимостью повышения надежности и эффективности работы тепловых сетей, увеличения срока службы трубопроводов, снижения нормативных потерь и улучшения качества теплоснабжения потребителей.

На 2021 год предприятием запланированы мероприятия на общую сумму 712 766 тыс. тенге без НДС, в том числе:

За счет амортизационных отчислений:

- Реконструкция насосной станции НС-3 с переоборудованием в ЦТП для теплоснабжения пос. "Лесозавод" на сумму 276 995 тыс. тенге;

- Реконструкция ТМ-37 от НП-15 до НП-18 на сумму 47 373 тыс. тенге;

- Автоматизированная система коммерческого учета электрической энергии и системы телеметрии на сумму 130 450 тыс. тенге;

- Реконструкция тепловой сети от ТК-137 до ТК-137/2 на сумму 76 651 тыс. тенге;

- Реконструкция тепловой сети от ТК-616 до ТК-616/21 на сумму 45 657тыс. тенге;

- Реконструкция тепловой сети от ТК-616/А до ввода в жилой дом ул. Камзина 64 на сумму 2 975 тыс. тенге;

- Приобретение специальной техники для проведения текущих и капитальных ремонтов в количестве 7 единиц, в том числе: тягач седельный на базе КАМАЗ (1 ед.); бортовой полуприцеп (1 ед.);  трактор «Белорус» (1 ед.); прицеп тракторный (2 ед.); экскаватор погрузчик (1 ед.); автомастерская на шасси ГАЗ С41R33 (1 ед.) на сумму 132 665 тыс. тенге.

Приказом ДК РЕМ МНЭ РК по Павлодарской области № 67-ОД от 21.07.2021г. были внесены изменения в приказ ДКРЕМ МНЭ РК по Павлодарской области от 27.11.2020 года № 92 "Об утверждении тарифов и тарифной сметы на услуги, снижены тарифы на услуги ТОО «Павлодарские тепловые сети» по передаче и распределению тепловой энергии на с 01.01.2021 по 31.12.2025 гг.

| Период | Тариф, тенге/ Гкал без НДС |
| --- | --- |
| с 1 августа по 31 декабря 2021 года | 2 051,58 |
| с 1 января по 31 декабря 2022 года | 2 170,52 |
| с 1 января по 31 декабря 2023 года | 2 335,29 |
| с 1 января по 31 декабря 2024 года | 2 438,37 |
| с 1 января по 31 декабря 2025 года | 2 573,77 |