Ежегодный отчет о деятельности ТОО «Павлодарские тепловые сети»

по передаче и распределению тепловой энергии, об исполнении тарифной сметы и исполнении инвестиционной программы за 2023 год

в соответствии с:

- п.289, п.292 главы 7. «Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий» утвержденных Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73 «Субъект естественной монополии в сроки, установленные пунктом 287  настоящих Правил, размещает в средствах массовой информации, распространяемых на территории соответствующей административно-территориальной единицы, отчеты перед потребителями и иными заинтересованными лицами об исполнении утвержденной тарифной сметы, об исполнении утвержденной инвестиционной программы, о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг и достижении показателей эффективности деятельности субъектов естественных монополий с обоснованиями, в том числе финансовую отчетность»

- Об исполнении инвестиционных программ и (или) инвестиционных проектов, в том числе утвержденных ведомством уполномоченного органа

Инвестиционная программа ТОО «Павлодарские тепловые сети» на 2021-2025 годы, утверждена совместным приказом ДКРЕМ МНЭ РК по Павлодарской области № 78-ОД от 20.11.2020 г. и ГУ Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Павлодарской области № 107 - ОД от 26.11.2020г.

Корректировка мероприятий инвестиционной программы 2023г. утверждена совместным приказом ДКРЕМ МНЭ РК по Павлодарской области № 128-ОД от 22.12.2023г. г. и ГУ Управление энергетики и ЖКХ Павлодарской области № 77-ОД от 22.12.22023г.

Учитывая, высокий износ тепловых сетей ТОО «ПТС» приняло участие в новой тарифной программе «Тариф в обмен на инвестиции».

За период 2023 года выполнены мероприятия на общую сумму 780 738 тыс. тенге без НДС, в том числе в рамках новой тарифной программы «Тариф в обмен на инвестиции» на сумму 80 963 тыс. тенге без НДС:

- «Реконструкция насосной станции НС-3 с устройством ЦТП на микрорайон «Лесозавод» в г. Павлодаре. Корректировка». Запланированные строительно-монтажные работы согласно графику, на 2023 год выполнены на сумму 413 805 тыс. тенге без НДС, в связи с тем, что поставщики и заводы-изготовители физически не имеют возможности своевременно произвести поставку/изготовить необходимое оборудование и материалы для реализации проекта, планируемый срок завершения работ и ввод объекта в эксплуатацию – 4 квартал 2024 года;

- «Реконструкция перехода тепло магистрали ТМ-34 под вновь построенной автодорогой (переезд) на новый мкр. «Жастар»». Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме на сумму 36 148 тыс. тенге без НДС, ввод объекта в эксплуатацию - март 2024 года;

- «Реконструкция тепловой сети от ТК-302/4 до ж/д ул. Сураганова 20 в городе Павлодаре». Запланированные мероприятия по реконструкции тепловой сети протяженностью 246 метров выполнены в полном объеме на сумму 53 437 тыс. тенге, ввод объекта в эксплуатацию - январь 2024 года;

- «Реконструкция тепловой сети от ТК-134 до ТК-134/8 в городе Павлодаре». Запланированные мероприятия выполнены на сумму 122 247 тыс. тенге, но в связи с отсутствием возможности своевременной поставки/изготовления оборудования, используемого при выполнении работ для реализации проекта, причине планируемый срок завершения работ и ввод объекта в эксплуатацию – 4 квартал 2024 года;

- Приобретена спецтехника для проведения текущих и капитальных ремонтов на сумму 155 100 тыс. тенге без НДС, в количестве 3-х единиц: Автокран на шасси КАМАЗ 65115-3081-50-1 ед., Автомастерская -1 ед., Вакуумная машина МВ-11-1 ед.

Данная инвестиционная программа разработана в ТОО «Павлодарские тепловые сети» в целях повышения надежности и энергоэффективности системы передачи и распределения тепловой энергии. Проведение   мероприятий, представленных в программе, обосновано и вызвано необходимостью повышения надежности и эффективности работы тепловых сетей.

Отчет об исполнении инвестиционной программы ТОО «Павлодарские тепловые сети» за 2023 год

2. Об основных финансово-экономических показателях деятельности субъекта естественной монополии за отчётный период

Основные финансово-экономические показатели по ТОО "Павлодарские тепловые сети" за 2023 г.

| Наименование | Сумма, тыс. тенге |
| --- | --- |
| Доход от передачи и распределение т/э | 5 694 865 |
| Себестоимость | 5 642 826 |
| Административные расходы | 474 544 |
| Курсовая разница (нетто) | 37 285 |
| Финансовые доходы/расходы (нетто) | (598 692) |
| Результат от неосновной деятельности | (1 544 590) |
| Расходы по КПН | 789 860 |
| Прибыль (+), убыток (-) | (3 318 362) |

3. Об объёмах предоставления регулируемых услуг за отчётный период

За 2023 г. по ТОО "Павлодарские тепловые сети" по городу Павлодару объем услуг по передаче и распределению тепловой энергии составил 2 373,935 тыс. Гкал.

| Наименование | Единица измерения | Предусмотрено в утверждённой тарифной смете на 2022 год | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2022 год |
| --- | --- | --- | --- |
| ТОО «Павлодарские тепловые сети» | тыс. Гкал | 2 373,935 | 2 373,935 |

4. Информация о проводимой работе с потребителями регулируемых услуг

За период 2023 года: 421 потребитель, объекты, которых были ранее подключены самовольно, заключили договора либо дополнительные соглашения к договорам энергоснабжения с ТОО «Павлодарэнергосбыт», в том числе 14 жилых домов многоэтажной застройки.

Выявлено 59 потребителей, объекты, которых самовольно подключены к системе централизованного теплоснабжения. Возмещение сверхнормативных потерь – 8 484,0034Гкал/год.  Отключено путем выполнения видимого разрыва, либо опломбирована запорная арматура №1,2 на ТУ – 26 потребителей, 96 потребитель – заключили договора либо дополнительные соглашения к договорам энергоснабжения с ТОО «Павлодарэнергосбыт».

Обнаружено 17 потребителей, на объектах которых выявлено самовольное  подключение дополнительно отапливаемых объемов к системе централизованного теплоснабжения. Возмещение сверхнормативных потерь – 1 460,72 Гкал/год.

Выявлено 29 домов индивидуальной застройки с неучтенной отапливаемой площадью 2 393,32 м²; (523,204 Гкал/год) – направлено в ТОО «Павлодарэнергосбыт» для предъявления к оплате.

Выполнено 52 перерасчета объема использованной потребителем тепловой энергии (3 343,081 Гкал) на общую сумму 15 128 324,79 тенге, оплачено – 11 260 389,96 тенге (с учетом задолженности прошлых лет).

Потребителями ТОО «Павлодарэнергосбыт» было установлено дополнительно 675 приборов учета тепловой энергии, в том числе:

- юридические лица – 236 приборов учета,

- частный сектор – 334 приборов учета,

- многоэтажный сектор – 105 приборов учета.

Заключено 186 (506 объектов) договоров на промывку внутренней системы отопления на  703,237 Гкал (28 037,65 тн).  Произведена промывка на 1840 объектах, в том числе и хоз. питьевой водой, возмещены затраты на сетевую воду в объеме 15 827,02 тн, а так же затраты на подогрев сетевой воды (395,720 Гкал).

В 2023г. ТОО «Павлодарские тепловые сети» на основании договора на оказание услуг по подготовке к отопительному сезону 2023-2024г.г. теплового оборудования потребителя выполнило подготовительные мероприятия на 1 лечебном заведении.

Отработано 1 334 заявок потребителей с жалобами на некачественное теплоснабжение, из них подтвердилось 557 заявки.

Оформлено 1 713 актов о готовности к постоянной эксплуатации потребителя тепловой энергии  на отопительный сезон 2023-2024г.г., в том числе 293 оформлены представителями объектов кондоминиума на многоэтажные жилые дома.

Принято комиссионных осмотров теплофикационного оборудования потребителей – 2 013.

Приняты гидравлические испытания:

теплового узла – 6 402,

внутренней системы отопления – 6 956;

водо-водянного подогревателя/сборно-пластинчатый теплообменник – 1 662.

Опломбировано дроссельных устройств – 5 897.

Вручено 5892 технических требований потребителям тепловой энергии по подготовке теплофикационного оборудования к отопительному сезону.

Постоянно проводится плановый обход с целью проверки технического состояния теплофикационного оборудования, а так же на соответствие температуры обратной сетевой воды с температурным графиком в жилых домах и объектах юридических лиц.  Обследуются подвальные помещения жилых домов на предмет затопления. Так же ведется разъяснительная работа с потребителями по подготовке теплофикационного оборудования к отопительному сезону, по соблюдению температурного режима теплоносителя в соответствии с температурным графиком, по соблюдению Правил пользования тепловой энергии.

5. О постатейном исполнении утверждённой тарифной сметы за отчётный период

ДК РЕМ МНЭ РК по Павлодарской области Приказом № 92-ОД от 27.11.2020 г. утвердил тариф и тарифную смета на услуги по передаче и распределению тепловой энергии по ТОО «Павлодарские тепловые сети» с вводом в действие с 01.01.2023 г. – 2 433,08 тенге/Гкал (без учета НДС).

Приказом № 67-ОД от 21.07.2021 г. ДК РЕМ МНЭ РК по Павлодарской области внес изменения в Приказ № 92-ОД от 27.11.2020 г. и утвердил тариф на услуги по передаче и распределению тепловой энергии по ТОО «Павлодарские тепловые сети», с вводом в действие с 01.01.2023 г. – 2 335,29 тенге/Гкал (без учета НДС).

Приказом № 51-ОД от 23.06.2023 г. ДК РЕМ МНЭ РК по Павлодарской области внес изменения в Приказ № 92-ОД от 27.11.2020 г. и утвердил тариф на услуги по передаче и распределению тепловой энергии по ТОО «Павлодарские тепловые сети», с вводом в действие с 01.07.2023 г. – 2 500,01 тенге/Гкал (без учета НДС).

ТОО «ПТС» 31.10.2023 года направил материалы на корректировку и Приказом ДК РЕМ МНЭ РК № 113-ОД от 24.11.2023 г. была утверждена корректировка тарифной сметы на 2023 г.

ТОО «ПТС» отчитывается по средней тарифной смете с учетом изменений, т.к. в 2023 году действовали две тарифные сметы:

- с 01.01. по 30.06.2023 г. Приказ № 67-ОД от 21.07.2021 г. ДК РЕМ МНЭ РК по Павлодарской области  - 2 335,29 тенге/Гкал (без учета НДС);

- с 01.07. по 31.12.2023 г. Приказ № 51-ОД от 23.06.2023 г. ДК РЕМ МНЭ РК по Павлодарской области – 2 500,01 тенге/Гкал (без учета НДС).

Анализируемый период – 2023 год, плановый объем по средней тарифной смете, утвержденный с 1 января 2023 г. равен 2 373,935 тыс.Гкал, затраты с учетом затрат на нормативные потери 5 295 694 тыс. тенге, итого по тарифу доход составляет 5 760 253 тыс. тенге.

В 2023 г. фактический объем услуг по передаче и распределению тепловой энергии по г.Павлодару составил 2 368,546 тыс. Гкал, незначительное снижение объёма оказываемых услуг на 5,389 тыс.Гкал, произошло в связи:

- с сокращением отопительного сезона по погодным условиям по г.Павлодару - 24.04.2023г. (согласно постановлению № 492/1 от 20.04.2023 г. Акимата г.Павлодара);

- с оснащением автоматикой и ПУТЭ промышленных предприятий, позволившие производить мероприятия по энергосбережению.

Доход от предоставленных услуг составил 5 694 865 тыс.тенге. Производственные затраты составили 5 352 389 тыс.тенге, расходы периода составили 793 844 тыс.тенге. Итого затратная часть по тарифной смете, с учетом расходов на выплату вознаграждения за кредит сложилась в размере 6 146 233 тыс.тенге. Таким образом убыток равен 451 367 тыс.тенге.

Анализ отклонений затрат от действующей тарифной сметы по передаче и распределению тепловой энергии ТОО «Павлодарские тепловые сети» за 2023 г. представлен в таблице №1.

Рассмотрим анализ отклонений фактических затрат от тарифной сметы постатейно:

- Производственная себестоимость составила 5 352 389 тыс.тенге:

1.1)	Статья «Вода на технологические цели (нормативная подпитка теплосети)»

Перерасход по данной статье, составил 58 987 тыс. тенге, рост объема расхода тех/воды, в связи с увеличением диаметра т/сетей в среднем на 1,33 мм и подключением новых потребителей, справка прилагается.

1.2)	Статья «Материалы и услуги на эксплуатацию»

Перерасход по данной статье составил 17 766 тыс. тенге. Рост расходов связан с увеличением износа оборудования, станочного парка, собственного транспорта и механизмов, который приводит к необходимости частого ремонта и поддержания в рабочем состоянии, а также ростом цен на ТМЦ и услуги.

1.3)	Статья «Горюче смазочные материалы»

Перерасход по данной статье составил 2 630 тыс. тенге. Рост расходов связан:

- с увеличением количества единиц техники (приобретены по ИП: 2021 год: Камаз-43118-3027-50 с КМУ, Экскаватор-погрузчик JSB 4 CX SM, Трактор Беларус-920М, Прицеп тракторный 2ПТС-6,5, Прицеп тракторный 2ПТС-6,5,; 2022 год: Экскаватор-погрузчик JSB 4 CX SM, Автомастерская ГАЗ C41R33,  Камаз -65115 автоцистерна МВ-10Д, Прицеп МАЗ-938660-044Р3, 2023 год: Камаз 65115-3081-50 а/кран, Камаз 53605 автоцистерна, Автомастерская ГАЗ С41R13);

- ростом цен на ГСМ и объема ГСМ, в связи с увеличением протяженности рабочего времени машин и механизмов, из-за устранения повреждений (1142) и внеплановых капитальных ремонтов (36 объектов) т/с.

| № пп | Наименование показателей | Един. Изм. | Средняя ТС за 2023 год с учетом изменений, согласно Приказа № 113-ОД от 24.11.2023 г. | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2023 г. | Отклонение от среднего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | (+)/(-) | % |
| I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в том числе: | тыс.тенге | 4 888 142 | 5 352 389 | 464 247 | 9,50% |
| 1 | Материальные затраты, всего, в том числе: | тыс.тенге | 2 174 997 | 2 549 040 | 374 044 | 17,20% |
| 1.1 | Вода на технологические цели | тыс.тенге | 389 682 | 448 669 | 58 987 | 15,14% |
| 1.2 | Материалы и услуги на эксплуатацию | тыс.тенге | 22 965 | 40 731 | 17 766 | 77,36% |
| 1.3 | Горюче-смазочные материалы | тыс.тенге | 55 052 | 57 682 | 2 630 | 4,78% |
| 1.4 | Электроэнергия на технологию | тыс.тенге | 312 637 | 465 064 | 152 427 | 48,76% |
| 1.5 | Нормативные технические потери | тыс.тенге | 1 164 862 | 1 280 094 | 115 233 | 9,89% |
| 1.6 | Транспортные расходы (грузовой автотранспорт, услуги механизмов) | тыс.тенге | 229 799 | 256 800 | 27 001 | 11,75% |
| 2 | Расходы на оплату труда, всего, в том числе: | тыс.тенге | 1 100 725 | 1 163 143 | 62 418 | 5,67% |
| 2.1 | Заработная плата производственного персонала | тыс.тенге | 986 063 | 1 040 923 | 54 860 | 5,56% |
| 2.2 | Социальный налог и социальные отчисления | тыс.тенге | 82 678 | 87 691 | 5 014 | 6,06% |
| 2.3 | ОПВ, ОПВР | тыс.тенге | 5 145 | 5 556 | 411 | 7,98% |
| 2.4 | ОСМС | тыс.тенге | 26 839 | 28 973 | 2 134 | 7,95% |
| 3 | Амортизация | тыс.тенге | 437 979 | 429 177 | -8 802 | -2,01% |
| 4 | Ремонт, всего, в том числе: | тыс.тенге | 1 069 367 | 1 069 474 | 107 | 0,01% |
| 4.1 | кап. ремонт, не приводящий к росту стоимости осн. фондов | тыс.тенге | 1 069 367 | 1 069 474 | 107 | 0,01% |
| 5 | Прочие затраты, всего | тыс.тенге | 105 075 | 141 556 | 36 481 | 34,72% |
| 5.1 | - услуги связи | тыс.тенге | 6 475 | 6 850 | 375 | 5,79% |
| 5.2 | - услуги охраны | тыс.тенге | 36 187 | 36 873 | 686 | 1,90% |
| 5.3 | - подготовка кадров | тыс.тенге | 1 452 | 1 475 | 23 | 1,56% |
| 5.4 | - охрана труда и техника безопасности, спецпитание, медосмотр и услуги на ОТ и ТБ | тыс.тенге | 22 153 | 31 500 | 9 347 | 42,19% |
| 5.5 | - плата за использование пр.ресурсов. Фонд охраны природы | тыс.тенге | 635 | 637 | 2 | 0,31% |
| 5.6 | - ком.услуги (хоз.воды и стоки, тепло и электро энергия, дератизация, подпитка, утилизация промотходов) | тыс.тенге | 14 409 | 20 036 | 5 627 | 39,05% |
| 5.7 | - расходы на тех.характеристики | тыс.тенге | 6 715 | 23 996 | 17 281 | 257,35% |
| 5.8 | - канцелярские, типографские расходы | тыс.тенге | 829 | 853 | 24 | 2,84% |
| 5.9 | - поверка приборов | тыс.тенге | 6 299 | 9 432 | 3 133 | 49,73% |
| 5.10 | - проездные для контролеров | тыс.тенге | 5 756 | 5 721 | -35 | -0,60% |
| 5.11 | - плата за польз.земельн.участками | тыс.тенге | 4 165 | 4 182 | 17 | 0,42% |
| II | Расходы периода, всего | тыс.тенге | 407 552 | 793 844 | 386 292 | 94,78% |
| 6 | Общие административные расходы, всего, в том числе: | тыс.тенге | 348 119 | 353 508 | 5 390 | 1,55% |
| 6.1 | Заработная плата административного персонала | тыс.тенге | 203 168 | 198 035 | -5 133 | -2,53% |
| 6.2 | Социальный налог и социальные отчисления | тыс.тенге | 17 082 | 18 239 | 1 157 | 6,77% |
| 6.3 | ОСМС | тыс.тенге | 5 386 | 5 562 | 176 | 3,28% |
| 6.4 | Налоги, платежи | тыс.тенге | 23 387 | 23 258 | -129 | -0,55% |
| № пп | Наименование показателей | Един. Изм. | Средняя ТС за 2023 год с учетом изменений, согласно Приказа № 113-ОД от 24.11.2023 г. | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2023 г. | Отклонение от среднего |
|  |  |  |  |  | (+)/(-) | % |
| 6.6 | Прочие расходы, всего, в том числе: | тыс.тенге | 99 096 | 108 414 | 9 318 | 9,40% |
| 6.6.1 | материалы и услуги на эксплуатацию | тысяч тенге | 9 923 | 9 489 | -434 | -4,37% |
| 6.6.2 | амортизация | тысяч тенге | 12 169 | 12 149 | -20 | -0,16% |
| 6.6.3 | услуги легкового транспорта | тысяч тенге | 5 229 | 5 905 | 676 | 12,92% |
| 6.6.4 | ремонт зданий и сооружений | тысяч тенге | 7 003 | 7 566 | 563 | 8,04% |
| 6.6.5 | услуги банка | тысяч тенге | 3 366 | 5 215 | 1 849 | 54,93% |
| 6.6.6 | расходы на содержание и обслуживание тех.средств управления, орг.техники, программного сопровождение и т.д. | тысяч тенге | 10 962 | 10 722 | -240 | -2,19% |
| 6.6.7 | ком.услуги (хоз.воды и стоки, тепло и электро энергия, дератизация, подпитка) | тысяч тенге | 4 229 | 5 216 | 987 | 23,33% |
| 6.6.8 | услуги сторонних организаций: (оплата консалтинговых, аудиторских, маркетинговых, нотариальных услуг, ведение реестра) | тысяч тенге | 21 818 | 21 878 | 60 | 0,28% |
| 6.6.9 | командировочные расходы | тысяч тенге | 653 | 1 688 | 1 035 | 158,50% |
| 6.6.10 | услуги связи | тысяч тенге | 1 420 | 1 359 | -61 | -4,28% |
| 6.6.11 | охрана труда и техника безопасности, спецпитание, медосмотр и услуги на ОТ и ТБ | тысяч тенге | 968 | 1 316 | 348 | 35,96% |
| 6.6.12 | страхование персонала | тысяч тенге | 3 168 | 3 180 | 12 | 0,39% |
| 6.6.13 | канцелярские, типографские расходы | тысяч тенге | 2 671 | 3 809 | 1 138 | 42,60% |
| 6.6.14 | услуги охраны | тысяч тенге | 8 042 | 8 194 | 152 | 1,89% |
| 6.6.15 | прочие расходы (тех.характеристика, библиотечно-информационные, обучение, проездные, членские) | тысяч тенге | 7 475 | 10 728 | 3 253 | 43,51% |
| 7 | Расходы на выплату вознаграждений за кредиты | тыс.тенге | 59 433 | 440 335 | 380 902 | 640,89% |
| III | Всего затрат на предоставление услуг | тыс.тенге | 5 295 694 | 6 146 233 | 850 539 | 16,06% |
| IV | Доход (РБА*СП), в том числе: | тыс.тенге | 464 559 | -451 367 | -915 926 | -197,16% |
| 4.1 | - на возврат основного долга | тыс.тенге | 81 565 | -790 779 | -872 344 | -1069,5% |
| 4.2 | - на Инвестиционную программу | тыс.тенге | 382 994 | 339 412 | -43 582 | -11,38% |
| V | РБА | тыс.тенге | 10 718 879 |  | 0 | 0,00% |
| VI | Всего доходов | тыс.тенге | 5 760 253 | 5 694 865 | -65 388 | -1,14% |
| VII | Объем оказываемых услуг | тыс.Гкал | 2 373,935 | 2 368,546 | -5,389 | -0,23% |
|  |  | тыс.тенге | 5 760 253 | 5 694 865 | -65 388 | -1,14% |
| VIII | Нормативные технические потери | % | 24,10% | 24,10% | 0,00% | 0,00% |
|  |  | тыс.Гкал | 763,734 | 805,699 | 41,965 | 5,49% |
| IХ | Тариф по транспортировке с учетом возмещения потерь (без НДС) | тенге/Гкал | 2 426,46 | 2 404,37 | -22,09 | -0,91% |

1.4)	Статья «Электроэнергия на технологию»

Перерасход по данной статье составил 152 427 тыс. тенге, в связи с изменением в законодательстве (в связи с запуском с 01 июля 2023г. на территории РК балансирующего рынка эл.энергии в реальном времени и внедрением на оптовом рынке единой энергетической системы РК единого закупщика эл.энергии, руководствуясь Законом об электроэнергетики и приказами за №211, 212 от 06.06.2023г. Мин.энерго РК, определяющими расчетным центром балансирующего рынка эл.энергии АО «КОРЕМ» и единым закупщиком эл.энергии ТОО «РФЦ» по поддержке возобновляемых источников энергии, появилась необходимость заключения дополнительных договорных отношений, касающихся деятельности  по закупу эл.энергии, а именно: по закупу эл.энергии у единого закупщика (ТОО «РФЦ»),- на передачу эл.энергии по национальной эл.сети (АО «КЕГОК»), ростом объемов потребления без учета ввода объектов ПНС-2/3, ОНС-6, увеличения стоимости э/э: АО ПЭ на 52,4% (12,64/8,29 кВт/час); АО ПРЭК 18,9% и 39,5% (5,330/4,481 и 6,253/4,481 кВт/час); а также в ТС не учтены затраты на балансировку э/э (КЕГОК), пользование НацЭС (КЕГОК), обеспечение готовности электрической мощности (РФЦ по поддержке возобновляемых источников энергии) и услуги КОРЭМ.

1.5)    Статья «Нормативные технические потери»

Перерасход по затратам на нормативные потери составил 115 233 тыс. тенге.  Это связано с тем, что объем нормативных потерь был приведен к утвержденному проценту 24,10% и ростом тарифов ТЭЦ-1 АО АК на 33,2 % (1 555,88/1 167,86 тенге/Гкал).

1.6)	Статья «Транспортные расходы (грузовой автотранспорт, услуги механизмов)»

Перерасход по данной статье составил 27 001 тыс.тенге, в связи с ростом стоимости услуг ТОО «Kazakh Trans-Service» и необходимостью устранения повреждений на тепловых сетях (1142 объекта); выполнения внеплановых капитальных ремонтов на тепловых сетях (36 объектов); восстановлением благоустройства после устранения повреждений и проведения капитальных ремонтов - 164 объекта.

2)	Статья «Расходы на оплату труда с отчислениями»

По данной статье перерасход на сумму 62 418 тыс. тенге, в связи утверждением тарифа с учетом повышения ФОТ с 01.07.2023 года.

| Наименование показателей | Единица измерения | Утвержденная ТС с 01.01.2023 г. Приказ № 67-ОД от 21.07.2021 г. | Утвержденная ТС с 01.07.2023 г. Приказ № 51-ОД от 23.06.2023 г | Средняя ТС за 2023 год, с учетом изменений Приказ № 113-ОД от 24.11.2023 г. | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2023 г. | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | (+)/(-) | % |
| Расходы на оплату труда, всего, в том числе | тысяч тенге | 968 190 | 1 280 234 | 1 100 725 | 1 163 143 | 62 418 | 5,7% |
| Заработная плата производственного персонала | тысяч тенге | 827 481 | 1 144 645 | 986 063 | 1 040 923 | 54 860 | 5,6% |
| Социальный налог и социальные отчисления | тысяч тенге | 70 750 | 94 605 | 82 678 | 87 691 | 5 014 | 6,1% |
| ОПВ, ОПВР | тысяч тенге | 45 135 | 6 645 | 5 145 | 5 556 | 411 | 8,0% |
| ОСМС | тысяч тенге | 24 824 | 34 339 | 26 839 | 28 973 | 2 134 | 7,9% |

3)	Статья «Амортизация»

Экономия составила 8 802 тыс.тенге, в связи с изменением графика фактического ввода объектов Инвестиционной программы в эксплуатацию из незавершённого строительства. Отклонения в пределах допустимых значений.

4)        Статья «Ремонт»

Перерасход по данной статье составил 107 тыс.тенге, в связи со увеличением затрат на трубопрокат и запорную арматуру по результатам проведения тендерных процедур. Отремонтировано 2,59 км тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения с учетом внеплановых ремонтов. Восстановлено 8 211 п/м нарушенной тепловой изоляции надземных трубопроводов. Восстановлено 7 599 м2 нарушенного асфальтобетонного покрытия.

5)	Статья «Прочие затраты»

Перерасход по прочим производственным затратам равен 36 481 тыс.тенге, связан с увеличением стоимости затрат на некоторые услуги предусмотренные тарифом:

5.1) Услуги связи. Перерасход по данной статье составил 375 тыс.тенге, в связи с удорожанием стоимости услуг.

5.2) Услуги охраны. Перерасход по данной статье составил 686 тыс.тенге, в связи с удорожанием стоимости услуг.

5.3) Подготовка кадров. Перерасход по данной статье составил 23 тыс.тенге. В связи с большим оттоком персонала и приемом в штат новых работников и необходимостью проведения обучения по правилам промышленной безопасности.

5.4) Охрана труда и техника безопасности. Перерасход по данной статье составила 9 347 тыс.тенге, в связи с закупом доп.спецодежды из-за внесений изменений в нормы выдачи спецодежды, спецобуви и СИЗ, ростом цен на спец/молоко, спецодежду и СИЗ.

5.5)  Плата за использование пр.ресурсов. Фонд охраны природы. Перерасход по данной статье составил 2 тыс.тенге, в связи с увеличением объема показателей применяемых при расчете платежей по передвижным источникам загрязнения.

5.6)  Коммунальные услуги. Перерасход по данной статье составил 5 627 тыс.тенге, в связи с ростом тарифов на хоз.питьевую воду на 27% (278,42/122,58 м3), стоки 65% (240,56/145,93 м3), а также по «Утилизации отходов» рост объема, в связи с необходимостью замены при капитальных ремонтах тепловых сетей подземного исполнения ж/б конструкций (лотков) и их утилизацией, согласно Экологического кодекса и платы за янтарный список 16% (28 300,00/24 337,50 тн).

5.7) Расходы на тех. характеристики. Перерасход по данной статье составил 17 281 тыс.тенге, в связи с необходимостью проведение услуг: тех/экспертизы ИП; по шеф-наладке тепловых сетей; оформление ввода в эксплуатацию объектов недвижимости; проведения плановых испытаний вентиляционного оборудования; проведение экспертизы технического состояния теплофикационного оборудования и технической документации для подготовки к отопительному сезону в целях получения паспорта готовности и с недостаточной суммой в утвержденной тарифной смете.

5.8) Канцелярские, типографские расходы. Перерасход по данной статье составил 24 тыс.тенге, в связи с недостаточной суммой в утвержденной тарифной смете и ростом стоимости ТМЦ.

5.9) Поверка приборов. Перерасход по данной статье составил 3 133 тыс. тенге, в связи с необходимостью плановой поверки приборов учёта приборов ТОО «ПТС», а также ПУТЭ установленных в рамках ИП 2013-2015 гг. ТОО «ПТС» и недостаточной суммой в тарифной смете, не принятием ДК РЕМ в полном объеме.

5.5)  Плата за пользование земельными участками. Перерасход по данной статье составил 17 тыс.тенге, в результате перезаключения договоров аренды земельных участков с ГУ "Отдел земельных отношений г.Павлодара".

II)    Расходы периода:

Перерасход по расходам периода составил 386 292 тыс. тенге.

Рассмотрим основные статьи затрат:

6.1-6.3)      Статья «Оплата труда АУП с отчислениями»

Экономия по затратам на оплату труда с отчислениями составила 3 799 тыс. тенге, в связи с оттоком квалифицированного производственного персонала, в виду отсутствия конкурентоспособной заработной платы. Отклонения в пределах допустимых значений.

| Наименование показателей | Единица измерения | Утвержденная ТС с 01.01.2023 г. Приказ № 67-ОД от 21.07.2021 г. | Утвержденная ТС с 01.07.2023 г. Приказ № 51-ОД от 23.06.2023 г | Средняя ТС за 2023 год, с учетом изменений Приказ № 113-ОД от 24.11.2023 г. | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2023 г. | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | (+)/(-) | % |
| Заработная плата административного персонала | тысяч тенге | 203 168 | 203 168 | 203 168 | 198 035 | -5 133 | -2,5% |
| Социальный налог и социальные отчисления | тысяч тенге | 17 371 | 16 792 | 17 082 | 18 239 | 1 157 | 6,8% |
| ОПВР | тысяч тенге | 10 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| ОСМС | тысяч тенге | 6 095 | 6 095 | 5 386 | 5 562 | 176 | 3,3% |
| Итого | тысяч тенге | 236 792 | 226 055 | 225 636 | 221 836 | -3 799 | -1,7% |

6.4)     Статья «Налоги»

Экономия по данной статье составила 129 тыс. тенге, в том числе: по «Налогу на имущество» 379 тыс. тенге, сложилась в связи с переносом ввода объектов в эксплуатацию из незавершённого строительства, вследствие корректировки Инвестиционной программы 2021-2025 гг.

6.6) Статья «Прочие расходы».

Перерасход по прочим затратам равен 9 318 тыс.тенге, связано с увеличением стоимости затрат на некоторые услуги предусмотренные тарифом:

- Услуги легкового транспорта. Перерасход по данной статье составил 676 тыс. тенге, в связи с недостаточной суммой в утвержденной тарифной смете.

- Ремонт зданий и сооружений. Перерасход по данной статье составил 563 тыс. тенге. Рост расходов связан с ростом цен на ТМЦ.

- Услуги банка. Перерасход по данной статье составил 1 849 тыс. тенге, в связи с недостаточной суммой в утвержденной тарифной смете и ростом стоимости услуг.

-  Коммунальные услуги. Перерасход по данной статье составил 987 тыс.тенге, в связи с ростом тарифов на хоз.питьевую воду на 27% (278,42/122,58 м3), стоки 65% (240,56/145,93 м3); электроэнергию, АО ПЭ на 52,4% (12,64/8,29 кВт/час); АО ПРЭК 18,9% и 39,5% (5,330/4,481 и 6,253/4,481 кВт/час).

- Услуги сторонних организаций. Перерасход по данной статье составил 60 тыс.тенге, в связи с недостаточной суммой в утвержденной тарифной смете и ростом стоимости услуг на аудит финансовой отчетности.

- Командировочные расходы. Перерасход по данной статье составил 1 035 тыс.тенге, в связи с недостаточной суммой в утвержденной тарифной смете и ростом стоимости тарифов на проезд и услуг на проживание.

- Охрана труда и техника безопасности. Перерасход по данной статье составила 348 тыс.тенге, в связи с недостаточной суммой в утвержденной тарифной смете и ростом стоимости ТМЦ.

- Услуги охраны. Перерасход по данной статье составил 152 тыс.тенге, в связи с удорожанием стоимости услуг.

- Страхование персонала. Перерасход по данной статье составила 12 тыс.тенге, в связи с  ростом стоимости услуг.

- Канцелярские, типографские расходы. Перерасход по данной статье составила 1 138 тыс.тенге, в связи с недостаточной суммой в утвержденной тарифной смете и ростом стоимости ТМЦ.

- Прочие расходы. Перерасход составил 3 253 тыс.тенге, в связи с внесением изменений в Порядок проведения закупок субъектами естественных монополий, глава 5. «Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий», утв. Приказом МНЭ РК от 13 августа 2019 года № 73, Пункт 48. Закупки товаров, работ, услуг осуществляются на портале - заключен договор № 7/23.03/8620 от 30.01.2023 г. с ТОО «ЕвразианТек» на оказание услуг по предоставлению доступа к Электронной торговой площадке (ЭТП), для размещения объявлений о закупках и участия в закупках ТРУ.

7) Расходы на выплату вознаграждений за кредиты:

Перерасход составил 380 902 тыс.тенге, в связи с тем, что ставка процента по Займу ЕБРР не фиксированная, а исчисляется в виде суммы Маржи по Займу ЕБРР (плавающая ставка вознаграждения ALL - in Cost  + 4.5%), в тарифной смете предусмотрена ставка 9 %, средняя фактическая сложилась 20,15%, что на 124% выше плановой.

Несмотря на экономию по некоторым позициям, общий перерасход затрат составил 675 933 тыс. тенге или 12,4%. Результат деятельности предприятия за 2023 года отрицательный. Убыток по итогам года составил 451 367 тыс. тенге, что ниже планового на 197,16%, в связи: с вводом тарифа 2 500,01 тенге/Гкал с 01.07.2023 года, согласно приказу ДК РЕМ МНЭ РК № 36-ОД от 05.06.2023 года; увеличением расходов по статьям затрат тарифной сметы.

Отклонение расходов по некоторым статьям затрат не оказало влияние на потребителей, услуги по передаче и распределению тепловой энергии отпущены по тарифам, утвержденным уполномоченным органом.

Услуги по передаче и распределению тепловой энергии представлены в требуемом объеме и надлежащем качестве.

6.  О перспективах деятельности (планы развития), в том числе возможных изменениях тарифов

Планируемые мероприятия в рамках текущей деятельности:

На 2024 год предприятием запланировано произвести:

- капитальный ремонт - 3,73 км тепловой сети;

- восстановление асфальтобетонного покрытия, нарушенного при производстве ремонтов - 3 780м²;

- восстановление нарушенной изоляции трубопровода в количестве - 8 594 п/м;

- ремонт зданий и сооружений – 3 объекта.

Планируемые мероприятия в рамках инвестиционной программы:

В рамках инвестиционной программы на 2024 год ТОО «Павлодарские тепловые сети» запланированы следующие мероприятия на общую сумму 2 426 585 тыс. тенге без НДС, в том числе:

- Реконструкция тепловой магистрали ТМ-37 от НП-15 до НП-18 в городе Павлодаре. Мероприятие исключено из инвестиционной программы, так как в рамках заключенного меморандума о сотрудничестве от 18.02.2022 года, исполнителем реализации проекта - МИИР РК, МНЭ РК и акимата ПО. Изменения будут отражены в корректировке инвестиционной программы с перераспределением средств.

- Комплекс технических мероприятий по организации защиты тепломеханического оборудования от превышения номинального давления теплоносителя. Внедрение комплекса возможно после реконструкции электроснабжения центральных тепловых пунктов и перекачивающих насосных станций, что будет реализовываться в период 2026-2030 года. Мероприятие перенесено на следующую пятилетку, а изменения будут отражены в корректировке инвестиционной программы с перераспределением средств;

- Реконструкция трубопровода горячего водоснабжения от центрального теплового пункта ЦТП-14 в городе Павлодаре. Данное мероприятие в 2023 году реализовано ГУ «Отдел строительства г. Павлодара», согласно утвержденной Акиматом программы. Мероприятие исключено из инвестиционной программы, а изменения будут отражены в корректировке инвестиционной программы с перераспределением средств;

- Реконструкция электроснабжения ЦТП и ПНС в городе Павлодаре. Реализация проекта будет перенесена на 2026-2030 года, а изменения будут отражены в корректировке инвестиционной программы с перераспределением средств;

- Приобретение специальной техники для проведения текущих и капитальных ремонтов. Мероприятие исключено в связи с необходимостью завершения работ по реализации проекта в 2024 году и вводом объекта в эксплуатацию, а изменения будут отражены в корректировке инвестиционной программы с перераспределением средств;

- Реконструкция насосной станции НС-3 с переоборудованием в ЦТП для теплоснабжения пос. «Лесозавод» в городе Павлодаре. Корректировка – для завершения строительно-монтажных работ и вводом объекта в эксплуатацию данное мероприятие включено в инвестиционную программу на 2024 год. Насосная станция с переоборудованием ее в центральный тепловой пункт необходима для более гибкого управления режимами тепловых сетей в период отопительного и межотопительного сезонов (улучшения гидравлического режима) и с учетом перспективного развития пос. «Лесозавод» и «Радиозавод» по новой тепловой магистрали ТМ-34 (независимая схема) от тепломагистралей ТМ-37 и ТМ-37А. Применение насосов рециркуляции позволит экономить расход электроэнергии сетевыми насосами ТЭЦ-3, сократить тепловые потери (особенно в летний период), а также более гибко вести эксплуатационный режим, не допуская поднятия давления в обратном трубопроводе до опасных значений. В ходе реконструкции планируется применение современных технологий прокладки трубопроводов в индустриальной ППУ-изоляции. Предварительно изолированные стальные трубы в пенополиуретановой изоляции, современные материалы антикоррозионной защиты - все это позволит снизить температурные и тепловые потери, уменьшить расходы на исправное содержание тепловых сетей;

- Реконструкция тепловой магистрали ТМ-20 с увеличением пропускной способности (до Ду1000) на участке, НО-52 – НП-6 в г. Павлодаре - мероприятие предусматривает реконструкцию тепловой магистрали в двухтрубном исполнении с увеличением диаметра с Ду 900/1000мм до Ду 1000/1000 мм общей протяженностью 0,9 км для улучшения теплоснабжения и возможности подключения новых потребителей в южной части г. Павлодара, а также снижения физического износа, аварийности и тепловых потерь. Прокладка трубопроводов будет выполнена с применением стальных труб в ППУ-изоляции в оцинкованной оболочке.

- Реконструкция тепловой сети от ТК-134 до ТК-134/8 в городе Павлодаре - участок тепловой сети находится в границах улиц Ак. Маргулана – Естая – Астана – Кривенко. Год строительства – 1985г. Диаметр тепловой сети от 315 мм на головном участке с поэтапным уменьшением до 219 мм и далее 159 мм. Проектом предусматривается реконструкция квартальной тепловой сети в ППУ - изоляции общей протяженностью 727,5 м, а также реконструкцию (строительство) тепловых камер с заменой запорной арматуры. Реконструкция позволит снизить физический износ, тепловые потери, а также аварийность реконструируемого участка.

В целях повышения надежности и энергоэффективности системы транспорта и распределения тепловой энергии, в ТОО «Павлодарские тепловые сети» разработана данная инвестиционная программа. Проведение мероприятий, представленных в программе, обосновано и вызвано необходимостью повышения надежности и эффективности работы тепловых сетей, увеличения срока службы трубопроводов, снижения нормативных потерь и улучшения качества теплоснабжения потребителей.

Приказом № 92-ОД от 27.11.2020 г. ДК РЕМ МНЭ РК по Павлодарской области утверждены тарифы на услуги ТОО «Павлодарские тепловые сети» по передаче и распределению тепловой энергии на 2021-2025 годы.

| Период | Тариф, тенге/ Гкал без НДС |
| --- | --- |
| с 1 января по 31 декабря 2021 года | 2 062,51 |
| с 1 января по 31 декабря 2022 года | 2 265,92 |
| с 1 января по 31 декабря 2023 года | 2 433,08 |
| с 1 января по 31 декабря 2024 года | 2 527,29 |
| с 1 января по 31 декабря 2025 года | 2 653,63 |

Приказом № 51-ОД от 23.03.2023 г. ДК РЕМ МНЭ РК по Павлодарской области внес изменения в Приказ № 92-ОД от 27.11.2020 г. и утвердил тариф на услуги по передаче и распределению тепловой энергии по ТОО «Павлодарские тепловые сети» на 2021-2025 годы.

| Период | Тариф, тенге/ Гкал без НДС |
| --- | --- |
| с 1 августа по 31 декабря 2021 года | 2 051,58 |
| с 1 января по 31 декабря 2022 года | 2 170,52 |
| с 1 января по 31 декабря 2023 года | 2 500,01 |
| с 1 января по 31 декабря 2024 года | 3 411,99 |
| с 1 января по 31 декабря 2025 года | 2 837,67 |