| СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ |
| --- |
| Руководитель РГУ "Департамент экологии Генеральный директор |
| по Павлодарской области МЭРК КЭРК и ГИНК" АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" |
| _____________________А.З. Таутеев _____________О.В. Перфилов |
| «______»____________ 2015 г. «______»____________ 2015 г. |
| ПЛАН |
| мероприятий по охране окружающей среды на период реконструкции турбоагрегата Т-100/120-130-3 ст.№4 |
| ТЭЦ-3 АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" на 2015-2016гг. |
| № п/п | Наименование мероприятий | Объем планируемых работ | Общая стоимость (тыс. тенге) | Источник финансиро-вания | Срок выполнения | План финансиро-вания(тыс. тенге) | Цель мероприятия | Ожидаемый эффект от мероприятия |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Экологический (т/год) | Экономи-ческий (тыс. тенге) |
|  |  |  |  |  | начало | конец | 2015г. | 2016г. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. Охрана воздушного бассейна |
| 1.1 | Ведение мониторинга воздействия на атмосферный воздух на период реконструкции турбины №4 ТЭЦ-3 | подфакельные замеры | 42,624 | АО "ПАВЛОДАР ЭНЕРГО" | 4 кв. 2015г. | 2 кв. 2016г. | 10,656 | 31,968 | Ведение аналитического контроля атмосферного воздуха по подфакельным наблюдениям | - | - |
| 1.2 | Полив автодорог в засушливые дни летнего периода | - | Без доп. финан- сирования | АО "ПАВЛОДАР ЭНЕРГО | апрель 2016г. | июнь 2016г. | - | - | Принятие мер по пылеподавлению | - | - |
|  | Итого |  | 42,624 |  |  |  | 10,656 | 31,968 |  |  |  |
| 2. Охрана земельных ресурсов |
| 2.1 | Ведение учета используемой воды по существующим расходомерам | - | Без доп. финан- сирования | АО "ПАВЛОДАР ЭНЕРГО | 3 кв. 2015г. | 2 кв. 2016г. | - | - | Ведение контроля за потреблением технической и хозпитьевой воды | - | - |
| 2.2 | Сброс сточных вод в существующие системы канализации | - | Без доп. финан- сирования | АО "ПАВЛОДАР ЭНЕРГО | 3 кв. 2015г. | 2 кв. 2016г. | - | - | Защита грунтов от водной эрозии путем передачи сточных вод на очистку | - | - |
| 2.3 | Использование системы оборотного технического водоснабжения и сброс конденсата в существующую оборотную систему ГЗУ | - | Без доп. финан- сирования | АО "ПАВЛОДАР ЭНЕРГО | 3 кв. 2015г. | 2 кв. 2016г. | - | - | Рациональное использование технической воды | - | - |
| 2.4 | Содержание площадки турбинного цеха на период реконструкции в надлежащем санитарном состоянии | 914 м2 | Без доп. финан- сирования | АО "ПАВЛОДАР ЭНЕРГО" | 3 кв. 2015г. | 2 кв. 2016г. | - | - | Поддержание санитарного состояния | - | - |
|  | Итого |  | - |  |  |  | - | - |  |  |  |
| 3. Обращение с отходами производства и потребления |
| 3.1 | Сбор и своевременный вывоз отходов производства и потребления | 2015г.: 400,483тн 2016г.: 102,739тн | 2 461,471 | АО "ПАВЛОДАР ЭНЕРГО" | 3 кв. 2015г. | 2 кв. 2015г. | 1 972,387 | 489,084 | Размещение и захоронение отходов производства и потребления на спец.полигонах | - | - |
|  | Итого |  | 2 461,471 |  |  |  | 1 972,387 | 489,084 |  |  |  |
|  | Всего: |  | 2 504,095 |  |  |  | 1983,043 | 521,052 |  |  |  |

Директор ТЭЦ-3								            И.Н. Гринев

Начальник УООС 								         Т.А. Коваль

Примечания:

По. п. 1 Ведение мониторинга воздействия на атмосферный воздух на период реконструкции турбины №4 ТЭЦ-3. Стоимость 1 пробы 1 раз в месяц составляет 5 328 тенге (согласно расчету цены, присланному ТОО  Промервис-Отан). Так как слушания будут проведены 9 ноября, сумма рассчитана на 2 месяца в 2015 г. и составляет 10 656 тенге. На 2016 год на 6 месяцев сумма составляет 31 968 тенге. Итого общая сумма, заложенная на мероприятие 42 624 тенге.

По п. 2.4       914 м2  площадь площадки реконструкции т/а №4 взята в табл.6.5, стр.120, ОВО к РП «Реконструкция турбоагрегата Т-100/120-130-3 ст. №4 с заменой генератора на ТЭЦ-3

По п. 3.1     Сбор и своевременный вывоз отходов

2015г.

| Наименование отходов | Образование, т/год | Размещение, т/год | Передача сторонним организациям, т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего | 1603,173 | - | 1603,173 |
| в т.ч. отходов производства | 1595,373 | - | 1595,373 |
| отходов потребления | 7,8 | - | 7,8 |
| Зеленый уровень |
| Промышленно-строительные отходы | 391,33 | - | 391,33 |
| Лом черных металлов | 660,67 | - | 660,67 |
| Лом цветных металлов | 539,23 | - | 539,23 |
| Огарки сварочных электродов | 0,006 | - | 0,006 |
| Отходы бумаги и картона | 0,273 | - | 0,273 |
| Упаковочные материалы (пластмасса) | 0,6 | - | 0,6 |
| Древесные отходы | 2,79 | - | 2,79 |
| ТБО (коммунальные отходы) | 7,8 | - | 7,8 |
| Янтарный уровень |
| Загрязненные упаковочные материалы красками (металлическая тара с засохшей краской) | 0,071 | - | 0,071 |
| Промасленная ветошь | 0,403 | - | 0,403 |
| Красный уровень |
| - | - | - | - |

На полигон производственных отходов:

Зелёный список 2015г.:     391,33 + 0,006 + 0,273 + 0,6 = 392,209  тн ;   392,209  тн * 4964тнг = 1 946 925 тнг.

Янтарный список 2015г. :  0,403 + 0,071 = 0,474 тн;                                 0,474 * 16 856 = 7 990 тнг.

ТБО: 7,8 т;  7,8т : 2,5 м3/т(плотность) =31,2 м3 ;                                        31,2 м3 * 560 тнг/м3 = 17 472 тнг

Древесные отходы  (2,79тн) будут использоваться на изготовление собственные нужды, для устройства опалубки и настила.

ИТОГО:

392,209 + 0,474 + 7,8 = 400,483 тн

1 946 925 + 7 990 + 17 472  = 1 972 387 тнг = 1 972,387 тыс.тнг.

2016г.

| Наименование отходов | Образование, т/год | Размещение, т/год | Передача сторонним организациям, т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего | 139,709 | - | 139,709 |
| в т.ч. отходов производства | 129,479 | - | 129,479 |
| отходов потребления | 10,23 | - | 10,23 |
| Зеленый уровень |
| Промышленно-строительные отходы | 91,7 | - | 91,7 |
| Лом черных металлов | 17,28 | - | 17,28 |
| Лом цветных металлов | 17,1 | - | 17,1 |
| Огарки сварочных электродов | 0,005 | - | 0,005 |
| Отходы бумаги и картона | 0,023 | - | 0,023 |
| Упаковочные материалы (пластмасса) | 0,2 | - | 0,2 |
| Древесные отходы | 2,59 | - | 2,59 |
| ТБО (коммунальные отходы) | 10,23 | - | 10,23 |
| Янтарный уровень |
| Загрязненные упаковочные материалы красками (металлическая тара с засохшей краской) | 0,098 | - | 0,098 |
| Промасленная ветошь | 0,483 | - | 0,483 |
| Красный уровень |
| - | - | - | - |

На полигон производственных отходов:

Зелёный список 2016г.:     91,7 + 0,005 + 0,023 + 0,2 = 91,928  тн ;   91,928  тн * 4964тнг/тн = 456 331 тнг.

Янтарный список 2016г. :  0,098 + 0,483 = 0,581 тн;                           0,581 * 16856тнг/тн = 9 793 тнг.

ТБО: 10,23 т;  10,23тн :0,25 т/м3(плотность) =41 м3 ;                           1 м3 * 560 тнг/м3 = 22 960 тнг

Древесные отходы  (2,59) будут использоваться на изготовление собственные нужды, для устройства опалубки и настила.

ИТОГО:

91,928 + 0,581 + 10,23 = 102,739 тонн

456 331 + 9 793 + 22 960 = 489 084 тнг = 489,084 тыс.тнг.