| Проект плана |
| --- |
| мероприятий по охране окружающей среды на период проведения работ |
| по реконструкции турбоагрегата ст.№6 ТЭЦ-3 АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" на 2016-2017 годы |
| № п/п | Наименование мероприятий | Объем планируемых работ | Общая стоимость (тыс. тенге) | Источник финансиро-вания | Срок выполнения | План финансирования (тыс. тенге) | Ожидаемый эффект от мероприятия |  |
|  |  |  |  |  | начало | конец | 2016г. | 2017г. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 1. Охрана воздушного бассейна |  |
| 1.1 | Ведение мониторинга за загрязнением атмосферного воздуха на границе СЗЗ | 5 замеров в месяц | 123,75 | с/с | 4 кв. 2016г. | 2 кв. 2017г. | 41,25 | 82,5 |  |
| 1.2 | Полив автодорог и увлажнение территории в засушливые дни | 8,7 м3 | 0,186 | с/с | 2 кв. 2017г. | 2 кв. 2017г. | - | 0,186 |  |
|  | Итого |  | 123,936 |  |  |  | 41,25 | 82,686 |  |
| 2. Охрана и рациональное использование водных ресурсов |
| 2.1 | Ведение мониторинга за качеством подземных вод по сети наблюдательных скважин | Отбор проб воды 1 раз в год из 4-х скважин | 41,25 | с/с | 2 кв. 2017г. | 2 кв. 2017г. | - | 41,25 |  |  |
|  | Итого |  | 41,25 |  |  |  |  | 41,25 |  |  |
| 3. Охрана земельных ресурсов |  |
| 3.1 | Сбор и своевременный вывоз отходов производства и потребления (зеленого и янтарного списка) | 3 433,941 т. (зеленого списка – 3 388,701т.; янтарного списка – 45,24 т.) | 3 436,511 | с/с | 4 кв. 2016г. | 2 кв. 2017г. | 1 145,503 | 2 291,008 |  |  |
|  | Итого |  | 3 436,511 |  |  |  | 1 145,503 | 2 291,008 |  |  |
|  | Всего: |  | 3601,697 |  |  |  | 1 186,753 | 2 414,944 |  |  |