| СОГЛАСОВАНО | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- |
| Руководитель Управления недропользования, | Генеральный директор |
| окружающей среды и водных ресурсов |  |
| по Павлодарской области | АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» |
| _____________________ А.Е. Несипбекову | _____________О.В. Перфилов |
| «______»____________ 2015 г. | «______»____________ 2015 г. |
| ПЛАН |
| мероприятий по охране окружающей среды на период проведения работ |
| по рекультивации 1-й очереди золоотвала ТЭЦ-2 АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" (февраль-август 2016 год) |
| № п/п | Наименование мероприятий | Объем планируемых работ | Общая стоимость (тыс. тенге) | Источник финансиро-вания | Срок выполнения | План финансирования (тыс. тенге) | Цель мероприятия | Ожидаемый эффект от мероприятия |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Экологический (т/год) | Экономи-ческий (тыс.тенге) |
|  |  |  |  |  | начало | конец | 2015г. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Охрана воздушного бассейна |
| 1.1 | Ведение мониторинга за загрязнением атмосферного воздуха на границе СЗЗ | - | 96,25 | АО «ПАВЛОДАР ЭНЕРГО» | 1 кв. 2016г. | 3 кв. 2016г. | 96,25 | Оценка влияния золоотвала на состояние ОС | - | - |
| 1.2 | Полив автодороги увлажнение территории в засушливые дни летнего периода | - | Без доп. финан- сиро-вания | АО «ПАВЛОДАР ЭНЕРГО» | 1 кв. 2016г. | 3 кв. 2016г. | - | Принятие мер по пылеподавле-нию | - | - |
| 1.3 | Регулировка двигателей автотехники на минимальный выброс выхлопных газов | - | Без доп. финан- сиро-вания | АО «ПАВЛОДАР ЭНЕРГО» | 1 кв. 2016г. | 3 кв. 2016г. | - | Снизить выбросы от работы ДВС | - | - |
| 1.4 | Применение тентов на кузовах автосамосвалов для транспортировки сыпучих и пылящих материалов | - | Без доп. финан- сиро-вания | АО «ПАВЛОДАР ЭНЕРГО» | 1 кв. 2016г. | 3 кв. 2016г. | - | Исключить пыление при транспорти-ровке грунта | - | - |
|  | Итого |  | 96,25 |  |  |  | 96,25 |  |  |  |
| 2. Охрана и рациональное использование водных ресурсов |
| 2.1 | Ведение мониторинга за качеством подземных вод по сети наблюдательных скважин | Отбор проб воды 2 раза в год из 4-х скважин | 82,5 | АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» | 1 кв. 2016г. | 3 кв. 2016г. | 82,5 | Контроль за воздействием на водные ресурсы | - | - | - |
|  | Итого |  | 82,5 |  |  |  | 82,5 |  |  |  |
| 3. Охрана земельных ресурсов |
| 3.1 | Ведение мониторинга за загрязнением почв | 1 раз в год, отбор проб из 4 точек | 79,2 | АО "ПАВЛОДАР ЭНЕРГО" | 3 кв. 2016г. | 3 кв. 2016г. | 79,2 | Контроль за воздействием на земельные ресурсы | - | - |
|  | Итого |  | 79,2 |  |  |  | 79,2 |  |  |  |
|  | Всего: |  | 257,95 |  |  |  | 257,95 |  |  |  |

Начальник Управления УООС  АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»								            Т.А. Коваль

Зам.начальника УРиМ	АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»							                          	С.В. Павлов