| СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ |
| --- |
| Руководитель РГУ "Департамент экологии Генеральный директор |
| по Павлодарской области МЭРК КЭРК и ГИНК" АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" |
| _____________________А.З. Таутеев _____________О.В. Перфилов |
| «______»____________ 2014 г. «______»____________ 2014 г. |
| ПЛАН |
| мероприятий по охране окружающей среды на период реконструкции турбоагрегата Т-100-130 №5 с заменой генератора |
| ТЭЦ-3 АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" на 2014-2015 гг. |
| № п/п | Наименование мероприятий | Объем планируемых работ | Общая стоимость (тыс. тенге) | Источник финансиро-вания | Срок выполнения | План финансирования (тыс. тенге) | Цель мероприятия | Ожидаемый эффект от мероприятия |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Экологи-ческий (т/год) | Экономи-ческий (тыс. тенге) |
|  |  |  |  |  | начало | конец | 2014г. | 2015г. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. Охрана воздушного бассейна |
| 1.1 | Ведение мониторинга воздействия на атмосферный воздух на период реконструкции турбины №5 ТЭЦ-3 | подфакельные замеры | 250,0 | АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" | 4 кв. 2014г. | 3 кв. 2015г. | 62,5 | 187,5 | Ведение аналитического контроля атмосферного воздуха по подфакельным наблюдениям | - | - |
| 1.2 | Ведение визуального контроля дымности выхлопных газов от автотранспорта подрядных организаций | - | Без допол-нительного финан- сирования | - | 4 кв. 2014г. | 3 кв. 2015г. | - | - | Исключение загрязнения атмосферного воздуха | - | - |
| 1.3 | Замена использования открытого огня на электроподогрев для разогрева мастик | - | Без допол-нительного финан- сирования | - | 4 кв. 2014г. | 3 кв. 2015г. | - | - | Применение наиболее экологически- чистых технологий | - | - |
| 1.4 | Полив автодорог в засушливые дни летнего периода | - | Без допол-нительного финан- сирования | - | 2 кв. 2015г. | 3 кв. 2015г. | - | - | Исключение пыления от автодорог | - | - |
|  | Итого |  | 250,0 |  |  |  | 62,5 | 187,5 |  |  |  |
| 2. Охрана и рациональное использование водных ресурсов |
| 2.1 | Сброс загрязненных и сточных вод в существующие системы ливневых вод и канализации | - | Без допол-нительного финан- сирования | - | 4 кв. 2014г. | 3 кв. 2015г. | - | - | Защита грунтов от водной эрозии | - | - |
|  | Итого |  | - |  |  |  | - | - |  |  |  |
| 3. Охрана земельных ресурсов |
| 3.1 | Содержание площадки турбинного цеха на период реконструкции в надлежащем санитарном состоянии | 234 м2 | Без допол-нительного финан- сирования | АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" | 4 кв. 2014г. | 3 кв. 2015г. | - | - | Поддержание санитарного состояния | - | - |
| 3.2 | Ведение визуального контроля за работой строительных машин, механизмов и автотранспортных средств подрядных организаций | - | Без допол-нительного финан- сирования | - | 4 кв. 2014г. | 3 кв. 2015г. | - | - | Исключение загрязнения земель от проливов масел, антифриза и тормозной жидкости | - | - |
|  | Итого |  | - |  |  |  | - | - |  |  |  |
| 4. Обращение с отходами производства и потребления |
| 4.1 | Сбор и своевременный вывоз отходов производства и потребления | 120,7356 т. | 31,051 | АО "ПАВЛОДАР ЭНЕРГО" | 4 кв. 2014г. | 3 кв. 2015г. | 7,763 | 23,288 | Размещение и захоронение отходов производства и потребления на специализированных полигонах | - | - |
|  | Итого |  | 31,051 |  |  |  | 7,763 | 23,288 |  |  |  |
|  | Всего: |  | 281,051 |  |  |  | 70,263 | 210,788 |  |  |  |

Директор ТЭЦ-3								            И.Н. Гринев

Главный инженер ТЭЦ-3			                                                           А.Г. Верголяс

Начальник УООС 									Т.А. Коваль