| СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ |
| --- |
| Руководитель РГУ "Департамент экологии Генеральный директор |
| по Павлодарской области МЭРК КЭРК и ГИНК" АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" |
| _____________________А.З. Таутеев _____________О.В. Перфилов |
| «______»____________ 2014 г. «______»____________ 2014 г. |
| ПЛАН |
| мероприятий по охране окружающей среды на период установки градирни №5 |
| ТЭЦ-3 АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" на 2015 год |
| № п/п | Наименование мероприятий | Объем плани-руемых работ | Общая стоимость (тыс. тенге) | Источник финансиро-вания | Срок выполнения | План финансирования (тыс. тенге) | Цель мероприятия | Ожидаемый эффект от мероприятия |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Экологи-ческий (т/год) | Экономи-ческий (тыс. тенге) |
|  |  |  |  |  | начало | конец |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Охрана воздушного бассейна |
| 1.1 | Ведение мониторинга воздействия на атмосферный воздух на период реконструкции турбины №5 ТЭЦ-3 | Подфа-кельные замеры | 250,0 | АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" | 1 кв. 2015г. | 4 кв. 2015г. | 250,0 | Ведение аналитического контроля атмосферного воздуха по подфакельным наблюдениям | Своевремен-ное принятие мер по снижению негативного воздействия на атмосфер-ный воздух | Недопуще-ние штрафных санкций |
| 1.2 | Ведение визуального контроля дымности выхлопных газов от автотранспорта подрядных организаций | - | Без допол-нительно-го финан- сирования | - | 1 кв. 2015г. | 4 кв. 2015г. | - | Исключение загрязнения атмосферного воздуха | Предотвра-щение загрязнения атмосфер-ного воздуха | Недопуще-ние штрафных санкций |
| 1.3 | Замена использования открытого огня на электро- и теплоподогрев для технических нужд строительства (разогрев материалов, обогрев временных бытовых помещений) | - | Без допол-нитель-ного финан- сирова-ния | - | 1 кв. 2015г. | 4 кв. 2015г. | - | Применение наиболее экологически- чистых технологий | Предотвра-щение ухудшения состояния атмосферного воздуха от неорганизо-ванных источников | Недопуще-ние штрафных санкций |
| 1.4 | Полив автодорог в засушливые дни летнего периода | - | Без допол-нительно-го финан- сирования | - | 2 кв. 2015г. | 3 кв. 2015г. | - | Принятие мер по пылеподавлению | Предотвра-щение ухудшения состояния атмосфер-ного возуха | Недопуще-ние штрафных санкций |
|  | Итого |  | 250,0 |  |  |  | 250,0 |  |  |  |
| 2. Охрана земельных ресурсов |
| 2.1 | Сброс загрязненных и сточных вод в существующие системы ливневых вод и канализации | - | Без допол-нительно-го финан- сирования | - | 1кв. 2015г. | 4 кв. 2015г. | - | Защита грунтов от водной эрозии | Предотвра-щение загрязнения земельных ресурсов | Недопуще-ние штрафных санкций |
| 2.2 | Содержание территории, отведенной на период строительства в надлежащем санитарном состоянии | 4 100 м2 | Без допол-нитель-ного финан- сирова-ния | АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" | 1 кв. 2015г. | 4 кв. 2015г. | - | Поддержание санитарного состояния | Предотвра-щение загрязнения земельных ресурсов | Недопуще-ние штрафных санкций |
| 2.3 | Ведение визуального контроля за работы строительных машин, механизмов и автотранспортных средств подрядных организаций | - | Без допол-нитель-ного финан- сирова-ния | - | 1 кв. 2015г. | 4 кв. 2015г. | - | Исключение загрязнения земель от проливов масел, антифриза и тормозной жидкости | Предотвра-щение загрязнения земельных ресурсов | Недопуще-ние штрафных санкций |
|  | Итого: |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
| 3. Обращение с отходами производства и потребления |
| 3.1 | Сбор и своевременный вывоз отходов производства и потребления | 1507,028 т/год | 8 480,371 | АО "ПАВЛОДАР ЭНЕРГО" | 1 кв. 2015г. | 4 кв. 2015г. | 8 480,371 | Размещение и захоронение отходов производства и потребления на специализиро-ванных полигонах | Предотвра-щение загрязнения окружаю-щей среды отходами производ-ства | Недопуще-ние штрафных санкций |
|  | Итого: |  | 8 480,371 |  |  |  | 8 480,371 |  |  |  |
|  | Всего: |  | 8 730,371 |  |  |  | 8 730,371 |  |  |  |

Директор ТЭЦ-3								            И.Н. Гринев

Главный инженер ТЭЦ-3			                                                               А.Г. Верголяс

Начальник УООС 									Т.А. Коваль