«Павлодарэнергосбыт» ЖШС-ның 2013 жылдың ІІ тоқсанында ОКЭД 35130 электр энергиясымен жабдықтау  қызметтері  бойынша инвестициялық бағдарламаны (жобаны) орындағаны не орындамағаны туралы тоқсан сайынғы ақпараты

	р/с №  
	Инвестициялық бағдарлама (жоба) көрсеткіштерінің атауы  (іс-әрекет ету мерзімі көрсетілген)
	Кім бекітті                       (бұйрықтың күні, нөмірі)
	Іс-шараның атауы
	Іс-шараларды іске асыру жылдары
	Шекті бағада есепке алынған инвестициялық бағдарлама нысанының, іс-шаралардың жоспарлы параметрлері  (көрсеткіштері)  
	Шекті бағада есепке алынған инвестициялық бағдарлама нысанының, іс-шаралардың нақты параметрлері  (көрсеткіштері), орындалуы (тоқсан сайын, өскен қорытындысы көрсетілген) 
	Ауытқуы %
	Ауытқу себептері

	
	
	
	
	I т.
	II т.
	III т.
	IV т.
	Өлшем бірл.
	Техникалық параметлері
	Өлшем бірл.
	Иинвестициялар сомасы
	Өлшем бірл.
	Иинвестициялар көзі
	Өлшем бірл.
	Техникалық параметлері
	Өлшем бірл.
	Иинвестициялар сомасы
	Өлшем бірл.
	Иинвестициялар көзі
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2013 жылғы қысқа мерзімді кезеңге арналған негізгі құралдарды техникалық қайта жасақтаудың инвестициялық бағдарламасы  
	ҚР Табиғи монополияларды реттеу агенттігінің Павлодар облысы бойынша депаратаментінің  10.09.2012ж. № 129-НҚ бұйрығы мен ҚР Құрылыс істері және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық жөніндегі агенттігінің  28.09.2012ж. № 494 бірлескен бұйрығы
	Принтер лазерлік
	2013
	 
	 
	 
	дана 
	15
	мың теңге
	473,7
	мың теңге
	473,7
	дана
	15
	мың теңге
	473,9
	мың теңге
	473,9
	0
	 

	2
	
	
	МФУ
	2013
	 
	 
	 
	дана
	3
	мың теңге
	392,7
	мың теңге
	392,7
	дана
	3
	мың теңге
	392,9
	мың теңге
	392,9
	0
	 

	3
	
	
	Компьютер
	 
	2013
	 
	 
	дана
	18
	мың теңге
	2 681
	мың теңге
	2 681
	дана
	18
	мың теңге
	2872
	мың теңге
	2872
	7
	Бекітілген инвестициялық бағдарламадан нақты көрсеткіштердің сомамен көрсетілген ауытқуы рыноктық бағалардың өзгеруі нәтижесінде болды  

	 
	Барлығы:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	36
	 
	3 547,7
	 
	3 547,7
	 
	36
	 
	3 738,9
	 
	3 738,9
	7
	 


