**Отчет о деятельности АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»**

**по производству тепловой энергии и исполнении инвестиционных программ**

**за 1 полугодие 2024 года**

в соответствии с:

- п.307 «Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий» утвержденных приказом № 73 от 13.08.2019 г., АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» размещает отчет перед потребителями и иными заинтересованными лицами по итогам полугодия.

**24 июля 2024 года в 10.00 часов в актовом зале ТОО «Павлодарские тепловые сети» состоялись слушания отчета об объемах предоставленных регулируемых услуг по производству тепловой энергии и об исполнение инвестиционной программы по АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» за 1 полугодие 2024 года перед потребителями и иными заинтересованными лицами.**

1. **Об исполнении инвестиционных программ и (или) инвестиционных проектов, в том числе утвержденных ведомством уполномоченного органа**

Совместным приказом ДКРЕМ МНЭ РК по Павлодарской области от 25.12.2023г. № 130-ОД и ГУ "Управление энергетики и ЖКХ" от 25.12.2023г. № 80-ОД "О внесении изменений в совместный приказ ДКРЕМ МНЭ РК по Павлодарской области от 25.11.2020г.№ 88-ОД и ГУ "Управление энергетики и ЖКХ" от 26.11.2020г. № 110-ОД "Об утверждении инвестиционной программы АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" по производству тепловой энергии на 2021 - 2025 годы".

На 2024 год инвестиционная программа по плану составила 3 853 475 тысяч тенге, в том числе 1 818 475 тысяч тенге за счет амортизации и прибыли в утвержденной тарифной смете и 2 035 000 тысяч тенге по программе «Тариф в обмен на инвестиции». По факту 1 полугодия выполнены мероприятия по реконструкции кубов ВЗП котлоагрегатов БКЗ-420-140 ст. № 1, 3, 5 ТЭЦ-3 и БКЗ-160-100 ст. № 4, 5 ТЭЦ-2 на общую сумму 996 895 тысяч тенге, из них:

* по реконструкции кубов ВЗП ТЭЦ-3 на сумму 477,777 млн.тенге
* по реконструкции кубов ВЗП ТЭЦ-2 на сумму 519,118 млн.тенге.

Во втором полугодии запланированы мероприятия по реконструкции осветлителя ТЭЦ-3, реконструкция водоподготовительной установки ТЭЦ-3, реконструкция кубов ВЗП ТЭЦ-3 и ТЭЦ-2 и реконструкция завихрителей и каплеуловителей эмульгаторов котлоагрегата № 1-5 ТЭЦ-2 на сумму 2 856 580 тысяч тенге.

**Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта)**

**по итогам 1 полугодия 2024 года**

АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" по производству тепловой энергии, утверждена совместным приказом РГУ ДКРЕМ МНЭ РК по Павлодарской области от 25.12.2023г. №130-ОД и ГУ "Управление энергетики и ЖКХ" от 25.12.2023г. № 80-ОД

"О внесении изменений и дополнений в совместный приказ РГУ ДКРЕМ МНЭ РК по Павлодарской области от 25.11.2020г.№ 88-ОД и ГУ "Управление энергетики и ЖКХ" от 26.11.2020г. № 110-ОД "Об утверждении инвестиционной программы АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" по производству тепловой энергии на 2021 - 2025 годы"



1. **Об основных финансово-экономических показателях деятельности субъекта естественной монополии за отчетный период**

Основные финансово-экономические показатели по АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» за 1 полугодие 2024 года.

|  |  |
| --- | --- |
|  | тыс. тенге |
| **Доход всего, в т.ч.** | **37 212 859** |
| - Доход от реализации э/э | 27 241 085 |
| - Доход от рынка мощности | 2 666 585 |
| - Доход от реализации т/э | 6 712 384 |
| - Доход от побочной продукции | 524 915 |
| - Дисбаланс | 67 890 |
| - От прочей реализации |  |
| **Себестоимость товарной продукции, в т.ч.** | **-22 292 192** |
| - по электроэнергии | -14 751 891 |
| - по теплоэнергии | -7 540 301 |
| - прочей продукции |  |
| **Расходы периода (адм. расходы, расходы по реализации)** | **-1 902 228** |
| Курсовая разница (убыток) | -1 307 |
| Финансовые расходы | -13 474 811 |
| Результат от неосновной деятельности | 370 893 |
| Расходы по КПН | -93 692 |
| **Прибыль +, убыток -** | **-180 479** |

1. **Об объемах предоставленных регулируемых услуг (товаров, работ) за отчетный период**

Реализация тепловой энергии по АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" за 1 полугодие 2024 года

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Ед.изм.** | **Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2024 год** | **Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 1 полугодие 2024 год** | **Выполнение** | |
| **тыс. Гкал** | **%** |
| **АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО", в том числе:** | **тыс. Гкал** | **3 118,953** | **1 688,967** | **1 429,986** | **54%** |
| Пар 16 ата | -//- | 898,428 | 398,917 | 499,511 | 44% |
| Пар 40 ата | -//- | 205,631 | 91,404 | 114,227 | 44% |
| Горячая вода | -//- | 2 014,894 | 1 198,646 | 816,248 | 59% |

1. **О проводимой работе с потребителями регулируемых услуг (товаров, работ)**

Ежегодно с потребителями заключаются договора на поставку тепловой энергии согласно заявленных объемов. По условиям договора ежемесячно с потребителями подписываются акты на поставку тепловой энергии. За 1 полугодие 2024 года претензий со стороны потребителей тепловой энергии по качеству и количеству не было.

1. **О постатейном исполнении утвержденных ведомством уполномоченного органа тарифных смет за отчетный период**

**Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги по производству тепловой энергии АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателей тарифной сметы** | **Ед. изм.** | **Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2024 год** | **в т.ч по параметрам :** | | | **Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 1 пг. 2024г.** | **в т.ч по параметрам:** | | | **Вып-е, %** | **в т.ч по параметрам:** | | |
| **- 40 пар** | **- 16 пар** | **- ГВС** | **- 40 пар** | **- 16 пар** | **- ГВС** | **- 40 пар** | **- 16 пар** | **- ГВС** |
| **I** | **Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего** | **тыс.**  **тенге** | **12 411 382** | **1 778 937** | **6 581 347** | **4 051 097** | **7 726 812** | **1 005 062** | **4 288 277** | **2 433 473** | **62%** | **56%** | **65%** | **60%** |
| **1** | **Материальные затраты, всего** | **тыс.**  **тенге** | **4 875 821** | **481 303** | **2 867 359** | **1 527 158** | **3 275 263** | **323 957** | **1 928 141** | **1 023 165** | **67%** | **67%** | **67%** | **67%** |
| **1.1** | **Сырье и материалы** | **тыс.**  **тенге** | **511 544** | **33 726** | **248 245** | **229 573** | **279 141** | **18 404** | **135 463** | **125 274** | **55%** | **55%** | **55%** | **55%** |
| 1.1.1 | хим.реагенты и реактивы | -//- | 158 604 | 10 457 | 76 968 | 71 179 | 73 512 | 4 847 | 35 674 | 32 991 | 46% | 46% | 46% | 46% |
| 1.1.2 | вода на технологические цели | -//- | 186 392 | 12 289 | 90 453 | 83 650 | 119 754 | 7 895 | 58 114 | 53 744 | 64% | 64% | 64% | 64% |
| 1.1.3 | материалы и услуги на эксплуатацию | -//- | 166 548 | 10 980 | 80 824 | 74 744 | 85 875 | 5 661 | 41 674 | 38 539 | 52% | 52% | 52% | 52% |
| **1.2** | **Топливо** | **тыс.**  **тенге** | **4 315 723** | **444 376** | **2 595 552** | **1 275 794** | **2 947 620** | **302 356** | **1 769 141** | **876 123** | **68%** | **68%** | **68%** | **69%** |
| 1.2.1 | уголь | -//- | 4 160 750 | 434 159 | 2 520 346 | 1 206 245 | 2 811 807 | 293 402 | 1 703 233 | 815 172 | 68% | 68% | 68% | 68% |
| 1.2.2 | мазут | -//- | 154 973 | 10 217 | 75 206 | 69 549 | 135 812 | 8 954 | 65 908 | 60 951 | 88% | 88% | 88% | 88% |
| **1.3** | **ГСМ** | **тыс.**  **тенге** | **32 913** | **2 170** | **15 972** | **14 771** | **34 982** | **2 306** | **16 976** | **15 700** | **106%** | **106%** | **106%** | **106%** |
| **1.4** | **Энергия, в т.ч.** | **тыс.**  **тенге** | **15 641** | **1 031** | **7 590** | **7 020** | **13 519** | **891** | **6 561** | **6 068** | **86%** | **86%** | **86%** | **86%** |
| 1.4.1 | эл. энергия на хоз. нужды | -//- | 9 345 | 616 | 4 535 | 4 194 | 7 294 | 481 | 3 540 | 3 274 | 78% | 78% | 78% | 78% |
| 1.4.2 | теп. энергия на хоз. нужды | -//- | 6 296 | 415 | 3 055 | 2 825 | 6 225 | 410 | 3 021 | 2 794 | 99% | 99% | 99% | 99% |
| **2** | **Затраты на оплату труда, всего** | **тыс.**  **тенге** | **2 037 505** | **211 554** | **1 230 910** | **595 041** | **1 437 523** | **149 258** | **868 445** | **419 820** | **71%** | **71%** | **71%** | **71%** |
| 2.1 | заработная плата производственного персонала | -//- | 1 782 418 | 185 068 | 1 076 805 | 520 545 | 1 275 456 | 132 430 | 770 536 | 372 490 | 72% | 72% | 72% | 72% |
| 2.2 | социальный налог и социальные отчисления | -//- | 147 317 | 15 296 | 88 998 | 43 023 | 107 446 | 11 156 | 64 911 | 31 379 | 73% | 73% | 73% | 73% |
| 2.3 | обязательное социальное медицинское страхование | -//- | 53 472 | 5 552 | 32 304 | 15 616 | 34 747 | 3 608 | 20 992 | 10 147 | 65% | 65% | 65% | 65% |
| 2.4 | обязательные профессиональные пенсионные взносы | -//- | 27 562 | 2 862 | 16 651 | 8 049 | 19 874 | 2 064 | 12 006 | 5 804 | 72% | 72% | 72% | 72% |

| 2.5 | обязательные пенсионные взносы | -//- | 26 736 | 2 776 | 16 152 | 7 808 | 13 536 | 1 405 | 8 177 | 3 953 | 51% | 51% | 51% | 51% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3** | **Амортизация** | **тыс.**  **тенге** | **2 760 462** | **412 511** | **1 647 664** | **700 287** | **1 856 280** | **277 394** | **1 107 976** | **470 910** | **67%** | **67%** | **67%** | **67%** |
| **4** | **Ремонт** | **тыс.**  **тенге** | **2 050 194** | **621 540** | **508 537** | **920 117** | **726 232** | **220 166** | **180 137** | **325 929** | **35%** | **35%** | **35%** | **35%** |
| **5** | **Услуги сторонних организаций** | **тыс.**  **тенге** | **311 576** | **27 251** | **144 494** | **139 831** | **212 933** | **19 878** | **97 493** | **95 562** | **68%** | **73%** | **67%** | **68%** |
| 5.1 | грузовой автотранспорт, услуги механизмов | -//- | 208 709 | 13 760 | 101 283 | 93 665 | 139 275 | 9 182 | 67 588 | 62 504 | 67% | 67% | 67% | 67% |
| 5.2 | расходы на тех. хар-ки/тех.инвентаризация | -//- | 36 832 | 2 428 | 17 874 | 16 530 | 16 179 | 1 067 | 7 851 | 7 261 | 44% | 44% | 44% | 44% |
| 5.3 | охрана объекта | -//- | 28 626 | 4 796 | 10 984 | 12 847 | 19 762 | 3 311 | 7 583 | 8 868 | 69% | 69% | 69% | 69% |
| 5.4 | пожарно-оперативное обслуживание | -//- | 29 772 | 4 988 | 11 423 | 13 361 | 35 448 | 5 938 | 13 600 | 15 910 | 119% | 119% | 119% | 119% |
| 5.5 | утилизация промотходов | -//- | 7 637 | 1 279 | 2 930 | 3 427 | 2 269 | 380 | 871 | 1 018 | 30% | 30% | 30% | 30% |
| **6** | **Плата за эмиссии в окружающую среду** | **тыс.**  **тенге** | **273 400** | **18 025** | **132 677** | **122 698** | **168 020** | **11 077** | **81 538** | **75 405** | **61%** | **61%** | **61%** | **61%** |
| **7** | **Прочие затраты, всего** | **тыс.**  **тенге** | **102 425** | **6 753** | **49 705** | **45 967** | **50 561** | **3 331** | **24 547** | **22 682** | **49%** | **49%** | **49%** | **49%** |
| 7.1 | канцелярские,типографские расходы | -//- | 2 015 | 133 | 978 | 904 | 991 | 65 | 481 | 444 | 49% | 49% | 49% | 49% |
| 7.2 | затраты по ТБ и ОТ | -//- | 21 687 | 1 430 | 10 524 | 9 733 | 14 141 | 932 | 6 862 | 6 346 | 65% | 65% | 65% | 65% |
| 7.3 | связь, радио, телефон | -//- | 16 | 1 | 8 | 7 | 755 | 47 | 378 | 330 | 4721% | 4721% | 4721% | 4721% |
| 7.4 | поверка приборов | -//- | 12 378 | 816 | 6 007 | 5 555 | 3 862 | 255 | 1 874 | 1 733 | 31% | 31% | 31% | 31% |
| 7.5 | спец. молоко | -//- | 5 710 | 376 | 2 771 | 2 562 | 6 822 | 450 | 3 311 | 3 061 | 119% | 119% | 119% | 119% |
| 7.6 | плата за пользование зем.участками | -//- | 38 152 | 2 515 | 18 515 | 17 122 | 13 553 | 893 | 6 577 | 6 082 | 36% | 36% | 36% | 36% |
| 7.7 | хоз. вода, стоки | -//- | 21 925 | 1 446 | 10 640 | 9 840 | 10 148 | 669 | 4 925 | 4 555 | 46% | 46% | 46% | 46% |
| 7.8 | подпитка теплосети | -//- | 318 | 21 | 154 | 143 | 220 | 15 | 106 | 99 | 69% | 69% | 69% | 69% |
| **7.9** | **прочие расходы** | **-//-** | **225** | **15** | **109** | **101** | **69** | **5** | **33** | **31** | **31%** | **31%** | **31%** | **31%** |
| **II** | **Расходы периода, всего** | **тыс.**  **тенге** | **536 936** | **53 177** | **302 339** | **181 420** | **518 720** | **46 851** | **289 176** | **182 693** | **97%** | **88%** | **96%** | **101%** |
| **8** | **Общие административные расходы, всего** | **тыс.**  **тенге** | **531 970** | **52 659** | **299 331** | **179 980** | **507 183** | **45 647** | **282 188** | **179 348** | **95%** | **87%** | **94%** | **100%** |
| 8.1 | заработная плата адм. персонала | -//- | 242 118 | 25 139 | 146 270 | 70 709 | 240 344 | 24 955 | 145 199 | 70 191 | 99% | 99% | 99% | 99% |
| 8.2 | социальный налог и социальные отчисления | -//- | 20 011 | 2 078 | 12 089 | 5 844 | 22 559 | 2 343 | 13 628 | 6 588 | 113% | 113% | 113% | 113% |
| 8.3 | обязательное социальное медицинское страхование | -//- | 7 263 | 754 | 4 388 | 2 121 | 6 187 | 642 | 3 738 | 1 807 | 85% | 85% | 85% | 85% |
| 8.4 | обязательные пенсионные взносы |  | 3 632 | 377 | 2 194 | 1 061 | 1 536 | 159 | 928 | 449 | 42% | 42% | 42% | 42% |
| 8.5 | амортизация | -//- | 80 317 | 8 339 | 51 898 | 20 079 | 29 414 | 3 054 | 19 006 | 7 354 | 37% | 37% | 37% | 37% |

| 8.6 | налоговые платежи и сборы | -//- | 74 777 | 4 930 | 36 288 | 33 559 | 106 771 | 7 039 | 51 814 | 47 918 | 143% | 143% | 143% | 143% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.7 | командировочные расходы | -//- | 1 787 | 118 | 867 | 802 | 2 324 | 153 | 1 128 | 1 043 | 130% | 130% | 130% | 130% |
| 8.8 | коммунальные услуги | -//- | 13 579 | 895 | 6 590 | 6 094 | 13 514 | 891 | 6 558 | 6 065 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 8.9 | услуги связи | -//- | 1 260 | 83 | 611 | 565 | 2 952 | 195 | 1 433 | 1 324 | 234% | 234% | 234% | 234% |
| 8.10 | услуги консалтинговые, аудиторские, маркетинговые | -//- | 10 817 | 713 | 5 249 | 4 854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 8.11 | услуги банка | -//- | 4 605 | 304 | 2 235 | 2 067 | 13 000 | 858 | 6 308 | 5 834 | 282% | 282% | 282% | 282% |
| 8.12 | страхование работников | -//- | 8 269 | 545 | 4 013 | 3 711 | 4 770 | 314 | 2 315 | 2 141 | 58% | 58% | 58% | 58% |
| **8.13** | **другие расходы, всего** | **тыс.**  **тенге** | **4 605** | **304** | **2 235** | **2 067** | **13 000** | **858** | **6 308** | **5 834** | **282%** | **282%** | **282%** | **282%** |
| 8.13.1 | услуги легкового транспорта | -//- | 7 632 | 503 | 3 704 | 3 425 | 46 005 | 3 034 | 22 326 | 20 645 | 603% | 603% | 603% | 603% |
| 8.13.2 | канцелярские товары | -//- | 1 037 | 68 | 503 | 465 | 256 | 17 | 124 | 115 | 25% | 25% | 25% | 25% |
| 8.13.3 | спец. молоко, ОТ иТБ | -//- | 1 303 | 86 | 632 | 585 | 1 355 | 90 | 657 | 608 | 104% | 104% | 104% | 104% |
| 8.13.4 | охрана объекта | -//- | 3 966 | 261 | 1 925 | 1 780 | 1 391 | 92 | 675 | 624 | 35% | 35% | 35% | 35% |
| 8.13.5 | сопровождение програмного обеспечение | -//- | 28 921 | 4 845 | 11 097 | 12 979 | 8 075 | 1 353 | 3 099 | 3 624 | 28% | 28% | 28% | 28% |
| 8.13.6 | материалы, услуги на эксплуатацию | -//- | 6 693 | 441 | 3 248 | 3 004 | 3 357 | 221 | 1 629 | 1 507 | 50% | 50% | 50% | 50% |
| 8.13.7 | аренда плата, найм | -//- | 12 370 | 2 072 | 4 746 | 5 552 | 138 | 23 | 53 | 62 | 1% | 1% | 1% | 1% |
| **8.13.8** | **прочие расходы** | **-//-** | **1 614** | **106** | **783** | **724** | **3 233** | **213** | **1 569** | **1 451** | **200%** | **200%** | **200%** | **200%** |
| **9** | **Расходы по реализации** | **тыс.**  **тенге** | **4 966** | **518** | **3 008** | **1 440** | **11 537** | **1 203** | **6 988** | **3 345** | **232%** | **232%** | **232%** | **232%** |
| **III** | **Всего затрат** | **тыс.**  **тенге** | **12 948 318** | **1 832 114** | **6 883 685** | **4 232 518** | **8 245 532** | **1 051 912** | **4 577 453** | **2 616 166** | **64%** | **57%** | **66%** | **62%** |
| **IV** | **Прибыль** | **тыс.**  **тенге** | **1 012 697** | **105 148** | **534 747** | **372 802** | **-1 533 148** | **-206 656** | **-1 378 028** | **51 536** | **-151%** | **-197%** | **-258%** | **14%** |
| **V** | **Всего доходов** | **тыс.**  **тенге** | **13 961 015** | **1 937 263** | **7 418 432** | **4 605 320** | **6 712 384** | **845 257** | **3 199 425** | **2 667 702** | **48%** | **44%** | **43%** | **58%** |
| **VI** | **Объем оказываемых услуг** | **тыс.**  **Гкал** | **3 118,953** | **205,631** | **898,428** | **2 014,894** | **1 688,967** | **91,404** | **398,917** | **1 198,646** | **54%** | **44%** | **44%** | **59%** |
| **тыс.**  **тенге** | **13 961 015** | **1 937 263** | **7 418 432** | **4 605 320** | **6 712 384** | **845 257** | **3 199 425** | **2 667 702** | **48%** | **44%** | **43%** | **58%** |
| **VII** | **Тариф** (без НДС) | **тенге/**  **Гкал** | **4 476,19** | **9 421,06** | **8 257,12** | **2 285,64** | **3 974,25** | **9 247,48** | **8 020,28** | **2 225,60** | **89%** | **98%** | **97%** | **97%** |

**Исполнение тарифной сметы по производству тепловой энергии**

**АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» за 1 полугодие 2024 г.**

Приказом ДКРЕМ МНЭ РК № 41-ОД от 28.05.2024г. утверждены следующие тарифы с учетом дифференциации по параметрам отпускаемого пара в тенге за 1 Гкал без НДС со 2 июня 2024 г. пар 40 ата – 9 421,06 тенге/Гкал; пар 16 ата – 8 257,13 тенге/Гкал; ГВС – 2 285,64 тенге/Гкал.

Плановый объем в утвержденной тарифной смете принят в 3 118,953 тыс.Гкал (в том числе 40 пар – 205,631 тыс.Гкал, 16 пар – 898,428 тыс.Гкал, горячая вода – 2 014,894 тыс.Гкал). По факту за 1 полугодие 2024 года отпуск теплоэнергии с коллекторов составил 1 688,967 тыс.Гкал, выполнение 54%.

Доходы от производства тепловой энергии по факту составили 6 712 384 тыс. тенге. План в тарифной смете – 13 961 015 тыс. тенге.

Расходы на производство теплоэнергии – 8 245 532 тыс. тенге. План в тарифной смете 12 948 318 тыс. тенге. Выполнение от года составило 64%. В связи с несопоставимостью периодов плана и факта (тарифная смета утверждается на 12 месяцев) анализ исполнения тарифной сметы не производится. За I полугодие 2024 года в результате деятельности от производства тепловой энергии получен убыток в размере 1 533 148 тыс. тенге.

1. **О перспективах деятельности (планы развития), в том числе возможных изменениях тарифов на регулируемые услуги**

В перспективе плана развития деятельности АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО»:

* модернизация оборудования с целью повышения технического уровня производства, снижения рисков аварийности и исключения простоев;
* минимизация удельных расходов на производство единицы тепловой и электрической энергии;
* усиление требований к охране здоровья персонала, промышленной безопасности и снижению травматизма;
* непрерывное обучение с целью повышения профессионального уровня сотрудников;
* предотвращение загрязнения окружающей среды.

Приказом № 122-ОД от 29 ноября 2023 года РГУ ДКРЕМ МНЭ РК по Павлодарской области внесены изменения в приказ №91-ОД и утверждены тарифы на производство тепловой энергии по АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» на 2023-2025 годы.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Период | Параметры | Тариф, тенге/Гкал без НДС |
| с 1 января по 31 декабря 2024 года | Пар-40 | 9 224,89 |
| Пар-16 | 7 991,56 |
| ГВС | 2 224,36 |
| с 1 января по 31 декабря 2025 года | Пар-40 | 10 873,26 |
| Пар-16 | 8 594,72 |
| ГВС | 2 588,20 |

Приказом № 41-ОД от 28 мая 2024 года РГУ ДКРЕМ МНЭ РК по Павлодарской области внесены изменения в приказ №91-ОД и утверждены тарифы на производство тепловой энергии по АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» на 2024-2025 годы.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Период | Параметры | Тариф, тенге/Гкал без НДС |
| со 2 июня по 31 декабря 2024 года | Пар-40 | 9 421,06 |
| Пар-16 | 8 257,13 |
| ГВС | 2 285,64 |
| с 1 января по 31 декабря 2025 года | Пар-40 | 10 873,26 |
| Пар-16 | 8 594,72 |
| ГВС | 2 588,20 |