Отчёт ТОО «Павлодарские тепловые сети» по передаче и распределению

тепловой энергии, перед потребителями и иными заинтересованными лицам об исполнении утвержденной тарифной сметы и исполнении утвержденной

инвестиционной программы за 2021 г.

В соответствии с п.307 «Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий» утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан № 73 от 13.08.2019 г.

Публичные слушания назначенные на 28.04.2022 года были проведены в 12.00 часов, по адресу: г.Павлодар, ул.Кривенко, 25 «А», конференц-зал здания ОО «Amanat»

ТОО «Павлодарские тепловые сети», относятся к сфере естественных монополий и включены в местный раздел Государственного регистра субъектов естественных монополий по виду деятельности: передача и распределение тепловой.

ТОО «Павлодарские тепловые сети» производят эксплуатацию тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения протяженностью 411,45 км, в том числе: магистральные тепловые сети - 114,09 км, квартальные тепловые сети - 274,24 км, сети горячего водоснабжения - 23,12 км, насосные станции - 10 шт., ЦТП - 22 шт. Сети рассчитаны на эксплуатацию круглый год, за исключением технологических перерывов для ремонта сетей и источников теплоснабжения,  летний период обеспечение горячего водоснабжения. Система теплоснабжения - закрытая, водяная, в двух трубном исполнении. Теплоснабжение осуществляется от трех источников: ТЭЦ-1 АО «Алюминий Казахстана», ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО».

1. Об исполнении инвестиционных программ и (или) инвестиционных проектов, в том числе утвержденных ведомством уполномоченного органа

Инвестиционная программа ТОО «Павлодарские тепловые сети» на 2021-2025 годы, утверждена совместным приказом ДК РЕМ МНЭ РК по Павлодарской области №78 - ОД от 20.11.2020 г. и ГУ Управление энергетики и ЖКХ по Павлодарской области №107 - ОД от 26.11.2020 г.

Корректировка мероприятий инвестиционной программы 2021г. утверждена совместным приказом ДК РЕМ МНЭ РК по Павлодарской области № 33-ОД от 25.02.2022 г. и ГУ Управление энергетики и ЖКХ по Павлодарской области №13 - ОД от 25.02.2022г.

За период 2021 года выполнены мероприятия на общую сумму 712 789 тыс. тенге без НДС:

- Реконструкция насосной станции НС-3 с переоборудованием в ЦТП для теплоснабжения пос. "Лесозавод" на сумму 310 048 тыс. тенге. Запланированные строительно-монтажные работы согласно графику выполнены в полном объеме, а также выполнена корректировка ПСД и заключен договор на 2 этап реконструкции насосной станции с учетом увеличения тепловой нагрузки микрорайонов Лесозавод и Радиозавод для выдачи технических условий, в связи с расширением строительства новых объектов;

- Реконструкция ТМ-37 от НП-15 до НП-18 на сумму 48 243 тыс. тенге. Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме;

- Внедрена автоматизированная система коммерческого учета электрической энергии и системы телеметрии (АСКУЭ/АСДУ) на сумму 130 450 тыс. тенге. Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме;

- Реконструкция тепловой сети от ТК-137 до ТК-137/2 на сумму 72 403 тыс. тенге. Запланированные мероприятия по реконструкции тепловой сети протяженностью 188,75 м выполнены в полном объеме;

-  Реконструкция тепловой сети от ТК-616 до ТК-616/21 на сумму 4 384 тыс. тенге. Запланированные мероприятия по объекту на 2021г. выполнены в полном объеме;

- Реконструкция тепловой сети от ТК-616/А до ввода в ж/д ул. Камзина 64 на сумму 48 497 тыс. тенге. Запланированные мероприятия по объекту на 2021г. выполнены в полном объеме;

- Приобретена спецтехника для проведения ремонтов на сумму 98 764 тыс. тенге, в количестве 5-ти единиц: КАМАЗ 43118-3027-50 с КМУ DONG YANG SS1956 – 1 ед.; трактор Беларус 920М – 1 ед.; прицеп тракторный 2ПТС-6,5 - 2 ед.; экскаватор погрузчик JCB 4CX SM – 1 ед.

ОТЧЕТ об исполнении инвестиционной программы ТОО «Павлодарские тепловые сети» за 2021год

В целях повышения надежности и энергоэффективности системы транспорта и распределения тепловой энергии, в ТОО «Павлодарские тепловые сети» разработана данная инвестиционная программа.   Проведение   мероприятий, представленных в   программе, обосновано и вызвано необходимостью повышения надежности и эффективности работы тепловых сетей.

Информация о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг

ТОО «Павлодарские тепловые сети» по итогам 2021 года

Примечание: показатели рассмотрены в рамках выполнения мероприятий Инвестиционной программы

Информация о достижении показателей эффективности деятельности

ТОО «Павлодарские тепловые сети» по итогам 2021 года

Примечание: показатели рассмотрены в рамках выполнения мероприятий Инвестиционной программы

2. Об основных финансово-экономических показателях деятельности субъекта естественной монополии за отчётный период

Основные финансово-экономические показатели по ТОО "Павлодарские тепловые сети" за 2021 г.

| Наименование | Сумма, тыс. тенге |
| --- | --- |
| Доход от передачи и распределение т/э | 5 005 245 |
| Себестоимость | 4 596 084 |
| Административные расходы | 569 327 |
| Курсовая разница (нетто) | (72 402) |
| Финансовые доходы/расходы (нетто) | (503 107) |
| Результат от неосновной деятельности | (24 035) |
| Расходы по КПН | 281 520 |
| Прибыль (+), убыток (-) | (1 041 230) |

3. Об объёмах предоставления регулируемых услуг за отчётный период

За 2021 г. по ТОО "Павлодарские тепловые сети" по городу Павлодару объем услуг по передаче и распределению тепловой энергии составил 2 431,955 тыс. Гкал.

| Наименование | Единица измерения | Предусмотрено в утверждённой тарифной смете на 2021 год | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2021 год |
| --- | --- | --- | --- |
| ТОО «Павлодарские тепловые сети» | тыс. Гкал | 2 373,935 | 2 431,955 |

4. Информация о проводимой работе с потребителями регулируемых услуг

За период 2021 года: 387 потребителя, объекты, которых были ранее подключены самовольно, заключили договора либо дополнительные соглашения к договорам энергоснабжения с ТОО «Павлодарэнергосбыт», в том числе 12 жилых домов многоэтажной застройки.

Выявлено 62 потребителя, объекты, которых самовольно подключены к системе централизованного теплоснабжения. Возмещение сверхнормативных потерь – 1516,27 Гкал/год.  Отключено путем выполнения видимого разрыва, либо опломбирована запорная арматура №1,2 на ТУ – 12 потребителей, 50 потребителей – заключили договора либо дополнительные соглашения к договорам энергоснабжения с ТОО «Павлодарэнергосбыт».

Обнаружено 16 потребителей, на объектах которых выявлено самовольное подключение дополнительно отапливаемых объемов к системе централизованного теплоснабжения. Возмещение сверхнормативных потерь – 153,76 Гкал/год.

Выявлено 158 домов индивидуальной застройки с неучтенной отапливаемой площадью 12 175,29 м²; (973,376 Гкал/год) – направлено в ТОО «Павлодарэнергосбыт» для предъявления к оплате.

Выполнено 103 перерасчета объема использованной потребителем тепловой энергии (4 702,021 Гкал) на общую сумму 16 316 962,28 тенге, оплачено – 15 249 505,64 тенге (с учетом задолженности прошлых лет).

Потребителями ТОО «Павлодарэнергосбыт» было установлено дополнительно 613 приборов учета тепловой энергии, в том числе:

- юридические лица – 208 приборов учета,

- частный сектор – 347 приборов учета,

- многоэтажный сектор – 58 приборов учета.

Заключено 195 (594 объектов) договоров на промывку внутренней системы отопления на 805,959 Гкал (32 235,00 тн).  Произведена промывка на 2014 объектах, в том числе и хоз. питьевой водой, возмещены затраты на сетевую воду в объеме 15 914,55 тн, а также затраты на подогрев сетевой воды (397,914 Гкал).

В 2021г. ТОО «Павлодарские тепловые сети» на основании договора на оказание услуг по подготовке к отопительному сезону 2021-2022г.г. теплового оборудования потребителя выполнило подготовительные мероприятия на 5 соц. объектах (школы, учебные заведения, лечебные заведения).

Отработано 874 заявки потребителей с жалобами на некачественное теплоснабжение, из них подтвердилось 309 заявки.

Оформлено 1849 актов о готовности к постоянной эксплуатации потребителя тепловой энергии на отопительный сезон 2021-2022г.г., в том числе 357 оформлены представителями объектов кондоминиума на многоэтажные жилые дома.

Принято комиссионных осмотров теплофикационного оборудования потребителей – 2 520.

Приняты гидравлические испытания:

- теплового узла – 6 919,

- внутренней системы отопления – 7 408;

- водо-водянного подогревателя/сборно-пластинчатый теплообменник – 1 891.

Опломбировано дроссельных устройств – 5 215.

Вручено 6186 технических требований потребителям тепловой энергии по подготовке теплофикационного оборудования к отопительному сезону.

Постоянно проводится плановый обход с целью проверки технического состояния теплофикационного оборудования, а также на соответствие температуры обратной сетевой воды с температурным графиком в жилых домах и объектах юридических лиц.  Обследуются подвальные помещения жилых домов на предмет затопления. Так же ведется разъяснительная работа с потребителями по подготовке теплофикационного оборудования к отопительному сезону, по соблюдению температурного режима теплоносителя в соответствии с температурным графиком, по соблюдению Правил пользования тепловой энергии.

На настоящее время имеются ограничения по свободным и доступным мощностям тепловой энергии: технические условия не выдаются:

- в центральной части г.Павлодара, в зоне действия тепловых сетей от ТК-216 до ТК-134, тепловой магистрали ТМ-5.

- в районах «Лесозавод», «Радиозавод» в зоне действия тепловых магистралей ТМ-34, 34А, ТМ23 (от ТК-65 до ТК-68).

5. О постатейном исполнении утверждённой тарифной сметы за отчётный период

ДК РЕМ МНЭ РК по Павлодарской области Приказом № 92-ОД от 27.11.2020 г. утвердил тариф и тарифную смета на услуги по передаче и распределению тепловой энергии по ТОО «Павлодарские тепловые сети» с вводом в действие с 01.01.2021 г. – 2062,51 тенге/Гкал (без учета НДС).

Приказом № 67-ОД от 21.07.2021 г. ДК РЕМ МНЭ РК по Павлодарской области внес изменения в Приказ № 92-ОД от 27.11.2020 г. и утвердил тариф на услуги по передаче и распределению тепловой энергии по ТОО «Павлодарские тепловые сети, с вводом в действие с 01.08.2021 г. – 2051,58 тенге/Гкал (без учета НДС).

ТОО «ПТС» 29.10.2021 года направил материалы на корректировку и Приказом ДК РЕМ МНЭ РК № 23-ОД от 15.22.2022 г. была утверждена корректировка тарифной сметы на 2021 г.

Плановый объем в утверждённой тарифной смете принят в 2 373,935 тыс. Гкал. По факту за 2021 год объем передачи и распределения тепловой энергии составил 2 431,955 тыс. Гкал незначительное повышение объёма оказываемых услуг на 58,020 тыс. Гкал, произошло в связи с подключением новых потребителей: мкр. «ДОСТЫК» - 5 МЖД; мкр. "САРЫАРКА" - 7 МЖД.

Доход от передачи и распределения тепловой энергии составил 5 005 245 тыс. тенге. План в тарифной смете – 4 870 317 тыс. тенге. Увеличение в связи с тем, что до 01.08.21 г. действовал тариф – 2 062,51 тенге/Гкал (приказ № 92-ОД), а с 01.08.2021г. тариф был снижен согласно приказу ДКРЕМ №67-ОД до 2 051,58 тенге/Гкал.

Производственная себестоимость - в тарифной смете составляет 4 320 500 тысяч тенге, по факту 2021 г. расходы составили 4 590 137 тысяч тенге, перерасход равен 269 637 тысячи тенге.

Основные статьи затрат:

Вода на технологические цели (нормативная подпитка теплосети) - вода на технологические цели необходима для восполнения утечки в тепловых сетях.

Перерасход по данной статье, составил 26 009 тыс. тенге, рост объема расхода тех/воды, в связи с заполнением новых тепловых магистралей ТМ-43, 42 (мкр. "ДОСТЫК") и дальнейшей их эксплуатацией, а также увеличением диаметра т/сетей в среднем на 6,05 мм и подключением новых потребителей.

Материалы и услуги на эксплуатацию - перерасход по данной статье составил 8 120 тыс. тенге. Рост расходов связан с увеличением износа оборудования, станочного парка и собственного транспорта, и механизмов, который приводит к необходимости частого ремонта и поддержания в рабочем состоянии, а также ростом цен на ТМЦ и услуги.

Горюче смазочные материалы - перерасход по данной статье составил 1 037 тыс. тенге. Рост расходов связан с увеличением количества единиц техники (приобретены по ИП: Седельный тягач КАМАЗ 43118-3027-50 и бортовой полуприцеп НЕФАЗ 9334-20-10; Трактор Белорус 920М; Прицеп тракторный 2ПТС-6,5 - 2 ед.; Экскаватор-погрузчик JCB 4CX SM») и ростом цен на ГСМ и объема ГСМ, в связи с увеличением протяженности рабочего времени машин и механизмов, из-за устранения повреждений (600), внеплановых капитальных ремонтов (40 объектов) т/с.

Электроэнергия на технологию – это электроэнергия которая необходима для работы сетевых насосов, оборудования ЦТП и на другие нужды предприятия.

Перерасход по данной статье составил 20 060 тыс. тенге, в связи ростом объемов потребления, а также увеличения стоимости э/э: АО ПЭ на 33% (11,06/8,29 кВт/час); АО ПРЭК 3% (4,603/4,481 кВт/час); а также в ТС не учтены затраты на балансировку э/э (КЕГОК) и обеспечение готовности электрической мощности (РФЦ по поддержке возобновляемых источников энергии).

Нормативные технические потери – такому виду услуг, как передача и распределение тепловой энергии, сопутствуют потери тепловой энергии. В тарифной смете предусмотрены объемы и затраты по нормативным потерям.

Перерасход по затратам на нормативные потери составил 49 726 тыс. тенге.  Это связано с тем, что объем нормативных потерь был приведен к утвержденному проценту 24,10%.

Отчет об исполнении тарифной сметы ТОО «Павлодарские тепловые сети» на регулируемые услуги по передаче и распределению тепловой энергии за 2021 год

| № пп | Наименование показателей | Един. Изм. | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете по ТОО"ПТС" Приказ №23-ОД от 15.02.2022 г. | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2021 г. | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | (+)/(-) | % |
| I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего | тыс.тенге | 4 320 500 | 4 590 137 | 269 637 | 6,2% |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1 | Материальные затраты, всего | тыс.тенге | 1 845 765 | 2 032 622 | 186 857 | 10,1% |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Вода на технологические цели | тыс.тенге | 360 283 | 386 292 | 26 009 | 7,2% |
| 1.2 | Материалы и услуги на эксплуатацию | тыс.тенге | 11 987 | 20 107 | 8 120 | 67,7% |
| 1.3 | Горюче-смазочные материалы | тыс.тенге | 19 464 | 20 501 | 1 037 | 5,3% |
| 1.4 | Электроэнергия на технологию | тыс.тенге | 340 492 | 360 552 | 20 060 | 5,9% |
| 1.5 | Нормативные технические потери | тыс.тенге | 901 077 | 950 803 | 49 726 | 5,5% |
| 1.6 | Транспортные расходы (грузовой автотранспорт, услуги механизмов) | тыс.тенге | 212 462 | 294 367 | 81 905 | 38,6% |
| 2 | Расходы на оплату труда, всего | тыс.тенге | 883 509 | 848 160 | -35 349 | -4,0% |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Заработная плата производственного персонала | тыс.тенге | 800 053 | 765 412 | -34 641 | -4,3% |
| 2.2 | Социальный налог и социальные отчисления | тыс.тенге | 65 412 | 64 510 | -902 | -1,4% |
| 2.3 | ОПВ, ОПВР | тыс.тенге | 3 478 | 3 984 | 506 | 14,6% |
| 2.4 | ОСМС | тыс.тенге | 14 566 | 14 254 | -312 | -2,1% |
| 3 | Амортизация | тыс.тенге | 677 639 | 655 326 | -22 313 | -3,3% |
| 4 | Ремонт, всего | тыс.тенге | 829 367 | 947 677 | 118 310 | 14,3% |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 4.1 | кап. ремонт, не приводящий к росту стоимости осн. фондов | тыс.тенге | 829 367 | 947 677 | 118 310 | 14,3% |
| 5 | Прочие затраты, всего | тыс.тенге | 84 220 | 106 352 | 22 132 | 26,3% |
| 5.1 | - услуги связи | тыс.тенге | 4 138 | 5 756 | 1 618 | 39,1% |
| 5.2 | - услуги охраны | тыс.тенге | 33 457 | 33 458 | 1 | 0,0% |
| 5.3 | - подготовка кадров | тыс.тенге | 1 172 | 1 580 | 408 | 34,8% |
| 5.4 | - охрана труда и техника безопасности | тыс.тенге | 14 010 | 17 600 | 3 590 | 25,6% |
| 5.5 | - плата за использование пр.ресурсов. Фонд охраны природы | тыс.тенге | 347 | 432 | 85 | 24,4% |
| 5.6 | - ком.услуги | тыс.тенге | 12 711 | 14 661 | 1 950 | 15,3% |
| 5.7 | - расходы на тех.характеристики | тыс.тенге | 6 208 | 17 109 | 10 901 | 175,6% |
| 5.8 | - канцелярские, типографские расходы | тыс.тенге | 1 209 | 1 841 | 632 | 52,3% |
| 5.9 | - поверка приборов | тыс.тенге | 1 742 | 4 687 | 2 945 | 169,0% |
| 5.10 | - проездные для контролеров | тыс.тенге | 4 972 | 4 972 | 0 | 0,0% |
| 5.11 | - плата за пользование земельными участками | тыс.тенге | 4 254 | 4 256 | 2 | 0,1% |
| II | Расходы периода, всего | тыс.тенге | 455 495 | 801 159 | 345 664 | 75,9% |
| 6 | Общие административные расходы, всего | тыс.тенге | 377 042 | 385 521 | 8 479 | 2,2% |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Заработная плата административного персонала | тыс.тенге | 152 840 | 146 389 | -6 451 | -4,2% |
| 6.2 | Социальный налог и социальные отчисления | тыс.тенге | 13 068 | 13 647 | 579 | 4,4% |
| 6.3 | ОСМС | тыс.тенге | 2 701 | 2 786 | 86 | 3,2% |
| 6.4 | Налоги, платежи | тыс.тенге | 115 796 | 115 671 | -125 | -0,1% |
| № пп | Наименование показателей | Един. Изм. | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете по ТОО"ПТС" Приказ №23-ОД от 15.02.2022 г. | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2021 г. | Отклонение |
|  |  |  |  |  | (+)/(-) | % |
| 6.6 | Прочие расходы, всего | тыс.тенге | 92 637 | 107 027 | 14 390 | 15,5% |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 6.6.1 | материалы и услуги на эксплуатацию | тыс.тенге | 9 174 | 11 793 | 2 619 | 28,5% |
| 6.6.2 | амортизация | тыс.тенге | 22 370 | 22 168 | -202 | -0,9% |
| 6.6.3 | услуги легкового транспорта | тыс.тенге | 4 834 | 4 689 | -145 | -3,0% |
| 6.6.4 | ремонт зданий и сооружений | тыс.тенге | 1 674 | 1 876 | 202 | 12,1% |
| 6.6.5 | услуги банка | тыс.тенге | 3 112 | 3 113 | 1 | 0,0% |
| 6.6.6 | расходы на содержание и обслуживание тех.средств управления, орг.техники, программного сопровождение и т.д. | тыс.тенге | 10 135 | 12 709 | 2 574 | 25,4% |
| 6.6.7 | ком.услуги | тыс.тенге | 4 500 | 4 521 | 21 | 0,5% |
| 6.6.8 | услуги сторонних организаций | тыс.тенге | 8 101 | 13 605 | 5 504 | 67,9% |
| 6.6.9 | командировочные расходы | тыс.тенге | 7 | 102 | 95 | 1353,2% |
| 6.6.10 | услуги связи | тыс.тенге | 1 313 | 1 439 | 126 | 9,6% |
| 6.6.11 | охрана труда и техника безопасности, спецпитание, медосмотр и услуги на ОТ и ТБ | тыс.тенге | 895 | 896 | 1 | 0,1% |
| 6.6.12 | страхование персонала | тыс.тенге | 8 598 | 8 614 | 16 | 0,2% |
| 6.6.13 | канцелярские, типографские расходы | тыс.тенге | 3 578 | 5 855 | 2 277 | 63,6% |
| 6.6.14 | услуги охраны | тыс.тенге | 7 435 | 7 435 | 0 | 0,0% |
| 6.6.15 | прочие расходы | тыс.тенге | 6 911 | 8 213 | 1 302 | 18,8% |
| 7 | Расходы на выплату вознаграждений за кредиты | тыс.тенге | 78 453 | 415 638 | 337 185 | 429,8% |
| III | Всего затрат на предоставление услуг | тыс.тенге | 4 775 995 | 5 391 295 | 615 301 | 12,9% |
| IV | Доход (РБА*СП), в том числе: | тыс.тенге | 94 322 | -386 050 | -480 372 | -509,3% |
| V | РБА | тыс.тенге | 10 689 948 |  | 0 | 0,0% |
| VI | Всего доходов | тыс.тенге | 4 870 317 | 5 005 245 | 134 928 | 2,8% |
| VII | Объем оказываемых услуг | тыс.Гкал | 2 373,935 | 2 431,955 | 58,020 | 2,4% |
|  |  | тыс.тенге | 4 870 317 | 5 005 245 | 134 928 | 2,8% |
| VIII | Нормативные технические потери | % | 24,10% | 24,10% | 0,00% | 0,0% |
|  |  | тыс.Гкал | 763,734 | 807,452 | 43,718 | 5,7% |
| IХ | Тариф по транспортировке с учетом возмещения потерь (без НДС) | тенге/Гкал | 2 051,58 | 2 058,12 | 6,54 | 0,3% |

Транспортные расходы (грузовой автотранспорт, услуги механизмов) - перерасход по данной статье составил 81 905 тыс. тенге, в связи с увеличением стоимости услуг машин и механизмов, с ростом повреждаемости тепловых сетей 600 случаев, что повлекло дополнительные затраты по транспорту, для их устранения.

Расходы на оплату труда с отчислениями - экономия по затратам на оплату труда составила 35 349 тыс. тенге, в связи с оттоком квалифицированного производственного персонала, в виду отсутствия конкурентоспособной заработной платы. Отклонения в пределах допустимых значений.

Амортизация - экономия составила 22 313 тыс. тенге, в связи с изменением графика фактического ввода объектов Инвестиционной программы в эксплуатацию из незавершённого строительства. Отклонения в пределах допустимых значений.

Ремонт - после окончания отопительного сезона, проводятся испытания тепловых сетей на прочность, на максимальную расчетную температуру. Ежегодно в летний период ТОО «ПТС» проводит плановый и внеплановый ремонт тепловых сетей, насосных станций и ЦТП.

Перерасход по данной статье составил 118 310 тыс. тенге, в связи ростом затрат на ремонты, из-за увеличения повреждений (600) и внеплановых капитальных ремонтов (40 объектов) т/с, а также цен на трубную продукцию и стоимости услуг подрядных организаций. Отремонтировано 7,47 км тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения с учетом внеплановых ремонтов. Восстановлено 10 925 п/м нарушенной тепловой изоляции надземных трубопроводов. Восстановлено 6 159 м2 нарушенного асфальтобетонного покрытия.

Прочие затраты - перерасход по прочим производственным затратам равен 22 132 тыс. тенге, связан с увеличением стоимости затрат на некоторые услуги, предусмотренные тарифом:

Услуги связи - перерасход по данной статье составил 1 618 тыс. тенге, в связи с недостаточной суммой в утвержденной тарифной смете.

Подготовка кадров - перерасход по данной статье составил 408 тыс. тенге. В связи с необходимостью обучения производственников для получения лицензии II категории по аттестации ИТР.

Охрана труда и техника безопасности - перерасход по данной статье составил 3 590 тыс. тенге,  в результате закупа дополнительной спецодежды из-за внесений изменений в нормы выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, согласно Приказу Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 8 декабря 2015 года № 943 «Об утверждении норм выдачи специальной одежды и других средств индивидуальной защиты работникам организаций различных видов экономической деятельности»  (с изменениями и дополнениями по состоянию на 11.10.2018 г.), а также перерасход возник в результате закупа дополнительных СИЗ (антисептика, дез.средств, масок, термометров, дез/ковриков, и т.д.) в связи с введением карантинных мер из-за пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19) ростом цен на спецодежду и СИЗ.

Плата за использование пр. ресурсов. Фонд охраны природы - перерасход по данной статье составил 85 тыс. тенге, в связи с увеличением объема показателей применяемых при расчете платежей по передвижным источникам загрязнения.

Коммунальные услуги - перерасход по данной статье составил 1 950 тыс. тенге, в связи с ростом тарифов на хоз. питьевую воду на 9,8% (134,55/122,58 м3), стоки 10,0% (160,52/145,93 м3), а также по «Утилизации отходов» рост объема, в связи с необходимостью замены при капитальных ремонтах тепловых сетей подземного исполнения ж/б конструкций (лотков) и их утилизацией, согласно Экологического кодекса и платы за зеленый список на 7,0% (9017,85/8431,24 тн), за янтарный список 4,8% (25517,78/24337,50 тн).

Расходы на тех. характеристики - перерасход по данной статье составил 10 901 тыс. тенге, в связи с необходимостью проведение услуг, не учтенных в утвержденной тарифной смете: «Шеф наладка тепловых сетей»; «Обследование грузоподъемных механизмов отработавших свой нормативный срок по паспорту»;  «Услуги по проведению плановых испытаний вентиляционного оборудования, установленного на объектах тепловых сетей г. Павлодара»; «Экспертное обследование технического состояния объектов ТОО «ПТС» для подготовки к отопительному сезону», а также необходимостью проведения тех/экспертизы ИП.

Канцелярские, типографские расходы - перерасход по данной статье составил 632 тыс. тенге, в связи с недостаточной суммой в утвержденной тарифной смете и ростом стоимости ТМЦ.

Поверка приборов - перерасход по данной статье составил 2 945 тыс. тенге, в связи с недостаточной суммой в утвержденной тарифной смете.

Расходы периода - в тарифной смете составляют 455 495 тысяч тенге, по факту 2021 г. расходы периода составили 801 159 тысяч тенге, перерасход составил 345 664   тыс. тенге.

Основные статьи затрат:

Оплата труда АУП с отчислениями - экономия по затратам на оплату труда с отчислениями составила 5 786 тыс. тенге, в связи с оттоком квалифицированного производственного персонала, в виду отсутствия конкурентоспособной заработной платы. Отклонения в пределах допустимых значений.

Прочие расходы - перерасход по прочим затратам равен 14 390 тыс. тенге, связано с увеличением стоимости затрат на некоторые услуги, предусмотренные тарифом:

- Материалы на эксплуатацию - перерасход по данной статье составил 2 619 тыс. тенге. Рост расходов связан с ростом цен на ТМЦ и услуги;

- Ремонт зданий и сооружений - перерасход по данной статье составил 202 тыс. тенге. Рост расходов связан с ростом цен на ТМЦ;

- Расходы на содержание и обслуживание технических средств управления, орг. техники, программного сопровождения и т.д. - перерасход по данной статье составил 2 574 тыс. тенге, в связи с необходимостью внедрения новых информационных технологий и усовершенствования программного обеспечения, а также рост стоимости расходных материалов на оргтехнику;

- Услуги сторонних организаций - перерасход по данной статье составил 5 504 тыс. тенге, в связи с недостаточной суммой в утвержденной тарифной смете и ростом стоимости услуг на аудит финансовой отчетности;

- Командировочные расходы - перерасход по данной статье составил 95 тыс. тенге, в связи с производственной необходимостью;

- Услуги связи - перерасход по данной статье составил 126 тыс. тенге. В связи с необходимостью обслуживания прямых каналов связи, предназначенного для защиты оборудования тепловых сетей и систем теплоиспользования потребителей от раздавливания при превышении допустимых параметров теплоносителя при останове сетевых или подкачивающих насосов на ТЭЦ АО «АК» и ТЭЦ-2 АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», с целью соблюдения требований «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей», МСН 4.02-02-2004 «Тепловые сети» по обеспечению бесперебойной работы вышеуказанного оборудования и поддержание его в технически исправном состоянии, в 2021 г. была привлечена специализированная организация - ТОО «Индустрия связи», договор №163/21.03 от 03.03.2021 г.;

- Канцелярские, типографские расходы - перерасход по данной статье составил 2 277 тыс. тенге, в связи с недостаточной суммой в утвержденной тарифной смете и ростом стоимости ТМЦ;

- Прочие расходы - перерасход составил 1 302 тыс. тенге, в связи с внесением изменений в Порядок проведения закупок субъектами естественных монополий, глава 5. «Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий», утв. Приказом МНЭ РК от 13 августа 2019 года № 73, Пункт 48. Закупки товаров, работ, услуг осуществляются на портале - заключен договор с ТОО «ЕвразианТек» от 12.07.2021 №500/21.03 на оказание услуг по предоставлению доступа к Электронной торговой площадке (ЭТП), для размещения объявлений о закупках и участия в закупках ТРУ;

Расходы на выплату вознаграждений за кредиты - перерасход в связи с тем, что ставка процента по Займу ЕБРР не фиксированная, а исчисляется в виде суммы Маржи по Займу ЕБРР (плавающая ставка вознаграждения ALL - in Cost  + 4.5%), в тарифной смете предусмотрена ставка 9 %, фактическая сложилась 14,82%, что на 64,7% выше плановой.

Итого затратная часть по тарифной смете, с учетом расходов на выплату вознаграждения за кредит сложилась в размере 5 391 295 тыс. тенге. Несмотря на экономию по некоторым позициям, общий перерасход затрат составил 615 301 тыс. тенге или 12,9%. Результат деятельности предприятия за 2021 года отрицательный. Убыток по итогам года составил 386 050 тыс. тенге, в связи с увеличением расходов по статьям затрат тарифной сметы.

Отклонение расходов по некоторым статьям затрат не оказало влияние на потребителей, услуги по передаче и распределению тепловой энергии отпущены по тарифам, утвержденным уполномоченным органом.

Услуги по передаче и распределению тепловой энергии представлены в требуемом объеме и надлежащем качестве.

6.  О перспективах деятельности (планы развития), в том числе возможных изменениях тарифов

Планируемые мероприятия в рамках текущей деятельности:

На 2022 год предприятием запланировано произвести:

- капитальный ремонт 2,59 км тепловой сети;

- восстановление асфальтобетонного покрытия, нарушенного при производстве ремонтов 3 300 м²;

- восстановление нарушенной изоляции трубопровода в количестве 12 658 п/м;

- ремонт зданий и сооружений.

Планируемые мероприятия в рамках инвестиционной программы:

В целях повышения надежности и энергоэффективности системы транспорта и распределения тепловой энергии, в ТОО «Павлодарские тепловые сети» разработана инвестиционная программа.   Проведение мероприятий, представленных в программе, обосновано и вызвано необходимостью повышения надежности и эффективности работы тепловых сетей, увеличения срока службы трубопроводов, снижения нормативных потерь и улучшения качества теплоснабжения потребителей.

На 2022 год предприятием запланированы мероприятия на общую сумму 750 059 тыс. тенге без НДС за счет амортизационных отчислений, в том числе:

- Реконструкция насосной станции НС-3 с переоборудованием в ЦТП для теплоснабжения пос. "Лесозавод". Корректировка. - запланированы окончательные мероприятия подрядной организацией ТОО «САЭМ Павлодар» по реконструкции насосной станции: монтаж электрооборудования, оборудования КИПиА ЦТП, оборудования системы видеонаблюдения; водопровод и противопожарные мероприятия, архитектурно-строительные работы ЦТП; благоустройство и озеленение ТМ 34; реконструкция павильонов; пожарно-охранная сигнализация. Срок ввода объекта в эксплуатацию – 1 кв. 2023 года;

- Реконструкция тепловой сети от ТК-616 до ТК-616/21 - запланированы работы по реконструкции тепловой сети протяженностью 83,9 м. Ориентировочный срок начала работ июнь 2022 года. Срок ввода в эксплуатацию 4 кв. 2022 года;

- Реконструкция тепловой сети от ТК-616/А до ввода в жилой дом ул. Камзина 64 - запланированы работы по реконструкции тепловой сети протяженностью 173,2 м. Ориентировочный срок начала работ май 2022 года. Срок ввода в эксплуатацию 4 кв. 2022 года;

- Реконструкция тепловой сети от ТК-302/4 до ж/д ул. Сураганова, 20 - запланированы мероприятия по разработке проектно-сметной документации с получением положительного заключения комплексной вневедомственной экспертизы с привлечением подрядных организаций;

- Приобретение специальной техники для проведения текущих и капитальных ремонтов в количестве 7 единиц, в том числе: автомастерская - 2 ед., экскаватор погрузчик JCB 4CX SM – 1 ед., вакуумная машина – 1 ед., бортовой полуприцеп МАЗ – 1 ед.

- Реконструкция тепловой магистрали ТМ-20 от ограждения территории ТЭЦ АО "АК" до НП-6 - запланированы мероприятия по разработке проектно-сметной документации с получением положительного заключения комплексной вневедомственной экспертизы 2 кв. 2023 года.

Приказом № 92-ОД от 27.11.2020 г. ДК РЕМ МНЭ РК по Павлодарской области утверждены тарифы на услуги ТОО «Павлодарские тепловые сети» по передаче и распределению тепловой энергии на 2021-2025 годы.

| Период | Тариф, тенге/ Гкал без НДС |
| --- | --- |
| с 1 января по 31 декабря 2021 года | 2 062,51 |
| с 1 января по 31 декабря 2022 года | 2 265,92 |
| с 1 января по 31 декабря 2023 года | 2 433,08 |
| с 1 января по 31 декабря 2024 года | 2 527,29 |
| с 1 января по 31 декабря 2025 года | 2 653,63 |

Приказом № 67-ОД от 21.07.2021 г. ДК РЕМ МНЭ РК по Павлодарской области внес изменения в Приказ № 92-ОД от 27.11.2020 г. и утвердил тариф на услуги по передаче и распределению тепловой энергии по ТОО «Павлодарские тепловые сети», с вводом в действие с 01.08.2021 г.

| Период | Тариф, тенге/ Гкал без НДС |
| --- | --- |
| с 1 августа по 31 декабря 2021 года | 2 051,58 |
| с 1 января по 31 декабря 2022 года | 2 170,52 |
| с 1 января по 31 декабря 2023 года | 2 335,29 |
| с 1 января по 31 декабря 2024 года | 2 438,37 |
| с 1 января по 31 декабря 2025 года | 2 573,77 |

7.  Информация по итогам проведения публичных слушаний отчёта о деятельности

ТОО «Павлодарские тепловые сети» по передаче и распределению тепловой энергии,

об исполнении утвержденной тарифной сметы, об исполнении инвестиционной

программы за 2021 год

С докладом о деятельности ТОО «Павлодарские тепловые сети» по передаче и распределению тепловой энергии выступил генеральный директор ТОО «Павлодарские тепловые сети» Иманаев Марат Шамильевич. Заслушав доклад о выполнении инвестиционной программы за 2021 г.; о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг; о достижении показателей эффективности; о результатах финансово-экономической деятельности ТОО «ПТС» за 2021 г.; об объемах передачи и распределения тепловой энергии; о проводимой работе с потребителями регулируемых услуг; о постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы за 2021 г., а также о перспективах деятельности в том числе возможных изменениях тарифов на регулируемые услуги ТОО «Павлодарские тепловые сети» вопросов у аудитории не возникло.